Протокол заседания рабочей группы по реализации и мониторингу национальных проектов на территории Усть-Донецкого района

21.10.2025 года                    Протокол № 3                           р.п. Усть-Донецкий

Место заседания: Администрация Усть-Донецкого района.

На заседании рабочей группы присутствовали:

| Шапошников Антон Александрович Гагулина Марианна Владимировна | - Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района, руководитель рабочей группы; - Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию экономики и финансовым вопросам, заместитель руководителя рабочей группы; |
| --- | --- |
| Коваленко Ирина Анатольевна | - Главный специалист Администрации Усть-Донецкого района, секретарь рабочей группы; |
| Члены Рабочей группы (по согласованию). |  |  |

Повестка дня:

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» РП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории                    Усть-Донецкого района в 2025 года.

Докладчик: Садовников Александр Васильевич – начальник МКУ «Служба заказчика».

На территории Усть-Донецкого района в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»  завершены работы по ремонту автомобильной дороги по ул.  А.Шубина в х. Апаринском протяженностью 250 м. Освоено средств в сумме 3 940,04 тыс.руб.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  на территории                    Усть-Донецкого района в 2025 года.

Докладчик: Шапошников Антон Александрович – Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района.

На территории Усть-Донецкого района окончены работы по благоустройству детской многофункциональной площадки ст-ца Усть-быстрянская, ул. Центральная, 23, освоено средств 2 954,38 тыс. руб.

Так же завершены работы по благоустройству тротуара х. Апаринский протяженностью 400м по ул. Социалистическая (от ул. Садовая до ул. Механизаторов) 300 м по ул. Механизаторов. Освоено средств 3 444,98 тыс.руб.

РЕШИЛИ:

1.Информацию докладчиков принять к сведению.

2. Членам рабочей группы по реализации и мониторингу национальных проектов на территории Усть-Донецкого района обеспечить  предоставление информации о ходе и результатах реализации национальных проектов на территории Усть-Донецкого района, в управление  по внутренней и информационной политике (Абарин В.В) для освещения на информационных площадках и СМИ.

3.Управлению экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района (Хугаева И.В.) вести постоянный мониторинг по реализации национальных проектов на территории Усть-Донецкого района.