


[bookmark: _Hlk205457881]Протокол заседания рабочей группы по реализации и мониторингу национальных проектов на территории Усть-Донецкого района

21.10.2025 года                    Протокол № 3                           р.п. Усть-Донецкий

Место заседания: Администрация Усть-Донецкого района.
На заседании рабочей группы присутствовали: 
	Шапошников Антон Александрович



Гагулина Марианна Владимировна
	[bookmark: _Hlk196730871]- Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района, руководитель рабочей группы;

- Заместитель главы Администрации   Усть-Донецкого района по развитию экономики и финансовым вопросам, заместитель руководителя рабочей группы;

	
Коваленко Ирина Анатольевна  
	
- Главный специалист Администрации Усть-Донецкого района, секретарь рабочей группы;


	
Члены Рабочей группы (по согласованию).




Повестка дня:

[bookmark: _Hlk205287176]Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» РП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории                    Усть-Донецкого района в 2025 года.
 Докладчик: Садовников Александр Васильевич – начальник МКУ «Служба заказчика».
  На территории Усть-Донецкого района в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»  завершены работы по ремонту автомобильной дороги по ул.  А.Шубина в х. Апаринском протяженностью 250 м. Освоено средств в сумме 3 940,04 тыс.руб. 

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  на территории                    Усть-Донецкого района в 2025 года.
 Докладчик: Шапошников Антон Александрович – Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района.
На территории Усть-Донецкого района окончены работы по благоустройству детской многофункциональной площадки ст-ца Усть-быстрянская, ул. Центральная, 23, освоено средств 2 954,38 тыс. руб. 
Так же завершены работы по благоустройству тротуара х. Апаринский протяженностью 400м по ул. Социалистическая (от ул. Садовая до ул. Механизаторов) 300 м по ул. Механизаторов. Освоено средств 3 444,98 тыс.руб.


РЕШИЛИ:
1.Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Членам рабочей группы по реализации и мониторингу национальных проектов на территории Усть-Донецкого района обеспечить  предоставление информации о ходе и результатах реализации национальных проектов на территории Усть-Донецкого района, в управление  по внутренней и информационной политике (Абарин В.В) для освещения на информационных площадках и СМИ.
3.Управлению экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района (Хугаева И.В.) вести постоянный мониторинг по реализации национальных проектов на территории Усть-Донецкого района.

