ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ № _____

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 26.12.2013 № 803

В соответствии с частью 5 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Ростовской области постановляет:

1.Внести в постановление Правительства Ростовской области 
от 26.12.2013 № 803 «Об утверждении Региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2077 годы» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Ростовской области Ревенко В.Ю.

Губернатор

Ростовской области		 Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит

министерство жилищно-

коммунального хозяйства

Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от __________ № _____

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Правительства Ростовской области

от 26.12.2013 № 803 «Об утверждении

Региональной программы по проведению капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Ростовской области на 2015 – 2077 годы»

1. Пункт 2 признать утратившим силу.

2. В приложении:

2.1. В разделе «город Азов»:

2.1.1. Пункты 2, 3 изложить в редакции:

| «2. | г. Азов, бул. Петровский, 19 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 3. | г. Азов, бул. Петровский, 20 | ремонт электроснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.1.2. Пункт 12 изложить в редакции:

| «12. | г. Азов, бул. Петровский, 50 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.1.3. Пункт 15 изложить в редакции:

| «15. | г. Азов, пер. Водопьянова, 3 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.1.4. Пункт 19 изложить в редакции:

| «19. | г. Азов, пер. Западный, 13 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.1.5. Пункт 32 изложить в редакции:

| «32. | г. Азов, пер. Коллонтаевский, 86 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.1.6. Пункт 34 изложить в редакции:

| «34. | г. Азов, пер. Коллонтаевский, 92 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.1.7. Пункт 35 признать утратившим силу.

2.1.8. Пункт 39 изложить в редакции:

| «39. | г. Азов, пер. Красноармей-ский, 105 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.1.9. Пункт 42 изложить в редакции:

| «42. | г. Азов, пер. Красноармей-ский, 108 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.1.10. Пункты 46, 47 изложить в редакции:

| «46. | г. Азов, пер. Красноармей-ский, 111 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 47. | г. Азов, пер. Красноармей-ский, 113 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.1.11. Пункт 50 изложить в редакции:

| «50. | г. Азов, пер. Красноармей-ский, 73 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.1.12. Пункт 52 изложить в редакции:

| «52. | г. Азов, пер. Красноармей-ский, 79а | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.1.13. Пункт 54 изложить в редакции:

| «54. | г. Азов, пер. Красноармей-ский, 81 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.1.14. Пункт 61 изложить в редакции:

| «61. | г. Азов, пер. Куникова, 54а | ремонт электроснабжения | 2044 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2047 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.1.15. Пункты 64, 65 изложить в редакции:

| «64. | г. Азов, пер. Маяковского, 3 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 65. | г. Азов, пер. Маяковского, 5 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.1.16. Пункт 68 изложить в редакции:

| «68. | г. Азов, пер. Осипенко, 45 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.1.17. Пункт 81 изложить в редакции:

| «81. | г. Азов, пер. Степана Разина, 5а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.1.18. Пункт 85 изложить в редакции:

| «85. | г. Азов, пер. Урицкого, 27 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2048 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.1.19. Пункт 98 изложить в редакции:

| «98. | г. Азов, пл. Петровская, 11 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.1.20. Пункт 105 изложить в редакции:

| «105. | г. Азов, просп. Зои Космодемьянской, 62 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.1.21. Пункт 116 изложить в редакции:

| «116. | г. Азов, просп. Зои Космодемьянской, 82 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.1.22. Пункт 118 изложить в редакции:

| «118. | г. Азов, просп. Зои Космодемьянской, 85 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.1.23. Пункт 121 изложить в редакции:

| «121. | г. Азов, просп. Зои Космодемьянской, 88 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.1.24. Пункт 126 изложить в редакции:

| «126. | г. Азов, просп. Зои Космодемьянской, 97 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.1.25. Пункт 129 изложить в редакции:

| «129. | г. Азов, спуск А. Невского, 16 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.1.26. Пункт 146 изложить в редакции:

| «146. | г. Азов, ул. Васильева, 92а | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.1.27. Пункты 150, 151 изложить в редакции:

| «150. | г. Азов, ул. Измайлова, 26 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 151. | г. Азов, ул. Измайлова, 31/35 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.1.28. Пункт 156 изложить в редакции:

| «156. | г. Азов, ул. Измайлова, 52 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.1.29. Пункт 159 изложить в редакции:

| «159. | г. Азов, ул. Измайлова, 59 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.1.30. Пункт 161 изложить в редакции:

| «161. | г. Азов, ул. Измайлова, 63 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2048 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.1.31. Пункт 165 изложить в редакции:

| «165. | г. Азов, ул. Инзенская, 11б | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.1.32. Пункт 187 изложить в редакции:

| «187. | г. Азов, ул. Кондаурова, 12 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.1.33. Пункт 191 изложить в редакции:

| «191. | г. Азов, ул. Кондаурова, 20 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.1.34. Пункты 207, 208 изложить в редакции:

| «207. | г. Азов, ул. Кондаурова, 65 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 208. | г. Азов, ул. Кондаурова, 67 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.1.35. Пункт 219 изложить в редакции:

| «219. | г. Азов, ул. Красногоровская, 32 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.1.36. Пункт 224 изложить в редакции:

| «224. | г. Азов, ул. Красногоровская, 6 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.1.37. Пункт 241 изложить в редакции:

| «241. | г. Азов, ул. Ленина, 81 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.1.38. Пункт 244 изложить в редакции:

| «244. | г. Азов, ул. Ленинградская, 267 | ремонт электроснабжения | 2048 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2048 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.1.39. Пункт 257 изложить в редакции:

| «257. | г. Азов, ул. Макаровского, 150 а | ремонт электроснабжения | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2047 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.1.40. Пункт 269 изложить в редакции:

| «269. | г. Азов, ул. Макаровского, 41 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.1.41. Пункт 272 изложить в редакции:

| «272. | г. Азов, ул. Матросова, 50 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.1.42. Пункты 274 – 277 изложить в редакции:

| «274. | г. Азов, ул. Мира, 12/14 | ремонт электроснабжения | 2047 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2046 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 275. | г. Азов, ул. Мира, 19/31 | ремонт электроснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 276. | г. Азов, ул. Мира, 24 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 277. | г. Азов, ул. Мира, 26 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.1.43. Пункт 283 изложить в редакции:

| «283. | г. Азов, ул. Мира, 43 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.1.44. Пункт 292 изложить в редакции:

| «292. | г. Азов, ул. Московская, 28 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.1.45. Пункт 310 изложить в редакции:

| «310. | г. Азов, ул. Петровская, 12 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.1.46. Пункт 314 изложить в редакции:

| «314. | г. Азов, ул. Пирогова, 18 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.1.47. Пункт 316 изложить в редакции:

| «316. | г. Азов, ул. Пирогова, 6 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.1.48. Пункты 329 – 331 изложить в редакции:

| «329. | г. Азов, ул. Привокзальная, 25 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 330. | г. Азов, ул. Привокзальная, 27 | ремонт электроснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 331. | г. Азов, ул. Привокзальная, 29 | ремонт электроснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.1.49. Пункт 336 изложить в редакции:

| «336. | г. Азов, ул. Привокзальная, 41 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.1.50. Пункт 347 изложить в редакции:

| «347. | г. Азов, ул. Севастопольская, 113а | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.1.51. Пункт 349 изложить в редакции:

| «349. | г. Азов, ул. Севастопольская, 113в | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.1.52. Пункт 362 изложить в редакции:

| «362. | г. Азов, ул. Чехова, 19 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2045». |

2.1.53. Пункты 369, 370 изложить в редакции:

| «369. | г. Азов, ул. Энгельса, 12 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2015 |
| 370. | г. Азов, ул. Энгельса, 23 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.1.54. Пункт 373 изложить в редакции:

| «373. | г. Азов, ул. Ярославского, 5/10 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.2. В разделе «город Батайск»:

2.2.1. Пункт 5 изложить в редакции:

| «5. | г. Батайск, мкр-н Авиагородок, 14 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.2.2. Пункт 25 изложить в редакции:

| «25. | г. Батайск, мкр-н Авиагородок, 34 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.2.3. Пункт 29 изложить в редакции:

| «29. | г. Батайск, мкр-н Авиагородок, 38 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.2.4. Пункт 31 изложить в редакции:

| «31. | г. Батайск, мкр-н Авиагородок, 4 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.2.5. Пункт 311 изложить в редакции:

| «311. | г. Батайск, мкр-н Авиагородок, 3 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.2.6. Пункт 36 изложить в редакции:

| «36. | г. Батайск, мкр-н Авиагородок, 43 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.2.7. Пункт 38 изложить в редакции:

| «38. | г. Батайск, мкр-н Авиагородок, 5 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.2.8. Пункт 42 изложить в редакции:

| «42. | г. Батайск, мкр-н Авиагородок, 9 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.2.9. Пункт 61 изложить в редакции:

| «61. | г. Батайск, пер. Городской, 11 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.2.10. Пункт 64 изложить в редакции:

| «64. | г. Батайск, пер. Городской, 5 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.2.11. Пункты 72, 73 изложить в редакции:

| «72. | г. Батайск, пер. Книжный, 12 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2035 |
| 73. | г. Батайск, пер. Книжный, 13 | ремонт электроснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.2.12. Пункт 89 изложить в редакции:

| «89. | г. Батайск, пер. Локомотивный 1-й, 4 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.2.13. Пункт 92 изложить в редакции:

| «92. | г. Батайск, пер. Локомотивный 2-й, 4 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.2.14. Пункт 99 изложить в редакции:

| «99. | г. Батайск, пер. Парковый, 15 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.2.15. Пункт 101 изложить в редакции:

| «101. | г. Батайск, пер. Парковый, 4 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.2.16. Пункт 116 изложить в редакции:

| «116. | г. Батайск, ул. Авиационная, 4 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.2.17. Пункт 119 изложить в редакции:

| «119. | г. Батайск, ул. Бекентьева, 12 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.2.18. Пункты 130, 131 изложить в редакции:

| «130. | г. Батайск, ул. Вильямса, 7 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2015 |
| 131. | г. Батайск, ул. Вильямса, 9 | ремонт электроснабжения | 2015 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.2.19. Пункт 154 изложить в редакции:

| «154. | г. Батайск, ул. Гастелло, 4а | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.2.20. Пункт 162 изложить в редакции:

| «162. | г. Батайск, ул. Железнодорожная, 3 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.2.21. Пункт 169 изложить в редакции:

| «169. | г. Батайск, ул. Залесье, 5 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.2.22. Пункт 200 изложить в редакции:

| «200. | г. Батайск, ул. Коваливского, 74 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.2.23. Пункт 207 изложить в редакции:

| «207. | г. Батайск, ул. Комарова, 171 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.2.24. Пункт 221 изложить в редакции:

| «221. | г. Батайск, ул. Коммунисти-ческая, 201 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.2.25. Пункт 224 изложить в редакции:

| «224. | г. Батайск, ул. Комсомольская, 113 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.2.26. Пункт 230 изложить в редакции:

| «230. | г. Батайск, ул. Комсомольская, 64 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.2.27. Пункт 233 изложить в редакции:

| «233. | г. Батайск, ул. Комсомольская, 68 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.2.28. Пункт 237 изложить в редакции:

| «237. | г. Батайск, ул. Крупской, 42 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.2.29. Пункт 244 изложить в редакции:

| «244. | г. Батайск, ул. Куйбышева, 150 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.2.30. Пункт 247 изложить в редакции:

| «247. | г. Батайск, ул. Куйбышева, 156 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.2.31. Пункты 253, 254 изложить в редакции:

| «253. | г. Батайск, ул. Куйбышева, 178 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 254. | г. Батайск, ул. Куйбышева, 180 | ремонт электроснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.2.32. Пункт 256 изложить в редакции:

| «256. | г. Батайск, ул. Куйбышева, 184 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.2.33. Пункт 276 изложить в редакции:

| «276. | г. Батайск, ул. Ленина, 215 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.2.34. Пункт 290 изложить в редакции:

| «290. | г. Батайск, ул. Луначарского, 171 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.2.35. Пункт 299 изложить в редакции:

| «299. | г. Батайск, ул. Луначарского, 187а | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.2.36. Пункт 301 изложить в редакции:

| «301. | г. Батайск, ул. Луначарского, 189 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.2.37. Пункт 303 изложить в редакции:

| «303. | г. Батайск, ул. Луначарского, 191 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.2.38. Пункт 306 изложить в редакции:

| «306. | г. Батайск, ул. Луначарского, 193 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.2.39. Пункт 321 изложить в редакции:

| «321. | г. Батайск, ул. Мира, 205а | ремонт электроснабжения | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.2.40. Пункт 350 изложить в редакции:

| «350. | г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 197б | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.2.41. Пункт 355 изложить в редакции:

| «355. | г. Батайск, ул. Панфилова, 24 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.2.42. Пункт 358 изложить в редакции:

| «358. | г. Батайск, ул. Панфилова, 28 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.2.43. Пункт 369 изложить в редакции:

| «369. | г. Батайск, ул. Рабочая, 98 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.2.44. Пункт 374 изложить в редакции:

| «374. | г. Батайск, ул. Речная, 113 | ремонт электроснабжения | 2049 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2046 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2035 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2048 |
|  |  | ремонт крыши | 2048». |

2.2.45. Пункт 390 изложить в редакции:

| «390. | г. Батайск, ул. Урицкого, 1в | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.2.46. Пункт 393 изложить в редакции:

| «393. | г. Батайск, ул. Ушинского, 10 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.2.47. Пункт 396 изложить в редакции:

| «396. | г. Батайск, ул. Ушинского, 16 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2043». |

2.2.48. Пункт 398 изложить в редакции:

| «398. | г. Батайск, ул. Ушинского, 3 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.2.49. Пункт 400 изложить в редакции:

| «400. | г. Батайск, ул. Ушинского, 5 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2025 |
|  |  | ремонт фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.2.50. Пункт 404 изложить в редакции:

| «404. | г. Батайск, ул. Центральная, 2 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.2.51. Пункты 413 – 415 изложить в редакции:

| «413. | г. Батайск, ул. Энгельса, 174 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2032 |
| 414. | г. Батайск, ул. Энгельса, 188 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 415. | г. Батайск, ул. Энгельса, 211 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.2.52. Пункт 427 изложить в редакции:

| «427. | г. Батайск, ул. Энгельса, 426 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.3. В разделе «город Волгодонск»:

2.3.1. Пункт 30 изложить в редакции:

| «30. | г. Волгодонск, пер. Дзержинского, 2/137 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.3.2. Пункты 35, 36 изложить в редакции:

| «35. | г. Волгодонск, пер. Донской, 23 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 36. | г. Волгодонск, пер. Донской, 29 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.3.3. Пункт 40 изложить в редакции:

| «40. | г. Волгодонск, пер. Донской, 34 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.3.4. Пункт 43 изложить в редакции:

| «43. | г. Волгодонск, пер. Донской, 42 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.3.5. Пункт 52 изложить в редакции:

| «52. | г. Волгодонск, пер. Западный, 4а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.3.6. Пункт 54 изложить в редакции:

| «54. | г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 10 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.3.7. Пункты 68, 69 изложить в редакции:

| «68. | г. Волгодонск, пер. М. Козлова, 30 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 69. | г. Волгодонск, пер. М. Козлова, 32 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.3.8. Пункт 80 изложить в редакции:

| «80. | г. Волгодонск, пер. Первомайский, 71 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.3.9. Пункт 83 изложить в редакции:

| «83. | г. Волгодонск, пер. Почтовый, 6 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.3.10. Пункт 89 изложить в редакции:

| «89. | г. Волгодонск, пер. Пушкина, 20 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.3.11. Пункт 100 изложить в редакции:

| «100. | г. Волгодонск, просп. Курчатова, 19 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2021 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.3.12. Пункт 115 изложить в редакции:

| «115. | г. Волгодонск, просп. Курчатова, 5 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.3.13. Пункт 132 изложить в редакции:

| «132. | г. Волгодонск, просп. Мира, 33 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.3.14. Пункт 137 изложить в редакции:

| «137. | г. Волгодонск, просп. Мира, 41 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.3.15. Пункт 139 изложить в редакции:

| «139. | г. Волгодонск, просп. Мира, 45 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.3.16. Пункт 155 изложить в редакции:

| «155. | г. Волгодонск, просп. Строителей, 11а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.3.17. Пункт 163 изложить в редакции:

| «163. | г. Волгодонск, просп. Строителей, 20а | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.3.18. Пункт 170 изложить в редакции:

| «170. | г. Волгодонск, просп. Строителей, 31 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2039 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.3.19. Пункт 185 изложить в редакции:

| «185. | г. Волгодонск, просп. Строителей, 8а | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.3.20. Пункт 188 изложить в редакции:

| «188. | г. Волгодонск, просп. Строителей, 9 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.3.21. Пункт 190 изложить в редакции:

| «190. | г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 11 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.3.22. Пункт 192 изложить в редакции:

| «192. | г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 14 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.3.23. Пункт 194 изложить в редакции:

| «194. | г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 17 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.3.24. Пункт 197 изложить в редакции:

| «197. | г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 21 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.3.25. Пункты 200 – 202 изложить в редакции:

| «200. | г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 25 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 201. | г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 27 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 202. | г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.3.26. Пункт 211 изложить в редакции:

| «211. | г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 10 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.3.27. Пункт 213 изложить в редакции:

| «213. | г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 17 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.3.28. Пункт 222 изложить в редакции:

| «222. | г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 7 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.3.29. Пункт 226 изложить в редакции:

| «226. | г. Волгодонск, ул. Академика Королева, 4 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.3.30. Пункты 240 – 242 изложить в редакции:

| «240. | г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 11 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 241. | г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 12 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 242. | г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 13 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.3.31. Пункты 246, 247 изложить в редакции:

| «246. | г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 2б | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 247. | г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.3.32. Пункт 250 изложить в редакции:

| «250. | г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 9 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.3.33. Пункт 273 изложить в редакции:

| «273. | г. Волгодонск, ул. Гагарина, 5 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.3.34. Пункт 276 изложить в редакции:

| «276. | г. Волгодонск, ул. Гагарина, 56а | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.3.35. Пункт 286 изложить в редакции:

| «286. | г. Волгодонск, ул. Гагарина, 65 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.3.36. Пункт 326 изложить в редакции:

| «326. | г. Волгодонск, ул. Железнодорожная, 108-а | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.3.37. Дополнить пунктом 3291 следующего содержания:

| «3291. | г. Волгодонск, ул. Индустриальная, 14а | ремонт электроснабжения | 2048 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2049 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2048 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2048 |
|  |  | ремонт крыши | 2048». |

2.3.38. Пункт 358 изложить в редакции:

| «358. | г. Волгодонск, ул. Кадолина, 13 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.3.39. Пункт 364 изложить в редакции:

| «364. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 100 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.3.40. Пункт 366 изложить в редакции:

| «366. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 102 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.3.41. Пункт 376 изложить в редакции:

| «376. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 112 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.3.42. Пункты 387 – 391 изложить в редакции:

| «387. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 124 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 388. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 13 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 389. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 15 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 390. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 16 | ремонт электроснабжения | 2014 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2014 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 391. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 17 | ремонт электроснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.3.43. Пункты 396 – 398 изложить в редакции:

| «396. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 23 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 397. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 24 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 398. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 25 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.3.44. Пункт 400 изложить в редакции:

| «400. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 30 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.3.45. Пункты 405, 406 изложить в редакции:

| «405. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 35 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 406. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 37 | ремонт электроснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.3.46. Пункт 408 изложить в редакции:

| «408. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 39 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.3.47. Пункты 412, 413 изложить в редакции:

| «412. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 42 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2048 |
|  |  | ремонт крыши | 2039 |
| 413. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 43 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.3.48. Пункт 422 изложить в редакции:

| «422. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 61 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.3.49. Пункты 425, 426 изложить в редакции:

| «425. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 65 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 426. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 66 | ремонт электроснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.3.50. Пункт 429 изложить в редакции:

| «429. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 7 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.3.51. Пункт 431 изложить в редакции:

| «431. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 72 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.3.52. Пункты 433 – 435 изложить в редакции:

| «433. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 76 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 434. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 76а | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 435. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 77 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.3.53. Пункты 439 – 442 изложить в редакции:

| «439. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 82 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 440. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 85 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 441. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 87 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 442. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 9 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.3.54. Пункт 444 изложить в редакции:

| «444. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 91 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.3.55. Пункт 448 изложить в редакции:

| «448. | г. Волгодонск, ул. Ленина, 95 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.3.56. Пункт 452 изложить в редакции:

| «452. | г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 1 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.3.57. Пункт 468 изложить в редакции:

| «468. | г. Волгодонск, ул. М. Горького, 143 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.3.58. Пункт 475 изложить в редакции:

| «475. | г. Волгодонск, ул. М. Горького, 161 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.3.59. Пункт 480 изложить в редакции:

| «480. | г. Волгодонск, ул. М. Горького, 173 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.3.60. Пункт 484 изложить в редакции:

| «484. | г. Волгодонск, ул. М. Горького, 194 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.3.61. Пункт 496 изложить в редакции:

| «496. | г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 10 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.3.62. Пункты 535, 536 изложить в редакции:

| «535. | г. Волгодонск, ул. Молодежная, 3а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 536. | г. Волгодонск, ул. Молодежная, 5 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.3.63. Пункты 541 – 543 изложить в редакции:

| «541. | г. Волгодонск, ул. Морская, 100 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 542. | г. Волгодонск, ул. Морская, 102 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 543. | г. Волгодонск, ул. Морская, 104 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.3.64. Пункт 546 изложить в редакции:

| «546. | г. Волгодонск, ул. Морская, 114 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.3.65. Пункт 550 изложить в редакции:

| «550. | г. Волгодонск, ул. Морская, 122 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.3.66. Пункт 552 изложить в редакции:

| «552. | г. Волгодонск, ул. Морская, 126а | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.3.67. Пункт 560 изложить в редакции:

| «560. | г. Волгодонск, ул. Морская, 17в | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.3.68. Пункты 562 – 564 изложить в редакции:

| «562. | г. Волгодонск, ул. Морская, 17д | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 563. | г. Волгодонск, ул. Морская, 18 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 564. | г. Волгодонск, ул. Морская, 2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.3.69. Пункт 566 изложить в редакции:

| «566. | г. Волгодонск, ул. Морская, 22 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.3.70. Пункт 574 изложить в редакции:

| «574. | г. Волгодонск, ул. Морская, 34 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.3.71. Пункт 577 изложить в редакции:

| «577. | г. Волгодонск, ул. Морская, 40 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.3.72. Пункт 581 изложить в редакции:

| «581. | г. Волгодонск, ул. Морская, 50 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.3.73. Пункты 586 – 588 изложить в редакции:

| «586. | г. Волгодонск, ул. Морская, 60 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 587. | г. Волгодонск, ул. Морская, 62 | ремонт электроснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 588. | г. Волгодонск, ул. Морская, 64 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.3.74. Пункт 597 изложить в редакции:

| «597. | г. Волгодонск, ул. Морская, 8 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.3.75. Пункт 599 изложить в редакции:

| «599. | г. Волгодонск, ул. Морская, 82 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.3.76. Пункт 608 изложить в редакции:

| «608. | г. Волгодонск, ул. Пионерская, 140 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.3.77. Пункт 618 изложить в редакции:

| «618. | г. Волгодонск, ул. Пионерская, 4 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.3.78. Пункт 621 изложить в редакции:

| «621. | г. Волгодонск, ул. Портовая, 2 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.3.79. Пункт 623 изложить в редакции:

| «623. | г. Волгодонск, ул. Советская, 13 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.3.80. Пункт 625 изложить в редакции:

| «625. | г. Волгодонск, ул. Советская, 37 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.3.81. Пункт 643 изложить в редакции:

| «643. | г. Волгодонск, ул. Степная, 163 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.3.82. Пункт 653 изложить в редакции:

| «653. | г. Волгодонск, ул. Степная, 183 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.3.83. Пункт 655 изложить в редакции:

| «655. | г. Волгодонск, ул. Степная, 187 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.3.84. Пункт 668 изложить в редакции:

| «668. | г. Волгодонск, ул. Химиков, 7 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.3.85. Пункт 670 изложить в редакции:

| «670. | г. Волгодонск, ул. Черникова, 12 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.3.86. Пункт 703 изложить в редакции:

| «703. | г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 25 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.3.87. Пункт 709 изложить в редакции:

| «709. | г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 30 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.3.88. Пункт 734 изложить в редакции:

| «734. | г. Волгодонск, ш. Октябрьское, 31 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.4. В разделе «город Гуково»:

2.4.1. Пункт 15 изложить в редакции:

| «15. | г. Гуково, мкр-н Алмазный, пер. Красный, 15 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.4.2. Пункт 20 изложить в редакции:

| «20. | г. Гуково, мкр-н Алмазный, ул. Горького, 8 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.4.3. Пункт 23 изложить в редакции:

| «23. | г. Гуково, мкр-н Алмазный, ул. Западная, 9 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.4.4. Пункт 36 изложить в редакции:

| «36. | г. Гуково, мкр-н Алмазный, ул. Мира, 6 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.4.5. Пункт 38 изложить в редакции:

| «38. | г. Гуково, пер. Болгарский, 11 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.4.6. Пункт 41 изложить в редакции:

| «41. | г. Гуково, пер. Болгарский, 14 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.4.7. Пункт 44 изложить в редакции:

| «44. | г. Гуково, пер. Болгарский, 17 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.4.8. Пункты 54 – 56 изложить в редакции:

| «54. | г. Гуково, пер. Менделеева, 14 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 55. | г. Гуково, пер. Менделеева, 16 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 56. | г. Гуково, пер. Менделеева, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.4.9. Пункт 66 изложить в редакции:

| «66. | г. Гуково, ул. Баранова, 10 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.4.10. Пункт 82 изложить в редакции:

| «82. | г. Гуково, ул. Ботаническая, 23 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.4.11. Пункт 94 изложить в редакции:

| «94. | г. Гуково, ул. Бургустинская, 32 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.4.12. Пункты 115, 116 изложить в редакции:

| «115. | г. Гуково, ул. Гагарина, 25 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 116. | г. Гуково, ул. Гагарина, 27 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.4.13. Пункты 172, 173 изложить в редакции:

| «172. | г. Гуково, ул. Интернациона-листов, 5 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 173. | г. Гуково, ул. Интернациона-листов, 9 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.4.14. Пункт 175 изложить в редакции:

| «175. | г. Гуково, ул. Карла Маркса, 102 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.4.15. Пункт 190 изложить в редакции:

| «190. | г. Гуково, ул. Карла Маркса, 120 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.4.16. Пункты 212, 213 изложить в редакции:

| «212. | г. Гуково, ул. Карла Маркса, 56 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 213. | г. Гуково, ул. Карла Маркса, 57 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.4.17. Пункт 218 изложить в редакции:

| «218. | г. Гуково, ул. Карла Маркса, 62 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.4.18. Пункт 237 изложить в редакции:

| «237. | г. Гуково, ул. Карла Маркса, 81 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.4.19. Пункт 246 изложить в редакции:

| «246. | г. Гуково, ул. Карла Маркса, 93 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.4.20. Пункты 254, 255 изложить в редакции:

| «254. | г. Гуково, ул. Киевская, 59 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2036 |
| 255. | г. Гуково, ул. Киевская, 63 | ремонт электроснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2043». |

2.4.21. Пункт 267 изложить в редакции:

| «267. | г. Гуково, ул. Ковалева, 37 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.4.22. Пункты 295, 296 изложить в редакции:

| «295. | г. Гуково, ул. Комсомольская, 38 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 296. | г. Гуково, ул. Комсомольская, 38а | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.4.23. Пункт 298 изложить в редакции:

| «298. | г. Гуково, ул. Комсомольская, 42 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.4.24. Пункт 302 изложить в редакции:

| «302. | г. Гуково, ул. Комсомольская, 49 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.4.25. Пункт 312 изложить в редакции:

| «312. | г. Гуково, ул. Комсомольская, 63 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.4.26. Пункт 348 изложить в редакции:

| «348. | г. Гуково, ул. Красная Горка, 82 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.4.27. Пункт 350 изложить в редакции:

| «350. | г. Гуково, ул. Красная Горка, 86 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.4.28. Пункт 362 изложить в редакции:

| «362. | г. Гуково, ул. Крупской, 15а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.4.29. Пункт 365 изложить в редакции:

| «365. | г. Гуково, ул. Крупской, 21 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.4.30. Пункты 376, 377 изложить в редакции:

| «376. | г. Гуково, ул. Крупской, 37 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 377. | г. Гуково, ул. Крупской, 39 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.4.31. Пункт 382 изложить в редакции:

| «382. | г. Гуково, ул. Крупской, 45 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.4.32. Пункт 397 признать утратившим силу.

2.4.33. Пункт 414 изложить в редакции:

| «414. | г. Гуково, ул. Ленинградская, 21 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.4.34. Пункт 422 изложить в редакции:

| «422. | г. Гуково, ул. Ленинградская, 32 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.4.35. Пункты 425, 426 изложить в редакции:

| «425. | г. Гуково, ул. Льва Толстого, 14 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2048 |
| 426. | г. Гуково, ул. Льва Толстого, 16 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.4.36. Пункт 434 изложить в редакции:

| «434. | г. Гуково, ул. Льва Толстого, 30а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.4.37. Пункт 440 изложить в редакции:

| «440. | г. Гуково, ул. Маяковского, 15 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.4.38. Пункт 444 изложить в редакции:

| «444. | г. Гуково, ул. Маяковского, 23 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.4.39. Пункт 446 изложить в редакции:

| «446. | г. Гуково, ул. Маяковского, 27 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.4.40. Пункты 451, 452 изложить в редакции:

| «451. | г. Гуково, ул. Маяковского, 34 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 452. | г. Гуково, ул. Маяковского, 35 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.4.41. Пункт 454 изложить в редакции:

| «454. | г. Гуково, ул. Маяковского, 39 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.4.42. Пункт 462 изложить в редакции:

| «462. | г. Гуково, ул. Мира, 16 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.4.43. Пункт 466 признать утратившим силу.

2.4.44. Пункты 471, 472 изложить в редакции:

| «471. | г. Гуково, ул. Мира, 26 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 472. | г. Гуково, ул. Мира, 29а | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.4.45. Пункт 478 изложить в редакции:

| «478. | г. Гуково, ул. Мира, 33 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.4.46. Пункт 488 изложить в редакции:

| «488. | г. Гуково, ул. Мира, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.4.47. Пункт 511 изложить в редакции:

| «511. | г. Гуково, ул. Некрасова, 60 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.4.48. Пункт 513 изложить в редакции:

| «513. | г. Гуково, ул. Некрасова, 64 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.4.49. Пункт 524 изложить в редакции:

| «524. | г. Гуково, ул. Некрасова, 77 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.4.50. Пункт 527 изложить в редакции:

| «527. | г. Гуково, ул. Пархоменко, 28 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.4.51. Пункт 530 изложить в редакции:

| «530. | г. Гуково, ул. Поверхностная, 17 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.4.52. Пункт 552 изложить в редакции:

| «552. | г. Гуково, ул. Свободы, 30 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.4.53. Пункт 558 изложить в редакции:

| «558. | г. Гуково, ул. Свободы, 42 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.4.54. Пункт 588 изложить в редакции:

| «588. | г. Гуково, ул. Шахтерская, 46 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.5. В разделе «город Донецк»:

2.5.1. Пункты 2, 3 изложить в редакции:

| «2. | г. Донецк, кв-л 12-й, 10 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 3. | г. Донецк, кв-л 12-й, 11 | ремонт электроснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.5.2. Пункт 12 изложить в редакции:

| «12. | г. Донецк, кв-л 12-й, 19/1 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.5.3. Пункт 16 изложить в редакции:

| «16. | г. Донецк, кв-л 12-й, 20/2 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.5.4. Пункт 22 изложить в редакции:

| «22. | г. Донецк, кв-л 12-й, 3 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.5.5. Пункт 25 изложить в редакции:

| «25. | г. Донецк, кв-л 12-й, 6 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.5.6. Пункт 28 изложить в редакции:

| «28. | г. Донецк, кв-л 12-й, 9 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.5.7. Пункты 36, 37 изложить в редакции:

| «36. | г. Донецк, кв-л 15-й, 18 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 37. | г. Донецк, кв-л 15-й, 9 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.5.8. Пункт 47 изложить в редакции:

| «47. | г. Донецк, кв-л 35/36, 7 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.5.9. Пункт 53 изложить в редакции:

| «53. | г. Донецк, кв-л 60-й, 8 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.5.10. Пункт 97 изложить в редакции:

| «97. | г. Донецк, мкр-н 3-й, 15 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.5.11. Пункт 141 изложить в редакции:

| «141. | г. Донецк, пер. Гайдара, 23а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.5.12. Пункт 148 изложить в редакции:

| «148. | г. Донецк, пер. Гайдара, 35 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.5.13. Пункт 157 изложить в редакции:

| «157. | г. Донецк, пер. Карбышева, 16 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.5.14. Пункт 172 изложить в редакции:

| «172. | г. Донецк, пер. Конноармейский, 16 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.5.15. Пункт 175 изложить в редакции:

| «175. | г. Донецк, пер. Конноармейский, 26 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.5.16. Пункт 178 признать утратившим силу.

2.5.17. Пункт 199 изложить в редакции:

| «199. | г. Донецк, просп. Ленина, 8 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.5.18. Пункт 201 изложить в редакции:

| «201. | г. Донецк, просп. Мира, 20 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.5.19. Пункт 207 изложить в редакции:

| «207. | г. Донецк, просп. Мира, 62 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.5.20. Пункт 218 изложить в редакции:

| «218. | г. Донецк, ул. Базарная, 6 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.5.21. Пункт 225 изложить в редакции:

| «225. | г. Донецк, ул. Королева, 23 | ремонт электроснабжения | 2048 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2047 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.5.22. Пункты 246, 247 изложить в редакции:

| «246. | г. Донецк, ул. Обогатителей, 1 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 247. | г. Донецк, ул. Обогатителей, 3 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.5.23. Пункт 254 изложить в редакции:

| «254. | г. Донецк, ул. Станиславского, 15 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.5.24. Пункты 276, 277 изложить в редакции:

| «276. | г. Донецк, ул. Ульянова, 7 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 277. | г. Донецк, ул. Ульянова, 7а | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.5.25. Пункт 286 изложить в редакции:

| «286. | г. Донецк, ул. Цветкова, 12 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.5.26. Пункт 289 изложить в редакции:

| «289. | г. Донецк, ул. Цветкова, 17 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.6. В разделе «город Зверево»:

2.6.1. Пункт 39 изложить в редакции:

| «39. | г. Зверево, ул. Казакова, 14 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.6.2. Пункты 61, 62 изложить в редакции:

| «61. | г. Зверево, ул. Космонавтов, 35 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2043 |
| 62. | г. Зверево, ул. Космонавтов, 37 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.6.3. Пункт 692 изложить в редакции:

| «692. | г. Зверево, ул. Крупской, 152 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.6.4. Пункт 71 изложить в редакции:

| «71. | г. Зверево, ул. Лермонтова, 12 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.6.5. Пункт 150 изложить в редакции:

| «150. | г. Зверево, ул. Шолохова, 4 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.7. В разделе «город Каменск-Шахтинский»:

2.7.1. Пункт 9 изложить в редакции:

| «9. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Заводской, ул. Больничная, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.7.2. Пункты 13, 14 изложить в редакции:

| «13. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Заводской, ул. Дорожная, 11 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 14. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Заводской, ул. Дорожная, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2049 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.7.3. Пункт 25 изложить в редакции:

| «25. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Заводской, ул. Заводская, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.7.4. Пункт 27 изложить в редакции:

| «27. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Заводской, ул. Луначарского, 10 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.5. Пункт 34 изложить в редакции:

| «34. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Заводской, ул. Луначарского, 6 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.7.6. Пункт 45 изложить в редакции:

| «45. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Заводской, ул. Парковая, 7 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2045 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2047». |

2.7.7. Пункт 49 изложить в редакции:

| «49. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Заводской, ул. Пугачева, 3а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.7.8. Пункт 60 изложить в редакции:

| «60. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Заводской, ул. Терешковой, 56 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.7.9. Пункт 69 изложить в редакции:

| «69. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, пер. Кооперативный, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.7.10. Пункт 99 изложить в редакции:

| «99. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Железнодорожная, 6 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.7.11. Пункт 101 изложить в редакции:

| «101. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Ленина, 122 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.7.12. Пункт 122 изложить в редакции:

| «122. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Советская, 17 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.7.13. Пункт 124 изложить в редакции:

| «124. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Советская, 18 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.7.14. Пункт 127 изложить в редакции:

| «127. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Советская, 21 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.7.15. Пункты 129 – 131 изложить в редакции:

| «129. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Советская, 24 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2040 |
| 130. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Советская, 26 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 131. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Советская, 30 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.16. Пункт 133 изложить в редакции:

| «133. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Советская, 40 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.7.17. Пункты 140, 141 изложить в редакции:

| «140. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Советская, 56 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2037 |
| 141. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Лиховской, ул. Советская, 58 | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.7.18. Пункт 153 изложить в редакции:

| «153. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н 60 лет Октября, 6, 1 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.7.19. Пункт 156 изложить в редакции:

| «156. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н 60 лет Октября, 9 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.7.20. Пункты 158, 159 изложить в редакции:

| «158. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Октябрьский, 2/28 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 159. | г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Октябрьский, 2/29 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.7.21. Пункт 165 изложить в редакции:

| «165. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский, 82а | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.7.22. Пункты 174, 175 изложить в редакции:

| «174. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский, 95 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 175. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский, 95а | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.7.23. Пункт 177 изложить в редакции:

| «177. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский, 97 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.7.24. Пункт 185 изложить в редакции:

| «185. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Башкевича, 119 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.7.25. Пункты 188, 189 изложить в редакции:

| «188. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Башкевича, 89 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 189. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Башкевича, 91 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.7.26. Пункт 201 изложить в редакции:

| «201. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Ермаковский, 115 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.7.27. Пункт 203 изложить в редакции:

| «203. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Коммунисти-ческий, 104 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.7.28. Пункт 205 изложить в редакции:

| «205. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Коммунисти-ческий, 104б | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.7.29. Пункт 207 изложить в редакции:

| «207. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Коммунисти-ческий, 110 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.7.30. Пункт 214 изложить в редакции:

| «214. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Коммунисти-ческий, 82 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.7.31. Пункт 225 изложить в редакции:

| «225. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Красноармей-ский, 80 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.7.32. Пункт 228 изложить в редакции:

| «228. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 103 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.7.33. Пункт 236 изложить в редакции:

| «236. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 58 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.34. Пункт 238 изложить в редакции:

| «238. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 64 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.7.35. Пункт 241 изложить в редакции:

| «241. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 69 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.7.36. Пункты 249, 250 изложить в редакции:

| «249. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 95 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 250. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 95а | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.7.37. Пункт 266 изложить в редакции:

| «266. | г. Каменск-Шахтинский, пер. Придорожный, 45 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.7.38. Пункты 272 – 274 изложить в редакции:

| «272. | г. Каменск-Шахтинский, пр. Торговый, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2035 |
| 273. | г. Каменск-Шахтинский, пр. Торговый, 4 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 274. | г. Каменск-Шахтинский, пр. Торговый, 6 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.7.39. Пункты 288 – 292 изложить в редакции:

| «288. | г. Каменск-Шахтинский, просп. Карла Маркса, 54 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2033 |
| 289. | г. Каменск-Шахтинский, просп. Карла Маркса, 60 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 290. | г. Каменск-Шахтинский, просп. Карла Маркса, 64 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 291. | г. Каменск-Шахтинский, просп. Карла Маркса, 65 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 292. | г. Каменск-Шахтинский, просп. Карла Маркса, 66 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027» |

2.7.40. Пункт 296 изложить в редакции:

| «296. | г. Каменск-Шахтинский, просп. Карла Маркса, 69 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.7.41. Пункт 303 изложить в редакции:

| «303. | г. Каменск-Шахтинский, просп. Карла Маркса, 79 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.7.42. Пункты 307, 308 изложить в редакции:

| «307. | г. Каменск-Шахтинский, просп. Карла Маркса, 83 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 308. | г. Каменск-Шахтинский, просп. Карла Маркса, 83а | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.7.43. Пункт 310 изложить в редакции:

| «310. | г. Каменск-Шахтинский, просп. Карла Маркса, 85а | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.7.44. Пункт 314 изложить в редакции:

| «314. | г. Каменск-Шахтинский, ул. 4-я Линия, 10 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.7.45. Пункт 319 изложить в редакции:

| «319. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 10 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.7.46. Пункт 350 изложить в редакции:

| «350. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 18 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.7.47. Пункт 352 изложить в редакции:

| «352. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.7.48. Пункт 354 изложить в редакции:

| «354. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 21 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.7.49. Пункт 363 изложить в редакции:

| «363. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 5 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.7.50. Пункты 369, 370 изложить в редакции:

| «369. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 8а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 370. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 9 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.7.51. Пункт 374 изложить в редакции:

| «374. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 24 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.7.52. Пункт 382 изложить в редакции:

| «382. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 72 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.7.53. Пункт 386 изложить в редакции:

| «386. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 11а | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.7.54. Пункт 393 изложить в редакции:

| «393. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 29 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.7.55. Пункты 395, 396 изложить в редакции:

| «395. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 396. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 31 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.7.56. Пункт 408 изложить в редакции:

| «408. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 9 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.7.57. Пункт 414 изложить в редакции:

| «414. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Декабристов, 11 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.58. Пункт 416 изложить в редакции:

| «416. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Декабристов, 5 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт фасада | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.7.59. Пункт 452 изложить в редакции:

| «452. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Красная, 46 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.7.60. Пункт 460 изложить в редакции:

| «460. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Красная, 64 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.61. Пункт 462 изложить в редакции:

| «462. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Красная, 66 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.62. Пункт 484 изложить в редакции:

| «484. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 75 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.7.63. Пункт 488 изложить в редакции:

| «488. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Лиховская, 14/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.7.64. Пункт 491 изложить в редакции:

| «491. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Лиховская, 14б | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.65. Пункты 524, 525 изложить в редакции:

| «524. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Освобождения, 11 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 525. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Освобождения, 12 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.66. Пункт 528 изложить в редакции:

| «528. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Освобождения, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.7.67. Пункт 540 изложить в редакции:

| «540. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Островского, 43 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.7.68. Пункты 543 – 545 изложить в редакции:

| «543. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Островского, 49 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 544. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Островского, 51 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 545. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Островского, 53 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.7.69. Пункт 550 изложить в редакции:

| «550. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Островского, 61 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.7.70. Пункт 552 изложить в редакции:

| «552. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Островского, 65 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.71. Пункт 563 изложить в редакции:

| «563. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Подтелкова, 54 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.7.72. Пункт 569 изложить в редакции:

| «569. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Подтелкова, 71 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.7.73. Пункт 577 изложить в редакции:

| «577. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 63 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.7.74. Пункт 580 изложить в редакции:

| «580. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 97 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.7.75. Пункты 582 – 584 изложить в редакции:

| «582. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 11 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 583. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 12 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 584. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.76. Пункт 595 изложить в редакции:

| «595. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Украинская, 166 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2045 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.7.77. Пункт 604 изложить в редакции:

| «604. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ученическая, 10 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.7.78. Пункт 609 изложить в редакции:

| «609. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ученическая, 4 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.7.79. Пункт 612 изложить в редакции:

| «612. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ученическая, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.7.80. Пункт 616 изложить в редакции:

| «616. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 104 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.7.81. Пункт 618 изложить в редакции:

| «618. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 108 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.7.82. Пункт 620 изложить в редакции:

| «620. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 112 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.7.83. Пункт 625 изложить в редакции:

| «625. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 47 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.7.84. Пункты 628 – 631 изложить в редакции:

| «628. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 55 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2033 |
| 629. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 57 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 630. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 63 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 631. | г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 65 | ремонт электроснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.8. В разделе «город Новочеркасск»:

2.8.1. Пункт 5 изложить в редакции:

| «5. | г. Новочеркасск, пер. Воспитательный, 4а | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.8.2. Пункты 7, 8 изложить в редакции:

| «7. | г. Новочеркасск, пер. Врачебный, 4 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 8. | г. Новочеркасск, пер. Врачебный, 6 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.8.3. Пункт 10 изложить в редакции:

| «10. | г. Новочеркасск, пер. Гайдара, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт подвала | 2049 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.8.4. Пункты 16, 17 изложить в редакции:

| «16. | г. Новочеркасск, пер. Заводской, 11 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 17. | г. Новочеркасск, пер. Заводской, 12 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.8.5. Пункт 19 изложить в редакции:

| «19. | г. Новочеркасск, пер. Заводской, 14 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.8.6. Пункт 33 изложить в редакции:

| «33. | г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, 25а | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.8.7. Пункт 35 изложить в редакции:

| «35. | г. Новочеркасск, пер. Кривопустенко, 15 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.8.8. Пункт 53 изложить в редакции:

| «53. | г. Новочеркасск, пер. Широкий, 1 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт подвала | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.8.9. Пункт 60 изложить в редакции:

| «60. | г. Новочеркасск, пл. Ермака, 5 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.8.10. Пункт 64 изложить в редакции:

| «64. | г. Новочеркасск, пл. Ермака, 9 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.8.11. Пункт 84 изложить в редакции:

| «84. | г. Новочеркасск, просп. Баклановский, 140 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.8.12. Пункт 105 изложить в редакции:

| «105. | г. Новочеркасск, просп. Баклановский, 28 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.8.13. Пункт 107 изложить в редакции:

| «107. | г. Новочеркасск, просп. Баклановский, 57 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.8.14. Пункт 115 изложить в редакции:

| «115. | г. Новочеркасск, просп. Баклановский, 94 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.8.15. Пункты 134, 135 изложить в редакции:

| «134. | г. Новочеркасск, просп. Ермака, 50/13 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2038 |
| 135. | г. Новочеркасск, просп. Ермака, 52 | ремонт электроснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.8.16. Пункт 147 изложить в редакции:

| «147. | г. Новочеркасск, просп. Ермака, 89 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.8.17. Пункт 156 изложить в редакции:

| «156. | г. Новочеркасск, просп. Парковый, 28 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.8.18. Пункт 167 изложить в редакции:

| «167. | г. Новочеркасск, просп. Платовский, 120-122 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.8.19. Пункт 171 изложить в редакции:

| «171. | г. Новочеркасск, просп. Платовский, 37а | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.8.20. Пункт 174 изложить в редакции:

| «174. | г. Новочеркасск, просп. Платовский, 62 к. 1 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.8.21. Пункт 176 изложить в редакции:

| «176. | г. Новочеркасск, просп. Платовский, 73 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2043». |

2.8.22. Пункт 196 изложить в редакции:

| «196. | г. Новочеркасск, спуск Красный, 41 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.8.23. Пункт 2141 изложить в редакции:

| «2141. | г. Новочеркасск, ул. Александровская, 105 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.8.24. Пункт 217 изложить в редакции:

| «217. | г. Новочеркасск, ул. Александровская, 73 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.8.25. Пункт 224 изложить в редакции:

| «224. | г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 42б | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.8.26. Пункт 239 изложить в редакции:

| «239. | г. Новочеркасск, ул. Бакунина, 13 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.8.27. Пункт 244 изложить в редакции:

| «244. | г. Новочеркасск, ул. Бакунина, 91а | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.8.28. Пункт 247 изложить в редакции:

| «247. | г. Новочеркасск, ул. Беляева, 10 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.8.29. Пункт 256 изложить в редакции:

| «256. | г. Новочеркасск, ул. Бердичевского, 9 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.8.30. Пункт 303 изложить в редакции:

| «303. | г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 91 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.8.31. Пункт 333 изложить в редакции:

| «333. | г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная, 20 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.8.32. Пункт 352 изложить в редакции:

| «352. | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 10 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.8.33. Пункт 354 изложить в редакции:

| «354. | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 12 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.8.34. Пункты 365, 366 изложить в редакции:

| «365. | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 26 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 366. | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 28 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.8.35. Пункт 368 изложить в редакции:

| «368. | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 32 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.8.36. Пункт 370 изложить в редакции:

| «370. | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 34 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.8.37. Пункт 4011 изложить в редакции:

| «4011. | г. Новочеркасск, ул. Дачная, 4 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.8.38. Пункт 4033 изложить в редакции:

| «4033. | г. Новочеркасск, ул. Дачная, 63 | ремонт электроснабжения | 2049 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.8.39. Пункт 405 изложить в редакции:

| «405. | г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 1 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт подвала | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.8.40. Пункт 411 изложить в редакции:

| «411. | г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 44 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.8.41. Пункт 413 изложить в редакции:

| «413. | г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 47 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.8.42. Пункт 418 изложить в редакции:

| «418. | г. Новочеркасск, ул. Думенко, 2 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.8.43. Пункт 428 изложить в редакции:

| «428. | г. Новочеркасск, ул. им. генерала А.И. Лебедя, 54/46 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.8.44. Пункт 467 изложить в редакции:

| «467. | г. Новочеркасск, ул. Калинина, 63/18 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.8.45. Пункты 474 – 476 изложить в редакции:

| «474. | г. Новочеркасск, ул. Калинина, 84 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 475. | г. Новочеркасск, ул. Калинина, 86 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 476. | г. Новочеркасск, ул. Калинина, 90 | ремонт электроснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.8.46. Пункт 499 изложить в редакции:

| «499. | г. Новочеркасск, ул. Клубная, 3 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.8.47. Пункт 501 изложить в редакции:

| «501. | г. Новочеркасск, ул. Клубная, 7 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.8.48. Пункт 5131 изложить в редакции:

| «5131. | г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 46/43 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.8.49. Пункт 518 изложить в редакции:

| «518. | г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 54 | ремонт электроснабжения | 2049 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.8.50. Пункт 522 изложить в редакции:

| «522. | г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 60 | ремонт электроснабжения | 2049 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.8.51. Пункт 542 изложить в редакции:

| «542. | г. Новочеркасск, ул. Котовского, 22 | ремонт электроснабжения | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.8.52. Пункт 553 изложить в редакции:

| «553. | г. Новочеркасск, ул. Котовского, 28 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.8.53. Пункт 563 изложить в редакции:

| «563. | г. Новочеркасск, ул. Красноармейская, 23 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.8.54. Пункт 574 изложить в редакции:

| «574. | г. Новочеркасск, ул. Крылова, 5 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.8.55. Пункт 587 изложить в редакции:

| «587. | г. Новочеркасск, ул. Магистральная, 10 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2023. |

2.8.56. Пункт 597 изложить в редакции:

| «597. | г. Новочеркасск, ул. Магистральная, 8 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.8.57. Пункт 616 изложить в редакции:

| «616. | г. Новочеркасск, ул. Макаренко, 78/2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.8.58. Пункт 623 изложить в редакции:

| «623. | г. Новочеркасск, ул. Мелиховская, 11 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.8.59. Пункт 637 изложить в редакции:

| «637. | г. Новочеркасск, ул. Мелиховская, 3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.8.60. Пункты 640 – 643 изложить в редакции:

| «640. | г. Новочеркасск, ул. Мелиховская, 9 | ремонт электроснабжения |  | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения |  | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада |  | 2023 |
|  |  | ремонт крыши |  | 2031 |
| 641. | г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 112 |  | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  |  | ремонт фундамента | 2029 |
|  |  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 642. | г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 151 |  | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 643. | г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 168 |  | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  |  | ремонт фундамента | 2024 |
|  |  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.8.61. Пункт 657 изложить в редакции:

| «657. | г. Новочеркасск, ул. Мичурина, 28 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.8.62. Пункт 660 изложить в редакции:

| «660. | г. Новочеркасск, ул. Молодежная, 24 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.8.63. Пункты 663, 664 изложить в редакции:

| «663. | г. Новочеркасск, ул. Молодежная, 34 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 664. | г. Новочеркасск, ул. Молодежная, 36 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.8.64. Пункт 668 изложить в редакции:

| «668. | г. Новочеркасск, ул. Молодежная, 41 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.8.65. Пункт 671 изложить в редакции:

| «671. | г. Новочеркасск, ул. Молодежная, 46 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.8.66. Пункт 674 изложить в редакции:

| «674. | г. Новочеркасск, ул. Молодежная, 51 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.8.67. Пункт 676 изложить в редакции:

| «676. | г. Новочеркасск, ул. Молодежная, 53 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.8.68. Пункт 694 изложить в редакции:

| «694. | г. Новочеркасск, ул. Московская, 2/88 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.8.69. Пункты 700, 701 изложить в редакции:

| «700. | г. Новочеркасск, ул. Московская, 67 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2045 |
|  |  | ремонт фасада | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 701. | г. Новочеркасск, ул. Московская, 69 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт фасада | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.8.70. Пункт 706 изложить в редакции:

| «706. | г. Новочеркасск, ул. Народная, 4 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.8.71. Пункт 718 изложить в редакции:

| «718. | г. Новочеркасск, ул. Народная, 64 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента | 2048 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.8.72. Пункт 720 изложить в редакции:

| «720. | г. Новочеркасск, ул. Народная, 65 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.8.73. Пункт 732 изложить в редакции:

| «732. | г. Новочеркасск, ул. Николаевой-Терешковой, 2 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.8.74. Пункт 789 изложить в редакции:

| «789. | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, 14 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.8.75. Пункт 791 изложить в редакции:

| «791. | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, 2 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.8.76. Пункт 798 изложить в редакции:

| «798. | г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 106б | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.8.77. Пункт 800 изложить в редакции:

| «800. | г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 113 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.8.78. Пункт 802 изложить в редакции:

| «802. | г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 136/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.8.79. Пункт 807 изложить в редакции:

| «807. | г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 45а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.8.80. Пункт 813 изложить в редакции:

| «813. | г. Новочеркасск, ул. Ровная, 1 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.8.81. Пункты 842, 843 изложить в редакции:

| «842. | г. Новочеркасск, ул. Мацоты С.В., 61 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 843. | г. Новочеркасск, ул. Мацоты С.В., 67/2 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.8.82. Пункты 845, 846 изложить в редакции:

| «845. | г. Новочеркасск, ул. Мацоты С.В., 75 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2016 |
| 846. | г. Новочеркасск, ул. Мацоты С.В., 77 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.8.83. Пункт 886 изложить в редакции:

| «886. | г. Новочеркасск, ул. Серафимовича, 1 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.8.84. Пункт 930 изложить в редакции:

| «930. | г. Новочеркасск, ул. Степная, 112 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.8.85. Пункты 932, 933 изложить в редакции:

| «932. | г. Новочеркасск, ул. Степная, 114 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 933. | г. Новочеркасск, ул. Степная, 116 | ремонт электроснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.8.86. Пункты 947 – 953 изложить в редакции:

| «947. | г. Новочеркасск, ул. Титова, 13 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 948. | г. Новочеркасск, ул. Титова, 15 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 949. | г. Новочеркасск, ул. Титова, 17 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 950. | г. Новочеркасск, ул. Титова, 19 | ремонт электроснабжения | 2049 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 951. | г. Новочеркасск, ул. Титова, 21 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 952. | г. Новочеркасск, ул. Титова, 23 | ремонт электроснабжения | 2049 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 953. | г. Новочеркасск, ул. Титова, 25 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.8.87. Пункты 956 – 959 изложить в редакции:

| «956. | г. Новочеркасск, ул. Титова, 5 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 957. | г. Новочеркасск, ул. Титова, 7 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 958. | г. Новочеркасск, ул. Титова, 9 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 959. | г. Новочеркасск, ул. Токарева, 18 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.8.88. Пункт 962 изложить в редакции:

| «962. | г. Новочеркасск, ул. Токарева, 55 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.8.89. Пункт 9861 изложить в редакции:

| «9861. | г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 75 Б | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.8.90. Пункт 10221 изложить в редакции:

| «10221. | г. Новочеркасск, ул. Чехова, 11 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.8.91. Пункт 1024 изложить в редакции:

| «1024. | г. Новочеркасск, ул. Чехова, 14 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.9. В разделе «город Новошахтинск»:

2.9.1. Пункт 9 изложить в редакции:

| «9. | г. Новошахтинск, просп. Ленина, 31 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.9.2. Пункт 17 изложить в редакции:

| «17. | г. Новошахтинск, просп. Ленина, 49 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.9.3. Пункт 23 изложить в редакции:

| «23. | г. Новошахтинск, ул. 4-я Пятилетка, 29 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.9.4. Пункт 28 изложить в редакции:

| «28. | г. Новошахтинск, ул. 4-я Пятилетка, 39 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.9.5. Пункт 35 изложить в редакции:

| «35. | г. Новошахтинск, ул. 40 Лет Октября, 1 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.9.6. Пункт 40 изложить в редакции:

| «40. | г. Новошахтинск, ул. 40 Лет Октября, 19 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.9.7. Пункт 46 изложить в редакции:

| «46. | г. Новошахтинск, ул. 40 Лет Октября, 9 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.9.8. Пункт 66 изложить в редакции:

| «66. | г. Новошахтинск, ул. Белорусская, 10 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.9.9. Пункт 149 изложить в редакции:

| «149. | г. Новошахтинск, ул. Дзержинского, 32 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.9.10. Пункт 246, 247 изложить в редакции:

| «246. | г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 23 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2035 |
| 247. | г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 25 | ремонт электроснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.9.11. Пункт 266 изложить в редакции:

| «266. | г. Новошахтинск, ул. Лаптевых, 5а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.9.12. Пункт 285 изложить в редакции:

| «285. | г. Новошахтинск, ул. Либкнехта, 23 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.9.13. Пункт 316 изложить в редакции:

| «316. | г. Новошахтинск, ул. Молодогвар-дейцев, 22 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.9.14. Пункт 334 изложить в редакции:

| «334. | г. Новошахтинск, ул. Отдельная, 6 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.9.15. Пункт 339 изложить в редакции:

| «339. | г. Новошахтинск, ул. Парковая, 14 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.9.16. Пункт 353 изложить в редакции:

| «353. | г. Новошахтинск, ул. Парковая, 4 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.9.17. Пункт 405 изложить в редакции:

| «405. | г. Новошахтинск, ул. Просвещения, 26 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.9.18. Пункт 407 признать утратившим силу.

2.9.19. Пункт 428 изложить в редакции:

| «428. | г. Новошахтинск, ул. Радио, 2 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.9.20. Пункт 465 изложить в редакции:

| «465. | г. Новошахтинск, ул. Розы Люксембург, 2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.9.21. Пункт 4915 изложить в редакции:

| «4915. | г. Новошахтинск, ул. Советская, 26 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.9.22. Пункт 501 изложить в редакции:

| «501. | г. Новошахтинск, ул. Социалистическая, 21 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.9.23. Пункт 534 изложить в редакции:

| «534. | г. Новошахтинск, ул. Франко, 4 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.9.24. Пункты 554, 555 изложить в редакции:

| «554. | г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 135 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2039 |
| 555. | г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 137 | ремонт электроснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.9.25. Пункт 643 изложить в редакции:

| «643. | г. Новошахтинск, ул. Щорса, 16 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10. В разделе «город Ростов-на-Дону»:

2.10.1. В подразделе «Ворошиловский район»:

2.10.1.1. Пункт 43 изложить в редакции:

| «43. | г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 30 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.1.2. Пункты 71, 72 изложить в редакции:

| «71. | г. Ростов-на-Дону, пер. Забайкальский, 5/1 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 72. | г. Ростов-на-Дону, пер. Забайкальский, 5/2 | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.1.3. Пункт 76 изложить в редакции:

| «76. | г. Ростов-на-Дону, пер. Забайкальский, 7/6 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.1.4. Пункт 86 изложить в редакции:

| «86. | г. Ростов-на-Дону, пер. Обуховский, 7/1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.1.5. Пункт 91 изложить в редакции:

| «91. | г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, 12 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.1.6. Пункты 95, 96 изложить в редакции:

| «95. | г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, 22/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 96. | г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, 22/3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.1.7. Пункт 100 изложить в редакции:

| «100. | г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, 26/55 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.1.8. Пункт 118 изложить в редакции:

| «118. | г. Ростов-на-Дону, просп. Королева, 11/1 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.1.9. Пункт 165 изложить в редакции:

| «165. | г. Ростов-на-Дону, просп. Королева, 25б | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2043 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.10.1.10. Пункт 170 изложить в редакции:

| «170. | г. Ростов-на-Дону, просп. Королева, 27 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.1.11. Пункт 177 изложить в редакции:

| «177. | г. Ростов-на-Дону, просп. Королева, 27б | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.10.1.12. Пункт 234 изложить в редакции:

| «234. | г. Ростов-на-Дону, просп. Космонавтов, 27/3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.1.13. Пункт 281 изложить в редакции:

| «281. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 104 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.1.14. Пункт 288 изложить в редакции:

| «288. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 107/2 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.1.15. Пункт 300 изложить в редакции:

| «300. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 115 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.1.16. Пункт 312 изложить в редакции:

| «312. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 123/2 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.1.17. Пункт 321 изложить в редакции:

| «321. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 142 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.1.18. Пункт 325 изложить в редакции:

| «325. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 150 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.1.19. Пункт 338 изложить в редакции:

| «338. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 223/4 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.1.20. Пункт 348 изложить в редакции:

| «348. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 229/3 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.1.21. Пункты 357, 358 изложить в редакции:

| «357. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 56 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2032 |
| 358. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 58 | ремонт электроснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.1.22. Пункт 365 изложить в редакции:

| «365. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 68 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.1.23. Пункты 367, 368 изложить в редакции:

| «367. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 84а | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2033 |
| 368. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 88/1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.1.24. Пункты 383, 384 изложить в редакции:

| «383. | г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 21 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 384. | г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 23 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.1.25. Пункт 392 изложить в редакции:

| «392. | г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 35 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.1.26. Пункт 397 изложить в редакции:

| «397. | г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 41 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.1.27. Пункты 402, 403 изложить в редакции:

| «402. | г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 43/1 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 403. | г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 45 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.1.28. Пункты 405, 406 изложить в редакции:

| «405. | г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 45/2 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 406. | г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 47 | ремонт электроснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.1.29. Пункт 408 изложить в редакции:

| «408. | г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 47/2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.1.30. Пункт 465 изложить в редакции:

| «465. | г. Ростов-на-Дону, ул. Водников, 22 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.1.31. Пункт 468 изложить в редакции:

| «468. | г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 10 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.1.32. Пункт 474 изложить в редакции:

| «474. | г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 12/11 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2043 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента | 2049 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.10.1.33. Пункт 484 изложить в редакции:

| «484. | г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 20 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.1.34. Пункты 497, 498 изложить в редакции:

| «497. | г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 35 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2039 |
| 498. | г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 4 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.1.35. Пункт 509 изложить в редакции:

| «509. | г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.1.36. Пункт 514 изложить в редакции:

| «514. | г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 7/3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.1.37. Пункты 5374, 5375 изложить в редакции:

| «5374. | г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко, 17, строение 4 |  | ремонт электроснабжения |  | 2042 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения |  | 2042 |  |
|  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | 2045 |  |
|  |  |  | ремонт подвала |  | 2043 |  |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2046 |  |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2044 |  |
| 5375. |  | г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко, 17, строение 5 |  | ремонт электроснабжения |  | 2042 |
|  |  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения |  | 2042 |
|  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | 2045 |
|  |  |  |  | ремонт подвала |  | 2043 |
|  |  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2046 |
|  |  |  |  | ремонт крыши |  | 2044». |

2.10.1.38. Пункт 542 изложить в редакции:

| «542. | г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 10/1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.1.39. Пункт 559 изложить в редакции:

| «559. | г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 15/3 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.10.1.40. Пункт 562 изложить в редакции:

| «562. | г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 18/22 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2042 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.1.41. Пункты 572, 573 изложить в редакции:

| «572. | г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 26 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2039 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 573. | г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 28 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.1.42. Пункт 586 изложить в редакции:

| «586. | г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 36/2 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.1.43. Пункт 597 изложить в редакции:

| «597. | г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 5/5 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.1.44. Пункт 620 изложить в редакции:

| «620. | г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 14 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.10.1.45. Пункт 639 изложить в редакции:

| «639. | г. Ростов-на-Дону, ул. Криворожская, 57 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.1.46. Пункты 643, 644 изложить в редакции:

| «643. | г. Ростов-на-Дону, ул. Криворожская, 62 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 644. | г. Ростов-на-Дону, ул. Криворожская, 63 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.1.47. Пункт 647 изложить в редакции:

| «647. | г. Ростов-на-Дону, ул. Криворожская, 67 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.1.48. Пункт 649 изложить в редакции:

| «649. | г. Ростов-на-Дону, ул. Криворожская, 70 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.1.49. Пункт 652 изложить в редакции:

| «652. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 24 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.1.50. Пункты 657, 658 изложить в редакции:

| «657. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 43/1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 658. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 43/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.1.51. Пункт 6593 изложить в редакции:

| «6593. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45, строение 6 | ремонт электроснабжения | 2046 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2048 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2048 |
|  |  | ремонт подвала | 2045 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2049». |

2.10.1.52. Дополнить пунктом 6595 следующего содержания:

| «6595. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45, строение 5 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2048 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2045». |

2.10.1.53. Пункт 662 изложить в редакции:

| «662. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 399/1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2044 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.1.54. Пункты 669, 670 изложить в редакции:

| «669. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 72/1 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2032 |
| 670. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 72/2 | ремонт электроснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.1.55. Пункт 672 изложить в редакции:

| «672. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 72/40 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.1.56. Пункты 675 – 677 изложить в редакции:

| «675. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 78/1 |  | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада | 2024 |
|  |  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 676. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 80 |  | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 677. | г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 10 | ремонт электроснабжения |  | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения |  | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2041 |
|  |  | ремонт крыши |  | 2025». |

2.10.1.57. Пункты 682, 683 изложить в редакции:

| «682. | г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 14 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 683. | г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 14а | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.1.58. Пункт 701 изложить в редакции:

| «701. | г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 6 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.1.59. Пункт 704 изложить в редакции:

| «704. | г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 8 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.1.60. Пункт 749 изложить в редакции:

| «749. | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 70/2 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.1.61. Пункт 755 изложить в редакции:

| «755. | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 78 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.1.62. Пункт 761 изложить в редакции:

| «761. | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 86 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.1.63. Пункты 790, 791 изложить в редакции:

| «790. | г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 6 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 791. | г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 6/1 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.1.64. Пункты 799, 800 изложить в редакции:

| «799. | г. Ростов-на-Дону, ул. Симферопольская, 65 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 800. | г. Ростов-на-Дону, ул. Симферопольская, 66 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.1.65. Пункт 804 изложить в редакции:

| «804. | г. Ростов-на-Дону, ул. Симферопольская, 69 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.1.66. Пункт 825 изложить в редакции:

| «825. | г. Ростов-на-Дону, ул. Труда, 12/1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.1.67. Пункт 828 изложить в редакции:

| «828. | г. Ростов-на-Дону, ул. Труда, 15 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.1.68. Пункт 843 изложить в редакции:

| «843. | г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, 81 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.1.69. Пункт 846 изложить в редакции:

| «846. | г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, 85/12 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.2. В подразделе «Железнодорожный район»:

2.10.2.1. Пункт 23 изложить в редакции:

| «23. | г. Ростов-на-Дону, пер. Медный, 4/51 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.2.2. Пункт 25 изложить в редакции:

| «25. | г. Ростов-на-Дону, пер. Моторный, 15/16 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.2.3. Пункт 33 изложить в редакции:

| «33. | г. Ростов-на-Дону, пер. Пржевальского, 32 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.2.4. Пункт 35 изложить в редакции:

| «35. | г. Ростов-на-Дону, пер. Рыбный, 33/128 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.2.5. Пункт 39 изложить в редакции:

| «39. | г. Ростов-на-Дону, пер. Сулинский, 6 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.2.6. Пункт 42 изложить в редакции:

| «42. | г. Ростов-на-Дону, пер. Урицкого, 69 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.2.7. Пункт 44 изложить в редакции:

| «44. | г. Ростов-на-Дону, пер. Урицкого, 71 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.2.8. Пункт 46 изложить в редакции:

| «46. | г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, 1 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.2.9. Пункт 49 изложить в редакции:

| «49. | г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, 12 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.2.10. Пункты 55, 56 изложить в редакции:

| «55. | г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, 18 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2035 |
| 56. | г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, 19 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.2.11. Пункт 58 изложить в редакции:

| «58. | г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, 21 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.2.12. Пункт 62 изложить в редакции:

| «62. | г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, 5 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.2.13. Пункт 81 изложить в редакции:

| «81. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ставского, 8/19 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.2.14. Пункт 86 изложить в редакции:

| «86. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 16 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.2.15. Пункт 104 изложить в редакции:

| «104. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 9 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.2.16. Пункт 113 изложить в редакции:

| «113. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, 50/2 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.2.17. Пункты 115 – 117 изложить в редакции:

| «115. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 116. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 11 | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 117. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.2.18. Пункты 119 – 121 изложить в редакции:

| «119. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 15 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 120. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 17 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 121. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 19 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.2.19. Пункт 123 изложить в редакции:

| «123. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 25 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.2.20. Пункт 125 изложить в редакции:

| «125. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 29 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.2.21. Пункт 127 изложить в редакции:

| «127. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 35 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.2.22. Пункты 130 – 132 изложить в редакции:

| «130. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 39 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 131. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 41 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 132. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 7 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.2.23. Пункт 136 изложить в редакции:

| «136. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Баррикадная, 1 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.2.24. Пункты 141 – 144 изложить в редакции:

| «141. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 10 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 142. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 12 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 143. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 14 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 144. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 16 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.2.25. Пункты 146 – 150 изложить в редакции:

| «146. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 147. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 20 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 148. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 24 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 149. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 26 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 150. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 28 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.2.26. Пункт 153 изложить в редакции:

| «153. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 34 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.2.27. Пункты 155, 156 изложить в редакции:

| «155. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 4 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 156. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 40 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2049 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.2.28. Пункт 158 изложить в редакции:

| «158. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 6 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.2.29. Пункт 160 изложить в редакции:

| «160. | г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я Баррикадная, 2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.2.30. Пункт 166 изложить в редакции:

| «166. | г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, 107/2 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.2.31. Пункты 168, 169 изложить в редакции:

| «168. | г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, 107/4 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 169. | г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, 107/5 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.2.32. Пункт 187 изложить в редакции:

| «187. | г. Ростов-на-Дону, ул. Батуринская, 15/1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.2.33. Пункт 198 изложить в редакции:

| «198. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, 113 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.2.34. Пункт 201 изложить в редакции:

| «201. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, 44 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.2.35. Пункты 203, 204 изложить в редакции:

| «203. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, 83/2 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 204. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, 88 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.2.36. Пункт 212 изложить в редакции:

| «212. | г. Ростов-на-Дону, ул. Гусева, 10а | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.2.37. Пункт 215 изложить в редакции:

| «215. | г. Ростов-на-Дону, ул. Гусева, 6 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.2.38. Пункт 221 изложить в редакции:

| «221. | г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская, 16/1-3 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.2.39. Пункт 227 изложить в редакции:

| «227. | г. Ростов-на-Дону, ул. Заводская, 4а | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.2.40. Пункт 231 изложить в редакции:

| «231. | г. Ростов-на-Дону, ул. Заводская, 6б | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.2.41. Пункты 244, 245 изложить в редакции:

| «244. | г. Ростов-на-Дону, ул. Краснополянская, 18/3 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 245. | г. Ростов-на-Дону, ул. Краснополянская, 21 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.2.42. Пункт 267 изложить в редакции:

| «267. | г. Ростов-на-Дону, ул. Лензаводская, 20/5 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.2.43. Пункты 273 – 275 изложить в редакции:

| «273. | г. Ростов-на-Дону, ул. Лесопарковая, 16 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 274. | г. Ростов-на-Дону, ул. Лесопарковая, 18 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 275. | г. Ростов-на-Дону, ул. Лесопарковая, 20 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.2.44. Пункт 285 изложить в редакции:

| «285. | г. Ростов-на-Дону, ул. Локомотивная, 4а | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.2.45. Пункт 307 изложить в редакции:

| «307. | г. Ростов-на-Дону, ул. Минераловодская, 10 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.2.46. Пункт 311 изложить в редакции:

| «311. | г. Ростов-на-Дону, ул. Минераловодская, 23 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.2.47. Пункт 321 признать утратившим силу.

2.10.2.48. Пункт 324 изложить в редакции:

| «324. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нагорная, 6 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.2.49. Пункт 331 изложить в редакции:

| «331. | г. Ростов-на-Дону, ул. Перекопская, 56 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.2.50. Пункты 336, 337 изложить в редакции:

| «336. | г. Ростов-на-Дону, ул. Петрашевского, 18 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 337. | г. Ростов-на-Дону, ул. Петрашевского, 20 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.2.51. Пункты 339, 340 изложить в редакции:

| «339. | г. Ростов-на-Дону, ул. Петрашевского, 26 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2032 |
| 340. | г. Ростов-на-Дону, ул. Петрашевского, 28 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.2.52. Пункт 353 изложить в редакции:

| «353. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 110 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.2.53. Пункт 356 изложить в редакции:

| «356. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 140а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.2.54. Пункты 359, 360 изложить в редакции:

| «359. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 164а | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 360. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 164б | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.2.55. Пункт 363 изложить в редакции:

| «363. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 168 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.2.56. Пункты 365, 366 изложить в редакции:

| «365. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 170а | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 366. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 172 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.2.57. Пункт 369 изложить в редакции:

| «369. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 178 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.2.58. Пункты 372, 373 изложить в редакции:

| «372. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 184 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 373. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 186 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.2.59. Пункт 376 изложить в редакции:

| «376. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 21 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.2.60. Пункт 379 изложить в редакции:

| «379. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 242 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.10.2.61. Пункты 387, 388 изложить в редакции:

| «387. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 39 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2033 |
| 388. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 39а | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.2.62. Пункт 392 изложить в редакции:

| «392. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 4а | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.2.63. Пункты 394, 395 изложить в редакции:

| «394. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 6 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 395. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 6а | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.2.64. Пункт 399 изложить в редакции:

| «399. | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 78 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.2.65. Дополнить пунктом 4061 следующего содержания:

| «4061. | г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 3/1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050». |

2.10.2.66. Пункт 413 изложить в редакции:

| «413. | г. Ростов-на-Дону, ул. Профсоюзная, 85/36 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.2.67. Пункт 418 изложить в редакции:

| «418. | г. Ростов-на-Дону, ул. Рельефная, 3 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.2.68. Пункт 426 изложить в редакции:

| «426. | г. Ростов-на-Дону, ул. Республиканская, 12 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.2.69. Пункт 430 изложить в редакции:

| «430. | г. Ростов-на-Дону, ул. Республиканская, 136а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.2.70. Пункт 453 изложить в редакции:

| «453. | г. Ростов-на-Дону, ул. Республиканская, 76 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.2.71. Пункт 459 изложить в редакции:

| «459. | г. Ростов-на-Дону, ул. Русская, 15 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.2.72. Пункты 463, 464 изложить в редакции:

| «463. | г. Ростов-на-Дону, ул. Русская, 23 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 464. | г. Ростов-на-Дону, ул. Русская, 25 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.2.73. Пункт 468 изложить в редакции:

| «468. | г. Ростов-на-Дону, ул. Русская, 33 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.2.74. Пункты 470, 471 изложить в редакции:

| «470. | г. Ростов-на-Дону, ул. Русская, 37 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 471. | г. Ростов-на-Дону, ул. Русская, 39 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.2.75. Пункты 492 – 494 изложить в редакции:

| «492. | г. Ростов-на-Дону, ул. Сейнерная, 35/4 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 493. | г. Ростов-на-Дону, ул. Сейнерная, 35/5 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 494. | г. Ростов-на-Дону, ул. Сейнерная, 35/6 | ремонт электроснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.2.76. Пункт 496 изложить в редакции:

| «496. | г. Ростов-на-Дону, ул. Сейнерная, 35/9 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.2.77. Пункт 521 изложить в редакции:

| «521. | г. Ростов-на-Дону, ул. Собино, 72 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.2.78. Пункт 542 изложить в редакции:

| «542. | г. Ростов-на-Дону, ул. Трудящихся, 177/30 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.2.79. Пункты 552, 553 изложить в редакции:

| «552. | г. Ростов-на-Дону, ул. Чебанова, 20 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 553. | г. Ростов-на-Дону, ул. Чебанова, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.3. В подразделе «Кировский район»:

2.10.3.1. Пункты 1, 2 изложить в редакции:

| «1. | г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 50 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 2. | г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 54/2 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.2. Пункты 12, 13 изложить в редакции:

| «12. | г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 64 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 13. | г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 66 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.3. Пункты 31, 32 изложить в редакции:

| «31. | г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 42 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 32. | г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 44 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.4. Пункты 41, 42 изложить в редакции:

| «41. | г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 108 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2023 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 42. | г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 118/50 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.5. Пункт 53 изложить в редакции:

| «53. | г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 66/185 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.6. Пункты 74, 75 изложить в редакции:

| «74. | г. Ростов-на-Дону, пер. Крыловской, 4 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 75. | г. Ростов-на-Дону, пер. Крыловской, 40 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.3.7. Пункт 83 изложить в редакции:

| «83. | г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 15 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.8. Пункт 95 изложить в редакции:

| «95. | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 5 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.9. Пункт 111 изложить в редакции:

| «111. | г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 15 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.3.10. Пункт 132 изложить в редакции:

| «132. | г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 67 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.11. Пункт 135 изложить в редакции:

| «135. | г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 82/221 | ремонт электроснабжения | 2046 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2045 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.12. Пункт 150 изложить в редакции:

| «150. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 153/29 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.3.13. Пункт 158 изложить в редакции:

| «158. | г. Ростов-на-Дону, просп. Богатяновский Спуск, 8/55 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.14. Пункт 166 изложить в редакции:

| «166. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошилов-ский, 26 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.15. Пункт 183 изложить в редакции:

| «183. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошилов-ский, 63а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.16. Пункт 190 изложить в редакции:

| «190. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошилов-ский, 8 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.3.17. Пункт 197 изложить в редакции:

| «197. | г. Ростов-на-Дону, просп. Кировский, 49 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.3.18. Пункты 201, 202 изложить в редакции:

| «201. | г. Ростов-на-Дону, просп. Кировский, 67 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 202. | г. Ростов-на-Дону, просп. Кировский, 75 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2022 |
|  |  | ремонт фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.3.19. Пункт 205 изложить в редакции:

| «205. | г. Ростов-на-Дону, просп. Кировский, 82б | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.20. Пункт 211 изложить в редакции:

| «211. | г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, 12-14/89 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.21. Пункт 214 изложить в редакции:

| «214. | г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, 21/19 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.22. Пункты 219, 220 изложить в редакции:

| «219. | г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, 25в | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 220. | г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, 25, стр. 3 | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.3.23. Пункт 229 изложить в редакции:

| «229. | г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, 32 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт фундамента | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.3.24. Пункт 240 изложить в редакции:

| «240. | г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, 49 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.25. Пункт 242 изложить в редакции:

| «242. | г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, 54 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.26. Пункт 254 изложить в редакции:

| «254. | г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, 8 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.27. Дополнить пунктом 2632 следующего содержания:

| «2632. | г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, 86 | ремонт электроснабжения | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050». |

2.10.3.28. Дополнить пунктом 2723 следующего содержания:

| «2723. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 157в/83 строение 2 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2048 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2048 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2044». |

2.10.3.29. Пункты 276 – 278 изложить в редакции:

| «276. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 13-13а | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 277. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 15 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 278. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 18 | ремонт электроснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.30. Пункты 282, 283 изложить в редакции:

| «282. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 99/22 |  | ремонт электроснабжения |  | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2021 |
|  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения |  | 2018 |
|  |  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада |  | 2026 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2037 |
| 283. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 23 | ремонт электроснабжения |  | 2028 |  |
|  |  | ремонт газоснабжения |  | 2029 |  |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения |  | 2020 |  |
|  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2037 |  |
|  |  | ремонт крыши |  | 2019». |  |

2.10.3.31. Пункт 287 изложить в редакции:

| «287. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 30 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.32. Пункт 291 изложить в редакции:

| «291. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 37/29 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.3.33. Пункт 293 изложить в редакции:

| «293. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 42-44/127 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.3.34. Пункт 296 изложить в редакции:

| «296. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 45 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.35. Пункт 308 изложить в редакции:

| «308. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 54/32 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.36. Пункт 314 изложить в редакции:

| «314. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 72/155 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.3.37. Пункт 317 изложить в редакции:

| «317. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 78 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.3.38. Пункт 325 изложить в редакции:

| «325. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 90 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.3.39. Пункт 354 изложить в редакции:

| «354. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 47 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.40. Пункт 359 изложить в редакции:

| «359. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 56 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.41. Пункт 361 изложить в редакции:

| «361. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 57 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.3.42. Пункт 3621 изложить в редакции:

| «3621. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 62 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.43. Пункты 370, 371 изложить в редакции:

| «370. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 371. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 102 | ремонт электроснабжения | 2015 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.44. Пункт 373 изложить в редакции:

| «373. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 106/46 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.45. Пункты 375, 376 изложить в редакции:

| «375. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 110 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 376. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 111 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2042 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.3.46. Пункты 385 – 388 изложить в редакции:

| «385. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 128 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 386. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 130/33 | ремонт электроснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2015 |
| 387. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 142/43 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 388. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 144/48 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.3.47. Пункты 391 – 394 изложить в редакции:

| «391. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 160 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2016 |
| 392. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 166 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 393. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 176 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2033 |
| 394. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 180-182 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.3.48. Пункт 397 изложить в редакции:

| «397. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 186/54 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.49. Пункты 404, 405 изложить в редакции:

| «404. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 71/16 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2032 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 405. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 75/17 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.50. Пункт 408 изложить в редакции:

| «408. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 82-84/46 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.51. Пункт 410 изложить в редакции:

| «410. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 86 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.3.52. Пункт 418 изложить в редакции:

| «418. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 99а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.53. Пункт 425 изложить в редакции:

| «425. | г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная, 46 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.54. Пункт 427 изложить в редакции:

| «427. | г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная, 49 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2044». |

2.10.3.55. Пункт 437 изложить в редакции:

| «437. | г. Ростов-на-Дону, ул. Гоголевская, 2/18 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.3.56. Пункт 449 изложить в редакции:

| «449. | г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 135/136 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.10.3.57. Пункт 452 изложить в редакции:

| «452. | г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 47/8 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.58. Пункт 466 изложить в редакции:

| «466. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 196/92 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.59. Пункт 4681 изложить в редакции:

| «4681. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 204 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.3.60. Пункт 474 изложить в редакции:

| «474. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 240/115 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.3.61. Пункт 498 изложить в редакции:

| «498. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красных Зорь, 21 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.62. Пункт 500 изложить в редакции:

| «500. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красных Зорь, 22 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.63. Пункт 509 изложить в редакции:

| «509. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красных Зорь, 4 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.64. Пункт 516 изложить в редакции:

| «516. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красных Зорь, 52 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фасада | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.65. Пункт 522 изложить в редакции:

| «522. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красных Зорь, 61 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.3.66. Пункт 533 изложить в редакции:

| «533. | г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 211 | ремонт электроснабжения | 2049 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.3.67. Пункт 544 изложить в редакции:

| «544. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 134, стр. 2 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.68. Пункт 552 изложить в редакции:

| «552. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 153 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.69. Пункт 554 изложить в редакции:

| «554. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 155 | ремонт электроснабжения | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.70. Пункты 560, 561 изложить в редакции:

| «560. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 162б | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 561. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 163 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.3.71. Пункт 578 изложить в редакции:

| «578. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 184 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.3.72. Пункт 583 изложить в редакции:

| «583. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 193 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.73. Пункт 598 изложить в редакции:

| «598. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 211б | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.74. Пункт 603 изложить в редакции:

| «603. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 215/109 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.75. Пункт 606 изложить в редакции:

| «606. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 220а | ремонт электроснабжения | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2025 |
|  |  | ремонт фасада | 2020 |
|  |  | ремонт подвала | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2043». |

2.10.3.76. Пункт 608 изложить в редакции:

| «608. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 229 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.3.77. Пункт 615 изложить в редакции:

| «615. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 291 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.3.78. Пункт 622 изложить в редакции:

| «622. | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 76 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.3.79. Пункт 636 изложить в редакции:

| «636. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, 30 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.3.80. Пункт 652 изложить в редакции:

| «652. | г. Ростов-на-Дону, ул. Петровская, 25/26 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2049 |
|  |  | ремонт крыши | 2046». |

2.10.3.81. Пункт 654 изложить в редакции:

| «654. | г. Ростов-на-Дону, ул. Петровская, 43 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.82. Пункты 671, 672 изложить в редакции:

| «671. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 107/72 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2032 |
| 672. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 108 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.83. Пункт 678 изложить в редакции:

| «678. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 117 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.84. Пункт 683 изложить в редакции:

| «683. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 132/59 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.85. Пункт 6851 изложить в редакции:

| «6851. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 135/33 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.3.86. Пункты 688, 689 изложить в редакции:

| «688. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 141 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 689. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 143 | ремонт электроснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.3.87. Пункт 703 изложить в редакции:

| «703. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 167 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.3.88. Пункт 706 изложить в редакции:

| «706. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 171 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.3.89. Пункт 716 изложить в редакции:

| «716. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 204 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.90. Пункт 724 изложить в редакции:

| «724. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 229а | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2049 |
|  |  | ремонт крыши | 2046». |

2.10.3.91. Пункты 729, 730 изложить в редакции:

| «729. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 74/70а | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 730. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 74/70б | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.92. Пункт 749 изложить в редакции:

| «749. | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 16/1 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.3.93. Пункт 751 изложить в редакции:

| «751. | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 185 | ремонт электроснабжения | 2049 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2049 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.3.94. Пункты 753, 754 изложить в редакции:

| «753. | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 4 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 754. | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 22 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.3.95. Пункты 759, 760 изложить в редакции:

| «759. | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 29 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт фундамента | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2015 |
| 760. | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 3 | ремонт электроснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.96. Пункт 762 изложить в редакции:

| «762. | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 45 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт фундамента | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.3.97. Пункт 772 изложить в редакции:

| «772. | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 7а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.98. Пункты 783 – 784 изложить в редакции:

| «783. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 94 | ремонт электроснабжения |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения |  | 2021 |  |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2025 |  |
|  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2036 |  |
|  |  | ремонт крыши |  | 2028 |  |
| 784. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 100 |  | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2036 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2036 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2026 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2023». |

2.10.3.99. Пункт 791 изложить в редакции:

| «791. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 121 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.3.100. Пункт 793 изложить в редакции:

| «793. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 123 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.3.101. Пункт 811 изложить в редакции:

| «811. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 167/40 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.102. Пункт 818 изложить в редакции:

| «818. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 177 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.103. Пункт 820 изложить в редакции:

| «820. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 180 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.104. Пункт 825 изложить в редакции:

| «825. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 196 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.105. Пункты 834 – 836 изложить в редакции:

| «834. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 208/19 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 835. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 209/46 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 836. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 211 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.106. Пункт 847 изложить в редакции:

| «847. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 92/40 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.3.107. Пункт 8651 изложить в редакции:

| «8651. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 115а/1 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.108. Пункты 866, 867 изложить в редакции:

| «866. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 116 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт фундамента | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2015 |
| 867. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.3.109. Пункт 874 изложить в редакции:

| «874. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 128/10 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.3.110. Пункт 885 изложить в редакции:

| «885. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 148 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.3.111. Пункт 889 изложить в редакции:

| «889. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 150/17 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.112. Пункты 891 – 893 изложить в редакции:

| «891. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 153 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 892. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 156 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 893. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 158 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.3.113. Пункт 895 изложить в редакции:

| «895. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 160а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.114. Пункт 905 изложить в редакции:

| «905. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 171 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.3.115. Пункт 914 изложить в редакции:

| «914. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 187/38 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фасада | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.116. Пункт 922 изложить в редакции:

| «922. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 224 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.3.117. Пункт 934 изложить в редакции:

| «934. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 266 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.3.118. Пункт 940 изложить в редакции:

| «940. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 290/20 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.119. Пункт 943 изложить в редакции:

| «943. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 75 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.3.120. Пункт 946 изложить в редакции:

| «946. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 79 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.121. Пункт 948 изложить в редакции:

| «948. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 81 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.122. Пункт 951 изложить в редакции:

| «951. | г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 9/97 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.3.123. Пункт 963 изложить в редакции:

| «963. | г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 27 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.3.124. Пункт 9671 изложить в редакции:

| «9671. | г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 34 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.3.125. Пункт 970 изложить в редакции:

| «970. | г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 4 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фасада | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.126. Пункт 9721 изложить в редакции:

| «9721. | г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 43 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.3.127. Пункт 979 изложить в редакции:

| «979. | г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 6 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.128. Пункт 985 изложить в редакции:

| «985. | г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 7 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.3.129. Пункт 988 изложить в редакции:

| «988. | г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 8 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.130. Пункт 992 изложить в редакции:

| «992. | г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 9 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.3.131. Пункт 996 изложить в редакции:

| «996. | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 326 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.3.132. Пункт 998 изложить в редакции:

| «998. | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 338 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.133. Пункт 1012 изложить в редакции:

| «1012. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 74 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.3.134. Пункт 1016 изложить в редакции:

| «1016. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 89 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.3.135. Пункт 1019 изложить в редакции:

| «1019. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 72 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.136. Пункты 1022, 1023 изложить в редакции:

| «1022. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 75 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 1023. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 76 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.3.137. Пункт 1029 изложить в редакции:

| «1029. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 80 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.3.138. Пункт 1033 изложить в редакции:

| «1033. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 87 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.3.139. Пункт 1039 изложить в редакции:

| «1039. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 60 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.3.140. Пункт 1054 изложить в редакции:

| «1054. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 83 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.4. В подразделе «Ленинский район»:

2.10.4.1. Пункты 5, 6 изложить в редакции:

| «5. | г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 19/8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 6. | г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 19/8, строение 2 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.2. Пункт 8 изложить в редакции:

| «8. | г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 32-34 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.3. Пункт 191 изложить в редакции:

| «191. | г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 86 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.4.4. Пункт 24 изложить в редакции:

| «24. | г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 75 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.4.5. Пункты 28, 29 изложить в редакции:

| «28. | г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 91 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 29. | г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 97 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.6. Пункт 32 изложить в редакции:

| «32. | г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 65а | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.4.7. Пункт 46 изложить в редакции:

| «46. | г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.4.8. Пункт 57 изложить в редакции:

| «57. | г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 35 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.9. Пункт 76 изложить в редакции:

| «76. | г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 73 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.4.10. Пункт 78 изложить в редакции:

| «78. | г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 81а/73 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.4.11. Пункты 80, 81 изложить в редакции:

| «80. | г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 86 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 81. | г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 89 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.4.12. Пункт 86 изложить в редакции:

| «86. | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.4.13. Пункт 865 изложить в редакции:

| «865. | г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 166 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.4.14. Пункт 90 изложить в редакции:

| «90. | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 44 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.4.15. Пункт 92 изложить в редакции:

| «92. | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 46 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.4.16. Пункт 95 изложить в редакции:

| «95. | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.4.17. Пункт 97 изложить в редакции:

| «97. | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 50 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.4.18. Пункт 100 изложить в редакции:

| «100. | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 7/31 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.4.19. Пункт 102 изложить в редакции:

| «102. | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 74 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.4.20. Пункт 108 изложить в редакции:

| «108. | г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 29 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.4.21. Пункт 111 изложить в редакции:

| «111. | г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 34 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2046». |

2.10.4.22. Пункт 115 изложить в редакции:

| «115. | г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 50а | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.4.23. Пункт 121 изложить в редакции:

| «121. | г. Ростов-на-Дону, пер. Сухумский, 12а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.4.24. Пункт 129 изложить в редакции:

| «129. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 22/27 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.4.25. Пункт 132 изложить в редакции:

| «132. | г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 46 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2019 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.4.26. Пункт 146 изложить в редакции:

| «146. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 11 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.27. Пункт 150 изложить в редакции:

| «150. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 22 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.4.28. Пункт 152 изложить в редакции:

| «152. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 25 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.4.29. Пункт 1541 изложить в редакции:

| «1541. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 33 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.4.30. Пункт 156 изложить в редакции:

| «156. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 4 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.4.31. Пункты 159, 160 изложить в редакции:

| «159. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 51 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 160. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 56 | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.4.32. Пункт 163 изложить в редакции:

| «163. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 11 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.4.33. Пункт 166 изложить в редакции:

| «166. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 14 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.4.34. Пункты 169, 170 изложить в редакции:

| «169. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 18/9 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2015 |
| 170. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 19 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.35. Пункт 175 изложить в редакции:

| «175. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 26 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.4.36. Пункт 177 изложить в редакции:

| «177. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 30 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.4.37. Пункт 184 изложить в редакции:

| «184. | г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 52 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.4.38. Пункт 188 изложить в редакции:

| «188. | г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 27б | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.4.39. Пункт 190 изложить в редакции:

| «190. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 11 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.4.40. Пункт 193 изложить в редакции:

| «193. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 17 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.4.41. Пункт 200 изложить в редакции:

| «200. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 23 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.4.42. Пункт 202 изложить в редакции:

| «202. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2026 |
|  |  | ремонт подвала | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.4.43. Пункт 204 изложить в редакции:

| «204. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 32/36 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.4.44. Пункт 207 изложить в редакции:

| «207. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 35 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.45. Пункт 209 изложить в редакции:

| «209. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 37 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.4.46. Пункты 213 – 218 изложить в редакции:

| «213. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 39/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 214. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 39 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 215. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 37а | ремонт электроснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 216. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 39б | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 217. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 43/32 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033 |
| 218. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 48 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.4.47. Пункт 220 изложить в редакции:

| «220. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 51 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.4.48. Пункт 222 изложить в редакции:

| «222. | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 58 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.10.4.49. Пункт 240 изложить в редакции:

| «240. | г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 21 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.50. Пункт 245 изложить в редакции:

| «245. | г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 7 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.4.51. Пункт 253 изложить в редакции:

| «253. | г. Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, 30а | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.4.52. Пункт 259 изложить в редакции:

| «259. | г. Ростов-на-Дону, ул. Зявкина, 31/16 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2043 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.4.53. Пункт 2611 изложить в редакции:

| «2611. | г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 247 | ремонт электроснабжения | 2049 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.4.54. Пункт 269 изложить в редакции:

| «269. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 134 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.4.55. Пункт 273 изложить в редакции:

| «273. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 160 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.4.56. Пункт 2741 изложить в редакции:

| «2741. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 166 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.4.57. Пункт 285 изложить в редакции:

| «285. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 70 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.4.58. Пункт 289 изложить в редакции:

| «289. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 92/93 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.4.59. Пункт 316 изложить в редакции:

| «316. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 147 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.4.60. Пункты 329, 330 изложить в редакции:

| «329. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 57/106 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 330. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 58 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.61. Пункт 333 изложить в редакции:

| «333. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 58а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фасада | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.4.62. Пункты 338, 339 изложить в редакции:

| «338. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 68/81 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 339. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 69 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.4.63. Пункт 344 изложить в редакции:

| «344. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 82/31 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.4.64. Пункт 347 изложить в редакции:

| «347. | г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 92/63 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.4.65. Пункт 363 изложить в редакции:

| «363. | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 36 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.4.66. Пункты 367, 368 изложить в редакции:

| «367. | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 48 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 368. | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.10.4.67. Пункт 389 изложить в редакции:

| «389. | г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 44 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.4.68. Пункт 396 изложить в редакции:

| «396. | г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 62/21 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.4.69. Пункты 399 – 401 изложить в редакции:

| «399. | г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 77 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2016 |
| 400. | г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 79 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 401. | г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 81 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.70. Пункт 426 изложить в редакции:

| «426. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 34 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.4.71. Пункты 429, 430 изложить в редакции:

| «429. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 39 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 430. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 41 | ремонт электроснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.4.72. Пункт 437 изложить в редакции:

| «437. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 49 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.73. Пункт 440 изложить в редакции:

| «440. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 57 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.4.74. Пункты 444, 445 изложить в редакции:

| «444. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 61 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 445. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 65 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.4.75. Пункт 449 изложить в редакции:

| «449. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 79 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.4.76. Пункт 452 изложить в редакции:

| «452. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 83 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.4.77. Пункт 454 изложить в редакции:

| «454. | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 87 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.4.78. Пункт 459 изложить в редакции:

| «459. | г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, 1 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.4.79. Пункты 466, 467 изложить в редакции:

| «466. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 23/33 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 467. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 26/31 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.80. Пункт 471 изложить в редакции:

| «471. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 36 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.4.81. Пункт 475 изложить в редакции:

| «475. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 40 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.4.82. Пункты 480 – 483 изложить в редакции:

| «480. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 55 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 481. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 57 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 482. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 59 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 483. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60 | ремонт электроснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.4.83. Пункт 485 изложить в редакции:

| «485. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 66 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.4.84. Пункт 489 изложить в редакции:

| «489. | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 34 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.4.85. Пункт 498 изложить в редакции:

| «498. | г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, 3а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.4.86. Пункты 500, 501 изложить в редакции:

| «500. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 1/9 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 501. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 11 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.4.87. Пункт 5071 изложить в редакции:

| «5071. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 39 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.88. Пункт 512 изложить в редакции:

| «512. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 58 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.4.89. Пункты 519, 520 изложить в редакции:

| «519. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 73 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 520. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 75 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.4.90. Пункт 524 изложить в редакции:

| «524. | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 86 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.4.91. Пункт 531 изложить в редакции:

| «531. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 104/25 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.4.92. Пункт 5311 изложить в редакции:

| «5311. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 12/12 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.4.93. Пункт 532 изложить в редакции:

| «532. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 14 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.4.94. Пункт 534 изложить в редакции:

| «534. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 16 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.4.95. Пункт 537 изложить в редакции:

| «537. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 22 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.4.96. Пункт 543 изложить в редакции:

| «543. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 47 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.4.97. Пункт 551 изложить в редакции:

| «551. | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 96 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.4.98. Пункты 561, 562 изложить в редакции:

| «561. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 12 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 562. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.4.99. Пункт 570 изложить в редакции:

| «570. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 28 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.100. Пункты 580, 581 изложить в редакции:

| «580. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 56 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2035 |
| 581. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 60 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.4.101. Пункты 583 – 586 изложить в редакции:

| «583. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 63 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 584. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 68/29 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 585. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 71 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 586. | г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 77 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.4.102. Пункт 588 изложить в редакции:

| «588. | г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 82 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.4.103. Пункт 594 изложить в редакции:

| «594. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 22/13 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2046». |

2.10.4.104. Пункты 598, 599 изложить в редакции:

| «598. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 30 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2015 |
| 599. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 32а | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.4.105. Пункт 601 изложить в редакции:

| «601. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 40 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.4.106. Пункт 606 изложить в редакции:

| «606. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 5 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.4.107. Пункт 608 изложить в редакции:

| «608. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 54 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.4.108. Пункты 610, 611 изложить в редакции:

| «610. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 6 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 611. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 62 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.4.109. Пункт 613 изложить в редакции:

| «613. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 67 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.4.110. Пункты 617 – 619 изложить в редакции:

| «617. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 10/5 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 618. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 23 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 619. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 24 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.4.111. Пункт 622 изложить в редакции:

| «622. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 28/9 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.4.112. Пункт 624 изложить в редакции:

| «624. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 32 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.4.113. Пункт 626 изложить в редакции:

| «626. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 34 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.4.114. Пункт 631 изложить в редакции:

| «631. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 9-11/7 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.4.115. Пункт 6341 изложить в редакции:

| «6341. | г. Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская, 82/113 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.4.116. Пункт 642 изложить в редакции:

| «642. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 11 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.4.117. Пункт 645 изложить в редакции:

| «645. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 19/41 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.4.118. Пункт 652 изложить в редакции:

| «652. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 35 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.4.119. Пункт 656 изложить в редакции:

| «656. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 47 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.4.120. Пункт 659 изложить в редакции:

| «659. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 50а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.4.121. Пункты 661, 662 изложить в редакции:

| «661. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 63 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 662. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 64 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.4.122. Пункт 666 изложить в редакции:

| «666. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 74 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.4.123. Пункт 673 изложить в редакции:

| «673. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 88 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.4.124. Пункт 676 изложить в редакции:

| «676. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 98 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.5. В подразделе «Октябрьский район»:

2.10.5.1. Пункт 2 изложить в редакции:

| «2. | г. Ростов-на-Дону, пер. Авиамоторный, 13 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.5.2. Пункт 15 изложить в редакции:

| «15. | г. Ростов-на-Дону, пер. Ашхабадский, 27 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.5.3. Пункт 18 изложить в редакции:

| «18. | г. Ростов-на-Дону, пер. Ашхабадский, 35/28 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.5.4. Пункт 35 изложить в редакции:

| «35. | г. Ростов-на-Дону, пер. Орджоникидзе, 32/26 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.5.5. Пункт 37 изложить в редакции:

| «37. | г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 106/86 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.5.6. Пункт 39 изложить в редакции:

| «39. | г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 126/129 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.7. Пункты 49, 50 изложить в редакции:

| «49. | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 85 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 50. | г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 93/139 | ремонт электроснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2049 |
|  |  | ремонт крыши | 2046». |

2.10.5.8. Пункт 56 изложить в редакции:

| «56. | г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 45 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала | 2023 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.5.9. Пункты 58, 59 изложить в редакции:

| «58. | г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 59/236 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 59. | г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 61 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.5.10. Пункт 63 изложить в редакции:

| «63. | г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 81/76 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.5.11. Пункт 66 изложить в редакции:

| «66. | г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 89 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.5.12. Пункт 69 изложить в редакции:

| «69. | г. Ростов-на-Дону, пер. Старочеркасский, 10 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.5.13. Пункт 73 изложить в редакции:

| «73. | г. Ростов-на-Дону, пер. Старочеркасский, 3/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.14. Пункт 80 изложить в редакции:

| «80. | г. Ростов-на-Дону, пер. Старочеркасский, 9а | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.15. Пункты 86 – 88 изложить в редакции:

| «86. | г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 161 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 87. | г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 167 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 88. | г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 169 | ремонт электроснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.10.5.16. Пункт 91 изложить в редакции:

| «91. | г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 210 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.5.17. Пункт 96 изложить в редакции:

| «96. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 100в | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.5.18. Пункт 104 изложить в редакции:

| «104. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 103г | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.5.19. Пункт 113 изложить в редакции:

| «113. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 105/9 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.5.20. Пункт 118 изложить в редакции:

| «118. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 68/81 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.5.21. Пункт 122 изложить в редакции:

| «122. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 74 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.5.22. Пункт 128 изложить в редакции:

| «128. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 94/72 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.23. Пункт 131 изложить в редакции:

| «131. | г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 98а | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.5.24. Пункт 134 изложить в редакции:

| «134. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошилов-ский, 91 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.5.25. Пункт 136 изложить в редакции:

| «136. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошилов-ский, 91/2 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.5.26. Пункт 149 изложить в редакции:

| «149. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.5.27. Пункт 153 изложить в редакции:

| «153. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 21 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.5.28. Пункты 155, 156 изложить в редакции:

| «155. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 25 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 156. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 27 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.5.29. Пункт 160 изложить в редакции:

| «160. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 33 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фасада | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.5.30. Пункты 163, 164 изложить в редакции:

| «163. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 39 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 164. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 41 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.5.31. Пункты 172, 173 изложить в редакции:

| «172. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 44/2 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 173. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 44/4 | ремонт электроснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.5.32. Пункт 177 изложить в редакции:

| «177. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 45 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.5.33. Пункты 181, 182 изложить в редакции:

| «181. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 48/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 182. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 48/3 | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.5.34. Пункт 186 изложить в редакции:

| «186. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 53 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.5.35. Пункт 195 изложить в редакции:

| «195. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 83 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.5.36. Пункт 198 изложить в редакции:

| «198. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 85а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.37. Пункт 207 изложить в редакции:

| «207. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 9 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.5.38. Пункт 216 изложить в редакции:

| «216. | г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 97 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.5.39. Пункт 224 изложить в редакции:

| «224. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 11/1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.5.40. Пункт 228 изложить в редакции:

| «228. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 3 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.5.41. Пункты 230, 231 изложить в редакции:

| «230. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 3/2 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 231. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 4 | ремонт электроснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.42. Пункты 234, 235 изложить в редакции:

| «234. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 5 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 235. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 5/2 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.5.43. Пункты 246, 247 изложить в редакции:

| «246. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 8 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2045 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2046 |
| 247. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 9 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.5.44. Пункт 251 изложить в редакции:

| «251. | г. Ростов-на-Дону, ул. Армейская, 74 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.5.45. Пункт 255 изложить в редакции:

| «255. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 1а | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.5.46. Пункт 259 изложить в редакции:

| «259. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 46 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.5.47. Пункты 267, 268 изложить в редакции:

| «267. | г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 217 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 268. | г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 227 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фасада | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.5.48. Пункт 2761 изложить в редакции:

| «2761. | г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская, 1б | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.5.49. Пункт 308 изложить в редакции:

| «308. | г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 2/1в | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.5.50. Пункт 312 изложить в редакции:

| «312. | г. Ростов-на-Дону, ул. Донподход, 4 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.5.51. Пункт 334 изложить в редакции:

| «334. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 34а | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.5.52. Пункт 339 изложить в редакции:

| «339. | г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 61б | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.5.53. Пункт 343 изложить в редакции:

| «343. | г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 159/63 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.5.54. Пункт 346 изложить в редакции:

| «346. | г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 63/4 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.5.55. Пункты 351, 352 изложить в редакции:

| «351. | г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 69 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 352. | г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 71/83 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.10.5.56. Пункт 357 изложить в редакции:

| «357. | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 37/75 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.5.57. Пункт 372 изложить в редакции:

| «372. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 17/1 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.5.58. Пункт 386 изложить в редакции:

| «386. | г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 38 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.5.59. Пункты 389, 390 изложить в редакции:

| «389. | г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 71/104 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 390. | г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 73 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.60. Пункт 396 изложить в редакции:

| «396. | г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 94/96 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.5.61. Пункт 399 изложить в редакции:

| «399. | г. Ростов-на-Дону, ул. Медицинская, 12 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.5.62. Пункт 409 изложить в редакции:

| «409. | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 122 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.5.63. Пункт 417 изложить в редакции:

| «417. | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 136 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.5.64. Пункты 424, 425 изложить в редакции:

| «424. | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 150 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 425. | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 152 | ремонт электроснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.5.65. Пункт 427 изложить в редакции:

| «427. | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 45а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.66. Пункт 434 изложить в редакции:

| «434. | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 65/40 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.5.67. Пункт 439 изложить в редакции:

| «439. | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 75д | ремонт электроснабжения | 2042 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.68. Пункт 445 изложить в редакции:

| «445. | г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 77д | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.5.69. Пункт 454 изложить в редакции:

| «454. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 102/122 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.5.70. Пункт 458 изложить в редакции:

| «458. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 111 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.5.71. Пункт 461 изложить в редакции:

| «461. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 116 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.5.72. Пункт 469 изложить в редакции:

| «469. | г. Ростов-на-Дону, ул. Народного Ополчения, 266 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.5.73. Пункт 477 изложить в редакции:

| «477. | г. Ростов-на-Дону, ул. Немировича-Данченко, 78/1 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.5.74. Пункт 488 изложить в редакции:

| «488. | г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 10 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.5.75. Пункты 510, 511 изложить в редакции:

| «510. | г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 11/9 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 511. | г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 13 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.5.76. Пункт 513 изложить в редакции:

| «513. | г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 15 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.77. Пункт 515 изложить в редакции:

| «515. | г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 17/16 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.5.78. Пункт 531 изложить в редакции:

| «531. | г. Ростов-на-Дону, ул. Рахманинова, 24/1 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.5.79. Пункт 540 изложить в редакции:

| «540. | г. Ростов-на-Дону, ул. Сеченова, 12 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.5.80. Пункт 543 изложить в редакции:

| «543. | г. Ростов-на-Дону, ул. Стадионная, 5 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.5.81. Пункт 545 изложить в редакции:

| «545. | г. Ростов-на-Дону, ул. Стадионная, 9 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.5.82. Пункт 562 изложить в редакции:

| «562. | г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 116/3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.83. Пункт 579 изложить в редакции:

| «579. | г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 124/3 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2024 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2049 |
|  |  | ремонт крыши | 2043». |

2.10.5.84. Пункт 584 изложить в редакции:

| «584. | г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 126/1 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2044». |

2.10.5.85. Пункт 588 изложить в редакции:

| «588. | г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 133/1 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.86. Пункт 594 изложить в редакции:

| «594. | г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 137/1 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.5.87. Пункт 629 изложить в редакции:

| «629. | г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 98 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.5.88. Пункт 636 изложить в редакции:

| «636. | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 141 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.10.5.89. Пункт 647 изложить в редакции:

| «647. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 35 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.5.90. Пункт 651 изложить в редакции:

| «651. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 49/68 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.5.91. Пункт 653 изложить в редакции:

| «653. | г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 111 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.5.92. Пункт 656 изложить в редакции:

| «656. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 83-87 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.5.93. Пункт 665 изложить в редакции:

| «665. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко, 22 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.5.94. Пункт 678 изложить в редакции:

| «678. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тульская, 3 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.5.95. Пункты 690, 691 изложить в редакции:

| «690. | г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 5/3 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 691. | г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 5/4 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.5.96. Пункт 703 изложить в редакции:

| «703. | г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 50 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.6. В подразделе «Первомайский район»:

2.10.6.1. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:

| «11. | г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 16в | ремонт электроснабжения | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050». |

2.10.6.2. Пункт 7 изложить в редакции:

| «7. | г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 20е | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.6.3. Пункт 11 изложить в редакции:

| «11. | г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 88 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.6.4. Пункт 14 изложить в редакции:

| «14. | г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 92/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.6.5. Пункт 31 изложить в редакции:

| «31. | г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 124/6 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2025 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2048 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.6.6. Пункт 47 изложить в редакции:

| «47. | г. Ростов-на-Дону, просп. 20-летия Октября, 73 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.6.7. Пункт 53 изложить в редакции:

| «53. | г. Ростов-на-Дону, просп. 20-летия Октября, 85а | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.6.8. Пункты 56, 57 изложить в редакции:

| «56. | г. Ростов-на-Дону, просп. Мира, 28 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037 |
| 57. | г. Ростов-на-Дону, просп. Мира, 8 | ремонт электроснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.6.9. Пункты 87, 88 изложить в редакции:

| «87. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 197/3 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2039 |
| 88. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 197/4 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.6.10. Пункт 95 изложить в редакции:

| «95. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 207 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.6.11. Пункт 97 изложить в редакции:

| «97. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 207/2 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.6.12. Пункт 114 изложить в редакции:

| «114. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 292/2 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.6.13. Пункт 116 изложить в редакции:

| «116. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 294 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.6.14. Пункт 118 изложить в редакции:

| «118. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 294/2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.6.15. Пункт 125 изложить в редакции:

| «125. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 298/1 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.6.16. Пункт 127 изложить в редакции:

| «127. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 298/3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.6.17. Пункт 129 изложить в редакции:

| «129. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 298/5 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.6.18. Пункт 144 изложить в редакции:

| «144. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 3в | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.6.19. Пункт 164 изложить в редакции:

| «164. | г. Ростов-на-Дону, ул. Абаканская, 22 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.6.20. Пункты 183 – 186 изложить в редакции:

| «183. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вильнюсская, 3 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 184. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вильнюсская, 4 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 185. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вильнюсская, 5 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 186. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вильнюсская, 6 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.6.21. Пункты 189, 190 изложить в редакции:

| «189. | г. Ростов-на-Дону, ул. Воровского, 27 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2040 |
| 190. | г. Ростов-на-Дону, ул. Воровского, 29/30 | ремонт электроснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.6.22. Пункт 192 изложить в редакции:

| «192. | г. Ростов-на-Дону, ул. Воровского, 33/109 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.6.23. Пункт 195 изложить в редакции:

| «195. | г. Ростов-на-Дону, ул. Воровского, 46 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.6.24. Пункт 198 изложить в редакции:

| «198. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 104 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.6.25. Пункт 206 изложить в редакции:

| «206. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 29 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.6.26. Пункт 208 изложить в редакции:

| «208. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 41 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.6.27. Пункт 254 изложить в редакции:

| «254. | г. Ростов-на-Дону, ул. Грисенко, 32 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.6.28. Пункт 256 изложить в редакции:

| «256. | г. Ростов-на-Дону, ул. Грисенко, 34 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.10.6.29. Пункт 259 изложить в редакции:

| «259. | г. Ростов-на-Дону, ул. Грисенко, 40 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.6.30. Пункт 262 изложить в редакции:

| «262. | г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 10/98 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.6.31. Пункт 273 изложить в редакции:

| «273. | г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 8 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.6.32. Пункт 299 изложить в редакции:

| «299. | г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленодольская, 10а | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2022 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.6.33. Пункты 303, 304 изложить в редакции:

| «303. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 36 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 304. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 38 | ремонт электроснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.6.34. Пункт 307 изложить в редакции:

| «307. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 44 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.6.35. Пункт 340 изложить в редакции:

| «340. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 49 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.6.36. Пункт 343 изложить в редакции:

| «343. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 53 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.6.37. Пункт 346 изложить в редакции:

| «346. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 57 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.6.38. Пункт 350 изложить в редакции:

| «350. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 63 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.6.39. Пункт 352 изложить в редакции:

| «352. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 65 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.6.40. Пункт 357 изложить в редакции:

| «357. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 69 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.6.41. Пункт 365 изложить в редакции:

| «365. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 76 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.6.42. Пункт 380 изложить в редакции:

| «380. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 84 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.6.43. Пункт 384 изложить в редакции:

| «384. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 85 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.6.44. Пункт 387 изложить в редакции:

| «387. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 86 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.6.45. Пункт 393 изложить в редакции:

| «393. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 87/3 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.6.46. Пункты 398, 399 изложить в редакции:

| «398. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 89/2 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2036 |
| 399. | г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 89/3 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.6.47. Пункт 411 изложить в редакции:

| «411. | г. Ростов-на-Дону, ул. Калужская, 74 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.10.6.48. Пункт 416 изложить в редакции:

| «416. | г. Ростов-на-Дону, ул. Калужская, 84 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.6.49. Пункт 422 изложить в редакции:

| «422. | г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 14 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.6.50. Пункт 430 изложить в редакции:

| «430. | г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 17 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.6.51. Пункты 433, 434 изложить в редакции:

| «433. | г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 19/90 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2033 |
| 434. | г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 21а | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.6.52. Пункт 438 изложить в редакции:

| «438. | г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 38а | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.6.53. Пункт 453 изложить в редакции:

| «453. | г. Ростов-на-Дону, ул. Клубная, 11 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.6.54. Пункт 456 изложить в редакции:

| «456. | г. Ростов-на-Дону, ул. Клубная, 13 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.6.55. Пункт 459 изложить в редакции:

| «459. | г. Ростов-на-Дону, ул. Клубная, 16 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.6.56. Пункт 465 изложить в редакции:

| «465. | г. Ростов-на-Дону, ул. Клубная, 6 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.6.57. Пункт 470 изложить в редакции:

| «470. | г. Ростов-на-Дону, ул. Клубная, 9 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.6.58. Пункты 472, 473 изложить в редакции:

| «472. | г. Ростов-на-Дону, ул. Конституционная, 63 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2042 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2037 |
| 473. | г. Ростов-на-Дону, ул. Конституционная, 9 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.6.59. Пункт 475 изложить в редакции:

| «475. | г. Ростов-на-Дону, ул. Кременчугская, 5 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.6.60. Пункты 524, 525 изложить в редакции:

| «524. | г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова, 12/1 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2044 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2045 |
| 525. | г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова, 12/2 | ремонт электроснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2044 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.10.6.61. Пункт 543 изложить в редакции:

| «543. | г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова, 4/1 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.10.6.62. Пункт 563 изложить в редакции:

| «563. | г. Ростов-на-Дону, ул. Молодежная, 80/29 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.10.6.63. Пункт 566 изложить в редакции:

| «566. | г. Ростов-на-Дону, ул. Новолесная, 1 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.6.64. Пункты 568, 569 изложить в редакции:

| «568. | г. Ростов-на-Дону, ул. Новолесная, 4/1 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт подвала | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 569. | г. Ростов-на-Дону, ул. Новолесная, 4/2 | ремонт электроснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт подвала | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.6.65. Пункт 577 изложить в редакции:

| «577. | г. Ростов-на-Дону, ул. Плужная, 10/28 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.6.66. Пункт 582 изложить в редакции:

| «582. | г. Ростов-на-Дону, ул. Плужная, 8 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.6.67. Пункт 587 изложить в редакции:

| «587. | г. Ростов-на-Дону, ул. Поляничко, 3 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.6.68. Пункт 594 изложить в редакции:

| «594. | г. Ростов-на-Дону, ул. Поляничко, 8 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.6.69. Пункт 601 признать утратившим силу.

2.10.6.70. Пункт 608 изложить в редакции:

| «608. | г. Ростов-на-Дону, ул. Российская, 14а | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.6.71. Пункт 617 изложить в редакции:

| «617. | г. Ростов-на-Дону, ул. Российская, 22 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.6.72. Пункт 637 изложить в редакции:

| «637. | г. Ростов-на-Дону, ул. Российская, 42 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.6.73. Пункт 654 изложить в редакции:

| «654. | г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68а | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.6.74. Пункт 656 изложить в редакции:

| «656. | г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 1/106 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.6.75. Пункты 662, 663 изложить в редакции:

| «662. | г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 5а | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2035 |
| 663. | г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 6 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.6.76. Пункт 667 изложить в редакции:

| «667. | г. Ростов-на-Дону, ул. Смены, 13 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.6.77. Пункт 673 изложить в редакции:

| «673. | г. Ростов-на-Дону, ул. Смены, 23 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.10.6.78. Пункты 685, 686 изложить в редакции:

| «685. | г. Ростов-на-Дону, ул. Стальского, 22 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2032 |
| 686. | г. Ростов-на-Дону, ул. Стальского, 24 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.6.79. Пункт 693 изложить в редакции:

| «693. | г. Ростов-на-Дону, ул. Стальского, 38 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.6.80. Пункт 717 изложить в редакции:

| «717. | г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 16 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.6.81. Пункт 719 изложить в редакции:

| «719. | г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 22 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.10.6.82. Пункт 729 изложить в редакции:

| «729. | г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая, 1 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.6.83. Пункт 731 изложить в редакции:

| «731. | г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая, 5 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.6.84. Пункты 740, 741 изложить в редакции:

| «740. | г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 11 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2041 |
| 741. | г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 12 | ремонт электроснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.6.85. Пункт 745 изложить в редакции:

| «745. | г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 18 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2049 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.10.6.86. Пункт 772 изложить в редакции:

| «772. | г. Ростов-на-Дону, ул. Чистопольская, 14 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.6.87. Пункт 774 изложить в редакции:

| «774. | г. Ростов-на-Дону, ул. Чистопольская, 16 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.6.88. Пункт 783 изложить в редакции:

| «783. | г. Ростов-на-Дону, ул. Чистопольская, 40 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.6.89. Пункт 818 изложить в редакции:

| «818. | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 3 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2042 |
|  |  | ремонт подвала | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.10.6.90. Пункт 825 изложить в редакции:

| «825. | г. Ростов-на-Дону, ул. Щербакова, 107а | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.7. В подразделе «Пролетарский район»:

2.10.7.1. Пункт 4 изложить в редакции:

| «4. | г. Ростов-на-Дону, пер. Конотопский, 3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.7.2. Пункт 10 изложить в редакции:

| «10. | г. Ростов-на-Дону, пер. Машинный, 6 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.7.3. Пункт 13 изложить в редакции:

| «13. | г. Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков, 2 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.7.4. Пункт 18 изложить в редакции:

| «18. | г. Ростов-на-Дону, пл. Карла Маркса, 20 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.7.5. Пункт 20 изложить в редакции:

| «20. | г. Ростов-на-Дону, пл. Карла Маркса, 24 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.7.6. Пункт 26 изложить в редакции:

| «26. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 1 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.7.7. Пункт 31 изложить в редакции:

| «31. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 11/1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.7.8. Пункт 36 изложить в редакции:

| «36. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 13/2 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.7.9. Пункт 45 изложить в редакции:

| «45. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 15 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.7.10. Пункт 48 изложить в редакции:

| «48. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 178/95 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.7.11. Пункт 52 изложить в редакции:

| «52. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 21 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.7.12. Пункт 58 изложить в редакции:

| «58. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 27а | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.7.13. Пункт 611 изложить в редакции:

| «611. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 282/87 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.7.14. Пункт 62 изложить в редакции:

| «62. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 29 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.7.15. Пункт 65 изложить в редакции:

| «65. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 30 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.7.16. Пункт 71 изложить в редакции:

| «71. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 310 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.10.7.17. Пункты 93, 94 изложить в редакции:

| «93. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 33 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 94. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 330 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.7.18. Пункт 107 изложить в редакции:

| «107. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 37б | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.7.19. Пункт 122 изложить в редакции:

| «122. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 5 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.7.20. Пункт 1441 изложить в редакции:

| «1441. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 63/11 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.7.21. Пункт 169 изложить в редакции:

| «169. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 67/2 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.7.22. Пункт 172 изложить в редакции:

| «172. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 67/6 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.7.23. Пункт 180 изложить в редакции:

| «180. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 69/5 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.10.7.24. Пункт 193 изложить в редакции:

| «193. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 73/17 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.7.25. Пункт 196 изложить в редакции:

| «196. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 73/6 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.7.26. Пункт 199 изложить в редакции:

| «199. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 73/9 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.7.27. Пункт 202 изложить в редакции:

| «202. | г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 75/3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.7.28. Пункт 236 изложить в редакции:

| «236. | г. Ростов-на-Дону, просп. Театральный, 35 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.10.7.29. Пункт 249 изложить в редакции:

| «249. | г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 58/80 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.7.30. Пункт 251 изложить в редакции:

| «251. | г. Ростов-на-Дону, ул. 10-я линия, 1б | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.7.31. Пункт 262 изложить в редакции:

| «262. | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 28/2 | ремонт газоснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.7.32. Пункт 264 изложить в редакции:

| «264. | г. Ростов-на-Дону, ул. 11-я линия, 24 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.7.33. Пункт 273 изложить в редакции:

| «273. | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 29/1 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.7.34. Пункты 296, 297 изложить в редакции:

| «296. | г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 21 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 297. | г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 25 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.7.35. Пункт 307 изложить в редакции:

| «307. | г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 14 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.7.36. Пункт 313 изложить в редакции:

| «313. | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 25/2 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.7.37. Пункт 320 изложить в редакции:

| «320. | г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 72 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.7.38. Пункт 331 изложить в редакции:

| «331. | г. Ростов-на-Дону, ул. 15-я линия, 18 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.7.39. Пункты 361, 362 изложить в редакции:

| «361. | г. Ростов-на-Дону, ул. 17-я линия, 10/7 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 362. | г. Ростов-на-Дону, ул. 17-я линия, 11 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.7.40. Пункт 3621 изложить в редакции:

| «3621. | г. Ростов-на-Дону, ул. 17-я линия, 12а | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.7.41. Пункт 377 изложить в редакции:

| «377. | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 9/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.7.42. Пункт 397 изложить в редакции:

| «397. | г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 72/26 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.7.43. Пункт 424 изложить в редакции:

| «424. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я линия, 52 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.7.44. Пункт 427 изложить в редакции:

| «427. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я линия, 60 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.10.7.45. Пункт 443 изложить в редакции:

| «443. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Пролетарская, 41 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.7.46. Пункт 449 изложить в редакции:

| «449. | г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 9 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.7.47. Пункт 475 изложить в редакции:

| «475. | г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 10 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.7.48. Дополнить пунктом 5122 следующего содержания:

| «5122. | г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я линия, 54, строение 4 | ремонт электроснабжения | 2048 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2049 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2049 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2046». |

2.10.7.49. Пункты 514, 515 изложить в редакции:

| «514. | г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я линия, 9 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 515. | г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я линия, 10 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.7.50. Пункт 526 изложить в редакции:

| «526. | г. Ростов-на-Дону, ул. 25-я линия, 15 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.7.51. Пункт 546 изложить в редакции:

| «546. | г. Ростов-на-Дону, ул. 26-я линия, 3-5 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.7.52. Пункт 548 изложить в редакции:

| «548. | г. Ростов-на-Дону, ул. 26-я линия, 47/4 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.7.53. Пункт 557 изложить в редакции:

| «557. | г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я линия, 11/6 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.7.54. Пункт 570 изложить в редакции:

| «570. | г. Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, 18/35 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.7.55. Пункт 584 изложить в редакции:

| «584. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Пролетарская, 52-54 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.7.56. Пункт 591 изложить в редакции:

| «591. | г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я линия, 24-26 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.7.57. Пункт 608 изложить в редакции:

| «608. | г. Ростов-на-Дону, ул. 31-я линия, 35/31 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.7.58. Пункты 6371, 6372 изложить в редакции:

| «6371. | г. Ростов-на-Дону, ул. 37-я линия, 4 | ремонт электроснабжения | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |  |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |  |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2016 |  |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |  |
| 6372. | г. Ростов-на-Дону, ул. 37-я линия, 6 | ремонт электроснабжения |  | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения |  | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада |  | 2016 |
|  |  | ремонт крыши |  | 2019». |

2.10.7.59. Дополнить пунктами 6394 – 6396 следующего содержания:

| «6394. | г. Ростов-на-Дону, ул. Горсоветская, 57А | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2044 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2041 |
| 6395. | г. Ростов-на-Дону, ул. Горсоветская, 57 | ремонт электроснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2041 |
| 6396. | г. Ростов-на-Дону, ул. Горсоветская, 57Б | ремонт электроснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2043 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.10.7.60. Пункт 665 изложить в редакции:

| «665. | г. Ростов-на-Дону, ул. 6-я линия, 4 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.7.61. Пункт 670 изложить в редакции:

| «670. | г. Ростов-на-Дону, ул. 6-я линия, 9 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.7.62. Пункт 682 изложить в редакции:

| «682. | г. Ростов-на-Дону, ул. 8-я линия, 11/43 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.7.63. Пункт 6871 изложить в редакции:

| «6871. | г. Ростов-на-Дону, ул. 8-я линия, 34а | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.7.64. Пункты 712, 713 изложить в редакции:

| «712. | г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 30 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 713. | г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 32 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.7.65. Пункт 719 изложить в редакции:

| «719. | г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 378 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.7.66. Пункт 726 изложить в редакции:

| «726. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 111 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.7.67. Пункты 731, 732 изложить в редакции:

| «731. | г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 16/105 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2032 |
| 732. | г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 18 | ремонт электроснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.7.68. Пункт 735 изложить в редакции:

| «735. | г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 22 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.7.69. Пункт 737 изложить в редакции:

| «737. | г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 4 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.10.7.70. Пункт 747 изложить в редакции:

| «747. | г. Ростов-на-Дону, ул. Граненная, 8/38 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.7.71. Пункт 751 изложить в редакции:

| «751. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, 17 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.10.7.72. Пункт 762 изложить в редакции:

| «762. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, 6/2 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.7.73. Пункт 766 изложить в редакции:

| «766. | г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 10 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.7.74. Пункт 774 изложить в редакции:

| «774. | г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 8а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.7.75. Пункт 776 изложить в редакции:

| «776. | г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 8/12 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.7.76. Пункт 781 изложить в редакции:

| «781. | г. Ростов-на-Дону, ул. Инициативная, 11 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.10.7.77. Пункт 787 изложить в редакции:

| «787. | г. Ростов-на-Дону, ул. Инициативная, 3 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.7.78. Пункт 792 изложить в редакции:

| «792. | г. Ростов-на-Дону, ул. Инициативная, 5 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.7.79. Пункт 824 изложить в редакции:

| «824. | г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 85 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2049 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033» |

2.10.7.80. Пункт 827 изложить в редакции:

| «827. | г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 96 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.7.81. Пункт 845 изложить в редакции:

| «845. | г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 72/27 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт подвала | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.7.82. Пункт 873 изложить в редакции:

| «873. | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 18 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.7.83. Пункты 876, 877 изложить в редакции:

| «876. | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 27 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 877. | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 44 | ремонт электроснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.7.84. Пункт 879 изложить в редакции:

| «879. | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 48 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.7.85. Пункт 8812 изложить в редакции:

| «8812. | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 59/2 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.7.86. Пункт 882 изложить в редакции:

| «882. | г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 61 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.10.7.87. Пункт 888 изложить в редакции:

| «888. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 8 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.7.88. Пункт 898 изложить в редакции:

| «898. | г. Ростов-на-Дону, ул. Черевичкина, 5-7/18 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.8. В подразделе «Советский район»:

2.10.8.1. Пункт 5 изложить в редакции:

| «5. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 11/2 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.2. Пункт 9 изложить в редакции:

| «9. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 12 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.8.3. Пункт 11 изложить в редакции:

| «11. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 12/2 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.8.4. Пункт 16 изложить в редакции:

| «16. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 13/5 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.5. Пункт 19 изложить в редакции:

| «19. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 19 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.8.6. Пункт 23 изложить в редакции:

| «23. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 2/2 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.8.7. Пункт 29 изложить в редакции:

| «29. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 21/2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.8.8. Пункт 31 изложить в редакции:

| «31. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 23 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.10.8.9. Пункт 33 изложить в редакции:

| «33. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 23/2 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.8.10. Пункты 41, 42 изложить в редакции:

| «41. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 27/1 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 42. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 27/2 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.8.11. Пункт 48 изложить в редакции:

| «48. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 3 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.12. Пункт 52 изложить в редакции:

| «52. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 3/5 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.13. Пункт 56 изложить в редакции:

| «56. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 31/1 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.8.14. Пункт 60 изложить в редакции:

| «60. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 32/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.15. Пункт 65 изложить в редакции:

| «65. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 34 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.10.8.16. Пункт 67 изложить в редакции:

| «67. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 34/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт подвала | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.8.17. Пункт 76 изложить в редакции:

| «76. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 38/1 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.8.18. Пункт 90 изложить в редакции:

| «90. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 43/1 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.8.19. Пункт 108 изложить в редакции:

| «108. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 49/1 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.8.20. Пункт 119 изложить в редакции:

| «119. | г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунисти-ческий, 6 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.10.8.21. Дополнить пунктами 1266, 1277 следующего содержания:

| «1266. | г. Ростов-на-Дону, просп. Солженицына, 13 | ремонт электроснабжения | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 1267. | г. Ростов-на-Дону, просп. Солженицына, 17 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050». |

2.10.8.22. Пункт 127 изложить в редакции:

| «127. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 180/1 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.8.23. Пункты 129, 130 изложить в редакции:

| «129. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 182/1 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 130. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 182/2 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.8.24. Пункт 139 изложить в редакции:

| «139. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 191/14 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.8.25. Пункты 141, 142 изложить в редакции:

| «141. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 193/1 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 142. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 193/2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.10.8.26. Пункты 146, 147 изложить в редакции:

| «146. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 199/1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 147. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 199/2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.27. Пункт 160 изложить в редакции:

| «160. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 215/2 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.8.28. Пункт 164 изложить в редакции:

| «164. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 217/3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.8.29. Пункт 174 изложить в редакции:

| «174. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 225 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.10.8.30. Пункт 176 изложить в редакции:

| «176. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 226 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.8.31. Пункт 186 изложить в редакции:

| «186. | г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 235/3 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.8.32. Пункт 189 изложить в редакции:

| «189. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 45/40 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.8.33. Пункт 195 изложить в редакции:

| «195. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 57 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.34. Пункты 200, 201 изложить в редакции:

| «200. | г. Ростов-на-Дону, ул. Проселочная, 11/80 | ремонт электроснабжения |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения |  | 2026 |  |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения |  | 2016 |  |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2026 |  |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада |  | 2026 |  |
|  |  | ремонт крыши |  | 2026 |  |
| 201. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 82/38 |  | ремонт электроснабжения |  | 2024 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения |  | 2024 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада |  | 2029 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2030». |

2.10.8.35. Пункт 203 изложить в редакции:

| «203. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 84/3 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.8.36. Пункты 207 – 210 изложить в редакции:

| «207. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 86/2 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 208. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 86/3 | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 209. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 86/4 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 210. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 86/5 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.10.8.37. Пункты 212, 213 изложить в редакции:

| «212. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 90/1 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 213. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 90/4 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.8.38. Пункт 216 изложить в редакции:

| «216. | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодар-ская, 92 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.8.39. Пункт 246 изложить в редакции:

| «246. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 149/1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.8.40. Пункты 251, 252 изложить в редакции:

| «251. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 149/6 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 252. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 149/7 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.8.41. Пункт 259 изложить в редакции:

| «259. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 153/2 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фасада | 2029 |
|  |  | ремонт подвала | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.42. Пункт 265 изложить в редакции:

| «265. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 157/1 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.10.8.43. Пункт 276 изложить в редакции:

| «276. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 68/1 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.10.8.44. Пункт 282 изложить в редакции:

| «282. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 76 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.8.45. Пункт 288 изложить в редакции:

| «288. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 80/1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.10.8.46. Пункт 294 изложить в редакции:

| «294. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 80/4 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.8.47. Пункт 298 изложить в редакции:

| «298. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 84 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.10.8.48. Пункт 304 изложить в редакции:

| «304. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 92/3 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.49. Пункт 307 изложить в редакции:

| «307. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 96/1 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.8.50. Пункт 313 изложить в редакции:

| «313. | г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодар-ская, 96/7 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.10.8.51. Пункт 318 изложить в редакции:

| «318. | г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 12д | ремонт электроснабжения | 2048 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2047 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2048 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.10.8.52. Пункт 331 изложить в редакции:

| «331. | г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 23/1 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента | 2024 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.8.53. Пункт 349 изложить в редакции:

| «349. | г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова, 87 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.8.54. Пункт 358 изложить в редакции:

| «358. | г. Ростов-на-Дону, ул. Быковского, 1/2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.8.55. Пункт 36110 изложить в редакции:

| «36110. | г. Ростов-на-Дону, ул. Гранатовая, 13/44в | ремонт электроснабжения | 2042 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2043». |

2.10.8.56. Пункт 367 изложить в редакции:

| «367. | г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 48 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2044 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2045». |

2.10.8.57. Пункт 376 изложить в редакции:

| «376. | г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 56/2 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2041 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.10.8.58. Пункт 389 изложить в редакции:

| «389. | г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 58/9 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2044 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2046». |

2.10.8.59. Пункт 440 изложить в редакции:

| «440. | г. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова, 23 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.8.60. Пункт 460 изложить в редакции:

| «460. | г. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова, 6 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2046 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2045». |

2.10.8.61. Пункт 463 изложить в редакции:

| «463. | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 10 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.10.8.62. Пункт 526 изложить в редакции:

| «526. | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 72/44 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2042 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.10.8.63. Пункт 528 изложить в редакции:

| «528. | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 8 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.8.64. Пункт 552 изложить в редакции:

| «552. | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 16/1 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.10.8.65. Пункт 566 изложить в редакции:

| «566. | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 4/4 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2046». |

2.10.8.66. Пункты 569 – 573 изложить в редакции:

| «569. | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 8 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 570. | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 8/1 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 571. | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 8/2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2035 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2035 |
| 572. | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 8/3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2043 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 573. | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 8/4 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.10.8.67. Пункт 583 изложить в редакции:

| «583. | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 42 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2046 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2044 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.8.68. Пункт 597 изложить в редакции:

| «597. | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 76 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2046 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.10.8.69. Пункт 605 признать утратившим силу.

2.10.8.70. Пункты 613, 614 изложить в редакции:

| «613. | г. Ростов-на-Дону, ул. Прогрессивная, 14 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 614. | г. Ростов-на-Дону, ул. Прогрессивная, 18 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.71. Пункт 668 изложить в редакции:

| «668. | г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 96 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.10.8.72. Дополнить пунктом 67710 следующего содержания:

| «67710. | г. Ростов-на-Дону, ул. Ткачева, 21 | ремонт электроснабжения | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050». |

2.10.8.73. Пункты 684, 685 изложить в редакции:

| «684. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников, 16 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2039 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 685. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников, 18 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.10.8.74. Пункт 687 изложить в редакции:

| «687. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников, 30 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.10.8.75. Пункт 689 изложить в редакции:

| «689. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников, 34 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.11. В разделе «город Таганрог»:

2.11.1. Пункт 5 изложить в редакции:

| «5. | г. Таганрог, бул. Комсомольский, 39 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.11.2. Пункты 7, 8 изложить в редакции:

| «7. | г. Таганрог, пер. 10-й, 112-1 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2048 |
|  |  | ремонт крыши | 2045 |
| 8. | г. Таганрог, пер. 10-й, 112-9 | ремонт электроснабжения | 2044 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.11.3. Пункт 19 признать утратившим силу.

2.11.4. Пункт 26 изложить в редакции:

| «26. | г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 1 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.5. Пункт 28 изложить в редакции:

| «28. | г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 15 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.6. Пункты 30 – 32 изложить в редакции:

| «30. | г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 23 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 31. | г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 25 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 32. | г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 27 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.11.7. Пункты 34, 35 изложить в редакции:

| «34. | г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 28/1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2036 |
| 35. | г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 34 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.11.8. Пункт 37 изложить в редакции:

| «37. | г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 44 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.11.9. Пункт 43 изложить в редакции:

| «43. | г. Таганрог, пер. Большой Садовый, 35 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.10. Пункт 48 изложить в редакции:

| «48. | г. Таганрог, пер. Гарибальди, 32/34 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.11.11. Пункт 57 изложить в редакции:

| «57. | г. Таганрог, пер. Гоголевский, 13-А | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.11.12. Пункты 60, 61 изложить в редакции:

| «60. | г. Таганрог, пер. Гоголевский, 25 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 61. | г. Таганрог, пер. Гоголевский, 43 | ремонт электроснабжения | 2014 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.11.13. Пункт 64 изложить в редакции:

| «64. | г. Таганрог, пер. Добролюбовский, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.14. Пункт 68 изложить в редакции:

| «68. | г. Таганрог, пер. Добролюбовский, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.15. Пункт 71 изложить в редакции:

| «71. | г. Таганрог, пер. Добролюбовский, 38 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.16. Пункт 83 изложить в редакции:

| «83. | г. Таганрог, пер. Итальянский, 76 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.17. Пункт 105 изложить в редакции:

| «105. | г. Таганрог, пер. Красногвардей-ский, 1-1 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.18. Пункт 110 изложить в редакции:

| «110. | г. Таганрог, пер. Красногвардей-ский, 16 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.11.19. Пункты 112, 113 изложить в редакции:

| «112. | г. Таганрог, пер. Красногвардей-ский, 3 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 113. | г. Таганрог, пер. Красногвардей-ский, 3-1 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.20. Пункты 115 – 118 изложить в редакции:

| «115. | г. Таганрог, пер. Красногвардей-ский, 5 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 116. | г. Таганрог, пер. Красногвардей-ский, 7 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 117. | г. Таганрог, пер. Красный, 17 | ремонт электроснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 118. | г. Таганрог, пер. Красный, 19 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.21. Пункт 131 изложить в редакции:

| «131. | г. Таганрог, пер. Лермонтовский, 20 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.22. Пункт 133 изложить в редакции:

| «133. | г. Таганрог, пер. Лермонтовский, 25 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.11.23. Пункт 135 изложить в редакции:

| «135. | г. Таганрог, пер. Лермонтовский, 5 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.24. Пункт 139 изложить в редакции:

| «139. | г. Таганрог, пер. Мечниковский, 9 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.11.25. Пункт 141 изложить в редакции:

| «141. | г. Таганрог, пер. Некрасовский, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.11.26. Пункты 144, 145 изложить в редакции:

| «144. | г. Таганрог, пер. Некрасовский, 55 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 145. | г. Таганрог, пер. Некрасовский, 57 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.27. Пункт 167 изложить в редакции:

| «167. | г. Таганрог, пер. 3-й Новый, 1д | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.11.28. Пункт 184 признать утратившим силу.

2.11.29. Пункт 188 изложить в редакции:

| «188. | г. Таганрог, пер. Сенной, 2/1 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.11.30. Пункт 212 изложить в редакции:

| «212. | г. Таганрог, пер. Спартаковский, 6 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.11.31. Пункты 219, 220 изложить в редакции:

| «219. | г. Таганрог, пер. Трудовых Резервов, 6 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 220. | г. Таганрог, пер. Трудовых Резервов, 6-1 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.11.32. Пункт 223 изложить в редакции:

| «223. | г. Таганрог, пер. Трудовых Резервов, 8, 1 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.33. Пункт 225 изложить в редакции:

| «225. | г. Таганрог, пер. Тургеневский, 19, 23 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2043». |

2.11.34. Пункты 227, 228 изложить в редакции:

| «227. | г. Таганрог, пер. Тургеневский, 28 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 228. | г. Таганрог, пер. Тургеневский, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.11.35. Пункт 232 изложить в редакции:

| «232. | г. Таганрог, пер. Тургеневский, 7 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.11.36. Пункт 2321 изложить в редакции:

| «2321. | г. Таганрог, пер. Тургеневский, 12 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.37. Пункт 233 изложить в редакции:

| «233. | г. Таганрог, пер. Украинский, 14 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.38. Пункты 241 – 243 изложить в редакции:

| «241. | г. Таганрог, пер. Украинский, 33 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 242. | г. Таганрог, пер. Украинский, 36 | ремонт электроснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 243. | г. Таганрог, пер. Украинский, 7 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.39. Пункт 278 изложить в редакции:

| «278. | г. Таганрог, просп. Большой, 40 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.11.40. Пункты 305, 306 изложить в редакции:

| «305. | г. Таганрог, ул. Александровская, 105 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 306. | г. Таганрог, ул. Александровская, 107 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.11.41. Пункт 3061 изложить в редакции:

| «3061. | г. Таганрог, ул. Александровская, 118-120 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.11.42. Пункт 309 изложить в редакции:

| «309. | г. Таганрог, ул. Александровская, 143 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.11.43. Пункт 314 изложить в редакции:

| «314. | г. Таганрог, ул. Александровская, 25 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.11.44. Пункт 317 изложить в редакции:

| «317. | г. Таганрог, ул. Александровская, 39 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.11.45. Пункт 321 изложить в редакции:

| «321. | г. Таганрог, ул. Александровская, 48 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.11.46. Пункт 323 изложить в редакции:

| «323. | г. Таганрог, ул. Александровская, 51 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.11.47. Пункты 334, 335 изложить в редакции:

| «334. | г. Таганрог, ул. Александровская, 79 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 335. | г. Таганрог, ул. Александровская, 80 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.11.48. Пункты 337 – 339 изложить в редакции:

| «337. | г. Таганрог, ул. Александровская, 84 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2046 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 338. | г. Таганрог, ул. Александровская, 86 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2017 |
| 339. | г. Таганрог, ул. Александровская, 87 | ремонт электроснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.11.49. Пункт 343 изложить в редакции:

| «343. | г. Таганрог, ул. Александровская, 99 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.11.50. Пункт 348 изложить в редакции:

| «348. | г. Таганрог, ул. Бабушкина, 47 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2044». |

2.11.51. Пункты 350, 351 изложить в редакции:

| «350. | г. Таганрог, ул. Бабушкина, 49 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 351. | г. Таганрог, ул. Бабушкина, 50 | ремонт электроснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.11.52. Пункты 354, 355 изложить в редакции:

| «354. | г. Таганрог, ул. Бабушкина, 53 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 355. | г. Таганрог, ул. Бабушкина, 54 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.11.53. Пункт 363 изложить в редакции:

| «363. | г. Таганрог, ул. Бабушкина, 58 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.11.54. Пункт 370 изложить в редакции:

| «370. | г. Таганрог, ул. Богдана Хмельницкого, 10 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2047 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2043». |

2.11.55. Пункт 374 признать утратившим силу.

2.11.56. Пункт 392 изложить в редакции:

| «392. | г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 7-3 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.11.57. Пункт 397 изложить в редакции:

| «397. | г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 9 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.58. Пункт 403 изложить в редакции:

| «403. | г. Таганрог, ул. Ватутина, 51-А | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.11.59. Пункт 407 признать утратившим силу.

2.11.60. Пункт 410 изложить в редакции:

| «410. | г. Таганрог, ул. Вишневая, 11 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.61. Пункты 419, 420 изложить в редакции:

| «419. | г. Таганрог, ул. Вишневая, 17 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 420. | г. Таганрог, ул. Вишневая, 19 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.62. Пункт 428 изложить в редакции:

| «428. | г. Таганрог, ул. Водопроводная, 15 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.11.63. Пункт 439 изложить в редакции:

| «439. | г. Таганрог, ул. Восточная, 41 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2019 |
|  |  | ремонт фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.11.64. Пункт 4392 изложить в редакции:

| «4392. | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55а | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2045 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2044». |

2.11.65. Пункты 447, 449 изложить в редакции:

| «447. | г. Таганрог, ул. Греческая, 42 |  | ремонт газоснабжения | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |  |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |  |
|  |  |  | ремонт крыши | 2019 |  |
| 448. | г. Таганрог, ул. Греческая, 44 | ремонт электроснабжения |  |  | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения |  |  | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  |  | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада |  |  | 2027 |
|  |  | ремонт крыши |  |  | 2018 |
| 449. | г. Таганрог, ул. Греческая, 46 | ремонт электроснабжения |  |  | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения |  |  | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  |  | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада |  |  | 2037 |
|  |  | ремонт крыши |  |  | 2023». |

2.11.66. Пункты 453, 454 изложить в редакции:

| «453. | г. Таганрог, ул. Греческая, 55 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 454. | г. Таганрог, ул. Греческая, 57 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.11.67. Пункт 458 изложить в редакции:

| «458. | г. Таганрог, ул. Греческая, 63 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.11.68. Пункт 464 изложить в редакции:

| «464. | г. Таганрог, ул. Греческая, 79 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.69. Пункт 466 изложить в редакции:

| «466. | г. Таганрог, ул. Греческая, 84 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.11.70. Пункт 468 изложить в редакции:

| «468. | г. Таганрог, ул. Греческая, 86 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2046 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.11.71. Пункты 487, 489 изложить в редакции:

| «487. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111-13 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 488. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111-14 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 489. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111-15 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.72. Пункт 491 изложить в редакции:

| «491. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111-17 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.11.73. Пункт 494 изложить в редакции:

| «494. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111-20 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.11.74. Пункт 496 изложить в редакции:

| «496. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111-22 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.11.75. Пункт 499 изложить в редакции:

| «499. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111 25 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.11.76. Пункты 501, 502 изложить в редакции:

| «501. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111 5 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 502. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111 6 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.77. Пункт 510 изложить в редакции:

| «510. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 144 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.11.78. Пункт 534 изложить в редакции:

| «534. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 170 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.79. Пункт 538 изложить в редакции:

| «538. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 171-4 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.11.80. Пункты 543, 544 изложить в редакции:

| «543. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 174а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 544. | г. Таганрог, ул. Дзержинского, 175 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.11.81. Пункт 560 признать утратившим силу.

2.11.82. Пункт 567 изложить в редакции:

| «567. | г. Таганрог, ул. Желябова, 1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.11.83. Пункт 576 изложить в редакции:

| «576. | г. Таганрог, ул. Заводская, 10-2 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.84. Пункты 583, 584 изложить в редакции:

| «583. | г. Таганрог, ул. Заводская, 8-2 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2041 |
| 584. | г. Таганрог, ул. Зои Космодемьянской, 16 | ремонт электроснабжения | 2015 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.11.85. Пункт 595 изложить в редакции:

| «595. | г. Таганрог, ул. Инициативная, 28 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.11.86. Пункт 614 изложить в редакции:

| «614. | г. Таганрог, ул. Инициативная, 86 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.11.87. Пункты 631, 632 изложить в редакции:

| «631. | г. Таганрог, ул. Инструментальная, 29 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 632. | г. Таганрог, ул. Инструментальная, 29-1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.11.88. Пункт 634 признать утратившим силу.

2.11.89. Пункты 639, 640 изложить в редакции:

| «639. | г. Таганрог, ул. Инструментальная, 37 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2029 |
| 640. | г. Таганрог, ул. Инструментальная, 38 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.90. Пункт 662 изложить в редакции:

| «662. | г. Таганрог, ул. Калинина, 117-1 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.91. Пункты 665, 666 изложить в редакции:

| «665. | г. Таганрог, ул. Калинина, 127 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 666. | г. Таганрог, ул. Калинина, 129 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.11.92. Пункт 670 изложить в редакции:

| «670. | г. Таганрог, ул. Калинина, 96 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.93. Пункт 673 изложить в редакции:

| «673. | г. Таганрог, ул. Калинина, 99 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.94. Пункт 681 изложить в редакции:

| «681. | г. Таганрог, ул. Карла Либкнехта, 45 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.11.95. Пункт 691 изложить в редакции:

| «691. | г. Таганрог, ул. Кольцовская, 76 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.96. Пункты 702, 703 изложить в редакции:

| «702. | г. Таганрог, ул. 1-я Котельная, 77, 1 | ремонт электроснабжения | 2048 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2046 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2047 |
| 703. | г. Таганрог, ул. 1-я Котельная, 77, 2 | ремонт электроснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2046 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2047». |

2.11.97. Пункт 706 изложить в редакции:

| «706. | г. Таганрог, ул. Котлостроитель-ная, 1 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.98. Дополнить пунктом 7087 следующего содержания:

| «7087. | г. Таганрог, ул. Котлостроитель-ная, 15-2 | ремонт электроснабжения | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050». |

2.11.99. Пункт 713 изложить в редакции:

| «713. | г. Таганрог, ул. Котлостроитель-ная, 17 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.11.100. Пункт 717 изложить в редакции:

| «717. | г. Таганрог, ул. Котлостроитель-ная, 19 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.11.101. Пункты 725, 726 изложить в редакции:

| «725. | г. Таганрог, ул. Котлостроитель-ная, 27 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 726. | г. Таганрог, ул. Котлостроитель-ная, 27-1 | ремонт электроснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.11.102. Пункт 739 признать утратившим силу.

2.11.103. Пункт 743 изложить в редакции:

| «743. | г. Таганрог, ул. Ленина, 125а | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.104. Пункт 746 изложить в редакции:

| «746. | г. Таганрог, ул. Ленина, 134 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.105. Пункт 751 изложить в редакции:

| «751. | г. Таганрог, ул. Ленина, 175 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.106. Пункт 754 изложить в редакции:

| «754. | г. Таганрог, ул. Ленина, 222а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.11.107. Пункты 786, 787 изложить в редакции:

| «786. | г. Таганрог, ул. Лизы Чайкиной, 64-3 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 787. | г. Таганрог, ул. Лизы Чайкиной, 64-4 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.108. Пункт 8281 изложить в редакции:

| «8281. | г. Таганрог, ул. Мариупольское Шоссе, 27-3 | ремонт электроснабжения | 2049 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2049 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2049 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2049 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2049 |
|  |  | ремонт крыши | 2049». |

2.11.109. Пункт 860 изложить в редакции:

| «860. | г. Таганрог, ул. Менделеева, 4 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.11.110. Пункт 868 изложить в редакции:

| «868. | г. Таганрог, ул. Мичурина, 11 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фасада | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.11.111. Пункт 871 изложить в редакции:

| «871. | г. Таганрог, ул. Мичурина, 20 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.11.112. Пункт 893 изложить в редакции:

| «893. | г. Таганрог, ул. Морозова, 5 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.11.113. Пункт 896 изложить в редакции:

| «896. | г. Таганрог, ул. Морозова, 9 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.11.114. Пункт 928 изложить в редакции:

| «928. | г. Таганрог, ул. Ново-Ватутина, 17 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.115. Пункт 934 изложить в редакции:

| «934. | г. Таганрог, ул. Октябрьская, 18 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.116. Пункт 938 изложить в редакции:

| «938. | г. Таганрог, ул. Октябрьская, 35 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.117. Пункт 944 признать утратившим силу.

2.11.118. Пункт 950 изложить в редакции:

| «950. | г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 1 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.119. Пункт 975 изложить в редакции:

| «975. | г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 26-1 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.120. Пункт 981 изложить в редакции:

| «981. | г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 28/3 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.121. Пункт 983 изложить в редакции:

| «983. | г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 30-1 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.122. Пункт 997 изложить в редакции:

| «997. | г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 38 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.123. Пункт 1001 изложить в редакции:

| «1001. | г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 40 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.124. Пункты 1008, 1009 изложить в редакции:

| «1008. | г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 64 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 1009. | г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 70 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.125. Пункт 1012 изложить в редакции:

| «1012. | г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 8-2 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.11.126. Пункты 1025 – 1027 изложить в редакции:

| «1025. | г. Таганрог, ул. Петровская, 105 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 1026. | г. Таганрог, ул. Петровская, 109 | ремонт электроснабжения | 2014 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 1027. | г. Таганрог, ул. Петровская, 130 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.127. Пункт 1033 изложить в редакции:

| «1033. | г. Таганрог, ул. Петровская, 29-1 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.11.128. Пункт 1035 изложить в редакции:

| «1035. | г. Таганрог, ул. Петровская, 29-3 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.11.129. Пункты 1041, 1042 изложить в редакции:

| «1041. | г. Таганрог, ул. Петровская, 41 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2016 |
| 1042. | г. Таганрог, ул. Петровская, 43 | ремонт электроснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.130. Пункт 1054 изложить в редакции:

| «1054. | г. Таганрог, ул. Петровская, 65 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.11.131. Пункт 1056 изложить в редакции:

| «1056. | г. Таганрог, ул. Петровская, 69 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.132. Пункт 1064 изложить в редакции:

| «1064. | г. Таганрог, ул. Петровская, 9/11 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.133. Пункт 1075 изложить в редакции:

| «1075. | г. Таганрог, ул. Портовая, 95/1 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.11.134. Пункты 1082 – 1084 изложить в редакции:

| «1082. | г. Таганрог, ул. Прохладная, 7 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 1083. | г. Таганрог, ул. Прохладная, 7/1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 1084. | г. Таганрог, ул. Прохладная, 7-2 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.11.135. Пункты 1091, 1092 изложить в редакции:

| «1091. | г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 17 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 1092. | г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 20 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.11.136. Пункт 1101 изложить в редакции:

| «1101. | г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 43 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.11.137. Пункт 1104 изложить в редакции:

| «1104. | г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 48/1 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.11.138. Пункт 1110 изложить в редакции:

| «1110. | г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 65 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.11.139. Пункт 1121 изложить в редакции:

| «1121. | г. Таганрог, ул. Свободы, 11 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт фундамента | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.11.140. Пункт 1125 изложить в редакции:

| «1125. | г. Таганрог, ул. Свободы, 14-1 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.11.141. Пункт 1132 изложить в редакции:

| «1132. | г. Таганрог, ул. Свободы, 17-2 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.11.142. Пункт 1147 изложить в редакции:

| «1147. | г. Таганрог, ул. Свободы, 27 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.11.143. Пункт 1149 изложить в редакции:

| «1149. | г. Таганрог, ул. Свободы, 27-2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.11.144. Пункты 1151, 1152 изложить в редакции:

| «1151. | г. Таганрог, ул. Свободы, 27-4 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 1152. | г. Таганрог, ул. Свободы, 27-5 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.11.145. Пункт 1157 изложить в редакции:

| «1157. | г. Таганрог, ул. Свободы, 29 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.146. Пункт 1160 изложить в редакции:

| «1160. | г. Таганрог, ул. Свободы, 29-3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.11.147. Пункт 1166 изложить в редакции:

| «1166. | г. Таганрог, ул. Свободы, 3 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.148. Пункт 1177 изложить в редакции:

| «1177. | г. Таганрог, ул. Свободы, 36-2 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.11.149. Пункты 1181, 1182 изложить в редакции:

| «1181. | г. Таганрог, ул. Свободы, 5 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 1182. | г. Таганрог, ул. Свободы, 7 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.150. Пункт 1187 изложить в редакции:

| «1187. | г. Таганрог, ул. Седова, 7 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.11.151. Пункт 1208 изложить в редакции:

| «1208. | г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 186 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.152. Пункт 1236 изложить в редакции:

| «1236. | г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 247 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2045 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2046». |

2.11.153. Пункт 12631 изложить в редакции:

| «12631. | г. Таганрог, ул. Таврическая, 1/1, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2049 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2049 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2049 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2049 |
|  |  | ремонт крыши | 2049». |

2.11.154. Дополнить пунктом 12635 следующего содержания:

| «12635. | г. Таганрог, ул. Таврическая, 1/1, корпус 2 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2044». |

2.11.155. Пункт 1282 изложить в редакции:

| «1282. | г. Таганрог, ул. Транспортная, 1 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.11.156. Пункт 1286 изложить в редакции:

| «1286. | г. Таганрог, ул. Транспортная, 101 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.11.157. Пункт 1309 изложить в редакции:

| «1309. | г. Таганрог, ул. Транспортная, 135а | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.11.158. Пункт 1341 изложить в редакции:

| «1341. | г. Таганрог, ул. Транспортная, 5-а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.11.159. Пункты 1350, 1351 изложить в редакции:

| «1350. | г. Таганрог, ул. Транспортная, 95 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 1351. | г. Таганрог, ул. Транспортная, 97 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.160. Пункт 1359 изложить в редакции:

| «1359. | г. Таганрог, ул. Урицкого, 18 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.11.161. Пункт 1369 изложить в редакции:

| «1369. | г. Таганрог, ул. Фрунзе, 14 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.11.162. Пункт 13731 изложить в редакции:

| «13731. | г. Таганрог, ул. Фрунзе, 20 | ремонт газоснабжения | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.11.163. Пункты 1375, 1376 изложить в редакции:

| «1375. | г. Таганрог, ул. Фрунзе, 21 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2040 |
| 1376. | г. Таганрог, ул. Фрунзе, 22 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.11.164. Пункты 1385, 1386 изложить в редакции:

| «1385. | г. Таганрог, ул. Фрунзе, 4 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 1386. | г. Таганрог, ул. Фрунзе, 43 | ремонт электроснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.165. Пункт 1389 изложить в редакции:

| «1389. | г. Таганрог, ул. Фрунзе, 5 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.166. Пункт 1394 изложить в редакции:

| «1394. | г. Таганрог, ул. Фрунзе, 55/1 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.167. Пункт 1404 изложить в редакции:

| «1404. | г. Таганрог, ул. Фрунзе, 79/4 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.11.168. Пункт 1424 изложить в редакции:

| «1424. | г. Таганрог, ул. Чехова, 103 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.11.169. Пункты 1426 – 1428 изложить в редакции:

| «1426. | г. Таганрог, ул. Чехова, 105 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 1427. | г. Таганрог, ул. Чехова, 106 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 1428. | г. Таганрог, ул. Чехова, 107 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.170. Пункт 1432 изложить в редакции:

| «1432. | г. Таганрог, ул. Чехова, 117 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.11.171. Пункт 1437 изложить в редакции:

| «1437. | г. Таганрог, ул. Чехова, 129 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.11.172. Пункт 1440 изложить в редакции:

| «1440. | г. Таганрог, ул. Чехова, 141 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.173. Пункт 1447 изложить в редакции:

| «1447. | г. Таганрог, ул. Чехова, 154б | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.11.174. Пункт 1450 изложить в редакции:

| «1450. | г. Таганрог, ул. Чехова, 159 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.11.175. Пункт 14641 изложить в редакции:

| «14641. | г. Таганрог, ул. Чехова, 30 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.11.176. Пункт 1482 изложить в редакции:

| «1482. | г. Таганрог, ул. Чехова, 335-2 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.11.177. Пункт 1490 изложить в редакции:

| «1490. | г. Таганрог, ул. Чехова, 339-2 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.11.178. Пункт 1513 изложить в редакции:

| «1513. | г. Таганрог, ул. Чехова, 49 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.11.179. Пункт 1522 изложить в редакции:

| «1522. | г. Таганрог, ул. Чехова, 68 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.180. Пункт 1524 изложить в редакции:

| «1524. | г. Таганрог, ул. Чехова, 73 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.181. Пункт 1526 изложить в редакции:

| «1526. | г. Таганрог, ул. Чехова, 74б | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.11.182. Пункт 1530 изложить в редакции:

| «1530. | г. Таганрог, ул. Чехова, 86 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.11.183. Пункт 1546 изложить в редакции:

| «1546. | г. Таганрог, ул. Шаумяна, 16 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.11.184. Пункт 1567 изложить в редакции:

| «1567. | г. Таганрог, ул. Шевченко, 52а | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.11.185. Пункт 1573, 1574 изложить в редакции:

| «1573. | г. Таганрог, ул. Шмидта, 17 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 1574. | г. Таганрог, ул. Шмидта, 17а | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.11.186. Пункты 1576, 1577 изложить в редакции:

| «1576. | г. Таганрог, ул. Шмидта, 2 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 1577. | г. Таганрог, ул. Шмидта, 21 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.11.187. Пункт 1596 изложить в редакции:

| «1596. | г. Таганрог, ул. Энгельса, 3 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.11.188. Пункт 1605 изложить в редакции:

| «1605. | г. Таганрог, ул. Юлиуса Фучика, 14 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.11.189. Пункт 1610 изложить в редакции:

| «1610. | г. Таганрог, ул. Яблочкина, 41 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.12. В разделе «город Шахты»:

2.12.1. Пункт 15 изложить в редакции:

| «15. | г. Шахты, пер. 2-й Милицион-ный, 47 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.12.2. Дополнить пунктами 301, 302 следующего содержания:

| «301. | г. Шахты, пер. Бродского, 8 |  | ремонт электроснабжения |  | 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2048 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2048 |
|  |  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада |  | 2048 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2048 |
| 302. |  | г. Шахты, пер. Бродского, 10 |  | ремонт электроснабжения | 2048 |
|  |  |  |  | ремонт газоснабжения | 2048 |
|  |  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2048 |
|  |  |  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2048 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 2048». |

2.12.3. Пункт 35 изложить в редакции:

| «35. | г. Шахты, пер. Веселый, 53 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.12.4. Пункт 41 изложить в редакции:

| «41. | г. Шахты, пер. Динамовский, 25 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.12.5. Пункт 77 изложить в редакции:

| «77. | г. Шахты, пер. Кирова, 74 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.12.6. Пункт 103 изложить в редакции:

| «103. | г. Шахты, пер. Луговой, 90а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.12.7. Пункт 106 изложить в редакции:

| «106. | г. Шахты, пер. Луговой, 99 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.12.8. Пункт 130 изложить в редакции:

| «130. | г. Шахты, пер. Мясокомбинатов-ский, 35 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.12.9. Пункт 188 изложить в редакции:

| «188. | г. Шахты, пер. Сокольнический, 26 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.12.10. Пункт 202 изложить в редакции:

| «202. | г. Шахты, пер. Стеклова, 10 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.12.11. Пункт 205 изложить в редакции:

| «205. | г. Шахты, пер. Стеклова, 14 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.12.12. Пункт 288 изложить в редакции:

| «288. | г. Шахты, пер. Челнокова, 14 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.12.13. Пункт 290 признать утратившим силу.

2.12.14. Пункт 296 изложить в редакции:

| «296. | г. Шахты, пер. Челнокова, 5 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.12.15. Пункт 302 изложить в редакции:

| «302. | г. Шахты, пер. Черенкова, 21 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.12.16. Пункт 309 изложить в редакции:

| «309. | г. Шахты, пер. Югова, 10 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.12.17. Пункт 311 изложить в редакции:

| «311. | г. Шахты, пер. Югова, 7 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.12.18. Пункт 314 изложить в редакции:

| «314. | г. Шахты, пр. 1-й Квартал, 1 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.12.19. Пункт 316 изложить в редакции:

| «316. | г. Шахты, пр. 1-й Квартал, 12 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.12.20. Пункты 318, 319 изложить в редакции:

| «318. | г. Шахты, пр. 1-й Квартал, 15 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 319. | г. Шахты, пр. 1-й Квартал, 16 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.12.21. Пункт 321 изложить в редакции:

| «321. | г. Шахты, пр. 1-й Квартал, 18 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.12.22. Пункт 323 изложить в редакции:

| «323. | г. Шахты, пр. 1-й Квартал, 2 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.12.23. Пункты 327, 328 изложить в редакции:

| «327. | г. Шахты, пр. 1-й Квартал, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 328. | г. Шахты, пр. 1-й Квартал, 4 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.12.24. Пункт 358 изложить в редакции:

| «358. | г. Шахты, пр. 3-й Квартал, 7 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.12.25. Пункт 377 изложить в редакции:

| «377. | г. Шахты, пр. Микрорайон Горняк, 1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.12.26. Пункт 392 изложить в редакции:

| «392. | г. Шахты, пр. Микрорайон Горняк, 4 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.12.27. Пункты 396, 397 изложить в редакции:

| «396. | г. Шахты, пр. Микрорайон Горняк, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 397. | г. Шахты, пр. Микрорайон Горняк, 9 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.12.28. Пункт 413 изложить в редакции:

| «413. | г. Шахты, просп. Карла Маркса, 132 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.12.29. Пункт 436 изложить в редакции:

| «436. | г. Шахты, просп. Красной Армии, 146 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.12.30. Пункт 442 изложить в редакции:

| «442. | г. Шахты, просп. Ленинского Комсомола, 13 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.12.31. Пункт 466 изложить в редакции:

| «466. | г. Шахты, просп. Ленинского Комсомола, 45 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.12.32. Пункты 475, 476 изложить в редакции:

| «475. | г. Шахты, просп. Ленинского Комсомола, 53 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2038 |
| 476. | г. Шахты, просп. Ленинского Комсомола, 54 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.12.33. Пункт 496 изложить в редакции:

| «496. | г. Шахты, просп. Победа Революции, 128 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.12.34. Пункт 516 изложить в редакции:

| «516. | г. Шахты, просп. Строителей, 18 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.12.35. Пункты 528, 529 изложить в редакции:

| «528. | г. Шахты, просп. Чернокозова, 134 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2036 |
| 529. | г. Шахты, просп. Чернокозова, 136 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.12.36. Пункт 537 изложить в редакции:

| «537. | г. Шахты, просп. Чернокозова, 148 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.12.37. Пункт 539 изложить в редакции:

| «539. | г. Шахты, просп. Чернокозова, 154 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.12.38. Пункт 642 изложить в редакции:

| «642. | г. Шахты, ул. Ворошилова, 33 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.12.39. Пункт 676 изложить в редакции:

| «676. | г. Шахты, ул. Горбунова, 7 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.12.40. Пункт 677 признать утратившим силу.

2.12.41. Пункт 680 изложить в редакции:

| «680. | г. Шахты, ул. Дачная, 227 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.12.42. Пункт 745 изложить в редакции:

| «745. | г. Шахты, ул. Екатерининская, 10 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.12.43. Пункт 754 изложить в редакции:

| «754. | г. Шахты, ул. Екатерининская, 3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.12.44. Пункт 795 изложить в редакции:

| «795. | г. Шахты, ул. Звездная, 37б | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.12.45. Пункт 804 изложить в редакции:

| «804. | г. Шахты, ул. Ильюшина, 10 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.12.46. Пункт 818 изложить в редакции:

| «818. | г. Шахты, ул. Ильюшина, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.12.47. Пункт 828 изложить в редакции:

| «828. | г. Шахты, ул. Индустриальная, 2 | ремонт электроснабжения | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.12.48. Пункт 834 изложить в редакции:

| «834. | г. Шахты, ул. Индустриальная, 6 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.12.49. Пункт 840 изложить в редакции:

| «840. | г. Шахты, ул. Ионова, 182а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.12.50. Пункт 945 изложить в редакции:

| «945. | г. Шахты, ул. Ленина, 133 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.12.51. Пункт 950 изложить в редакции:

| «950. | г. Шахты, ул. Ленина, 159 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.12.52. Пункт 953 изложить в редакции:

| «953. | г. Шахты, ул. Ленина, 170 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.12.53. Пункт 956 изложить в редакции:

| «956. | г. Шахты, ул. Ленина, 178 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.12.54. Пункт 960 изложить в редакции:

| «960. | г. Шахты, ул. Ленина, 231 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.12.55. Пункт 984 изложить в редакции:

| «984. | г. Шахты, ул. Маяковского, 57 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.12.56. Пункт 1007 изложить в редакции:

| «1007. | г. Шахты, ул. Мешкова, 16 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.12.57. Пункт 1027 изложить в редакции:

| «1027. | г. Шахты, ул. Мировая Коммуна, 21/13 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.12.58. Пункт 1053 изложить в редакции:

| «1053. | г. Шахты, ул. Новогодняя, 12 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.12.59. Пункт 1055 изложить в редакции:

| «1055. | г. Шахты, ул. Новогодняя, 14 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.12.60. Пункт 1061 изложить в редакции:

| «1061. | г. Шахты, ул. Новогодняя, 7 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.12.61. Пункт 1070 изложить в редакции:

| «1070. | г. Шахты, ул. Обуховой, 1В | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.12.62. Пункт 1079 изложить в редакции:

| «1079. | г. Шахты, ул. Островского, 1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.12.63. Пункт 1098 изложить в редакции:

| «1098. | г. Шахты, ул. Открытая, 2а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.12.64. Пункт 1109 изложить в редакции:

| «1109. | г. Шахты, ул. Парковая, 50а | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.12.65. Пункт 1115 изложить в редакции:

| «1115. | г. Шахты, ул. Парковая, 9 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.12.66. Пункт 1161 изложить в редакции:

| «1161. | г. Шахты, ул. Разина, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.12.67. Пункт 1163 изложить в редакции:

| «1163. | г. Шахты, ул. Разина, 15 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.12.68. Пункт 1185 изложить в редакции:

| «1185. | г. Шахты, ул. Садовая, 1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.12.69. Пункт 1187 изложить в редакции:

| «1187. | г. Шахты, ул. Садовая, 12а | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.12.70. Пункт 1189 изложить в редакции:

| «1189. | г. Шахты, ул. Садовая, 14а | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.12.71. Пункт 1195 изложить в редакции:

| «1195. | г. Шахты, ул. Садовая, 22в | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.12.72. Пункт 1202 изложить в редакции:

| «1202. | г. Шахты, ул. Садовая, 29 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.12.73. Пункт 1210 изложить в редакции:

| «1210. | г. Шахты, ул. Садовая, 37 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.12.74. Пункты 1247, 1248 изложить в редакции:

| «1247. | г. Шахты, ул. Советская, 154 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 1248. | г. Шахты, ул. Советская, 170 | ремонт электроснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.12.75. Пункты 1251, 1252 изложить в редакции:

| «1251. | г. Шахты, ул. Советская, 176 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2018 |
| 1252. | г. Шахты, ул. Советская, 181 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.12.76. Пункты 1263, 1264 изложить в редакции:

| «1263. | г. Шахты, ул. Советская, 242 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2016 |
| 1264. | г. Шахты, ул. Советская, 244 | ремонт электроснабжения | 2015 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2015 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2015 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.12.77. Пункт 1326 изложить в редакции:

| «1326. | г. Шахты, ул. Текстильная, 33 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2033 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.12.78. Пункт 1337 изложить в редакции:

| «1337. | г. Шахты, ул. Текстильная, 5 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.12.79. Пункты 1394, 1395 изложить в редакции:

| «1394. | г. Шахты, ул. Чернышевского, 21 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 1395. | г. Шахты, ул. Чернышевского, 23 | ремонт электроснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.12.80. Пункт 1403 изложить в редакции:

| «1403. | г. Шахты, ул. Шевченко, 100 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.12.81. Пункт 1409 изложить в редакции:

| «1409. | г. Шахты, ул. Шевченко, 117 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.13. В разделе «Азовский район»:

2.13.1. В подразделе «Задонское сельское поселение»:

2.13.1.1. Пункт 3 изложить в редакции:

| «3. | пос. Васильево-Петровский, ул. Строителей, 3 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.13.1.2. Пункты 23, 24 изложить в редакции:

| «23. | хут. Ельбузд, ул. Октябрьская, 2 |  | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  |  | ремонт крыши | 2030» |
| «24. | хут. Ельбузд, ул. Юбилейная, 18 | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2036 |
|  |  | ремонт крыши |  | 2027». |

2.13.1.3. Пункт 29 изложить в редакции:

| «29. | хут. Победа, пер. Октябрьский, 5 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.13.2. В подразделе «Кагальницкое сельское поселение»:

2.13.2.1. Пункт 23 изложить в редакции:

| «23. | с. Кагальник, ул. Пролетарская, 82 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2045». |

2.13.2.2. Пункт 26 изложить в редакции:

| «26. | с. Кагальник, ул. Советская, 62 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.13.2.3. Пункт 28 изложить в редакции:

| «28. | с. Кагальник, ул. Советская, 73а | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.13.3. Пункты 1, 2 подраздела «Кугейское сельское поселение» изложить в редакции:

| «1. | пос. Новополтавский, пер. Школьный, 1 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 2. | пос. Новополтавский, пер. Школьный, 3 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.13.4. В подразделе «Кулешовское сельское поселение»:

2.13.4.1. Пункт 1 изложить в редакции:

| «1. | пос. Тимирязевский, ул. Кольцевая, 1 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.13.4.2. Пункт 4 изложить в редакции:

| «4. | пос. Тимирязевский, ул. Кольцевая, 6 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.13.4.3. Пункт 12 изложить в редакции:

| «12. | с. Кулешовка, пер. Матросова, 2 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт или замена лифтового оборудования | 2034 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2046». |

2.13.4.4. Пункт 30 изложить в редакции:

| «30. | с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 27 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.13.5. В подразделе «Обильненское сельское поселение»:

2.13.5.1. Пункт 2 изложить в редакции:

| «2. | пос. Койсуг, ул. М. Горького, 661 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.13.5.2. Пункт 4 изложить в редакции:

| «4. | пос. Койсуг, ул. М. Горького, 665 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.13.5.3. Пункт 11 изложить в редакции:

| «11. | пос. Овощной, ул. М. Горького, 7 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.13.6. Пункт 1 подраздела «Рогожкинское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «1. | пос. Топольки, ул. Центральная, 19 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.13.7. В подразделе «Самарское сельское поселение»:

2.13.7.1. Пункты 3 – 5 изложить в редакции:

| «3. | пос. Опорный, пер. Зеленый, 2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 4. | пос. Опорный, пер. Зеленый, 4 | ремонт электроснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 5. | пос. Опорный, пер. Зеленый, 6 | ремонт электроснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.13.7.2. Пункты 20 – 22 изложить в редакции:

| «20. | с. Самарское, пер. Промышленный, 11 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 21. | с. Самарское, пер. Промышленный, 2 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 22. | с. Самарское, пер. Промышленный, 7 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.13.7.3. Пункт 28 изложить в редакции:

| «28. | с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 20 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.14. В разделе «Аксайский район»:

2.14.1. В подразделе «Аксайское городское поселение»:

2.14.1.1. Пункт 1 изложить в редакции:

| «1. | г. Аксай, пер. Транспортный, 4 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.14.1.2. Дополнить пунктом 221 следующего содержания:

| «221. | г. Аксай, ул. Сергеевская, 23 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.14.1.3. Пункты 10, 11 изложить в редакции:

| «10. | г. Аксай, просп. Ленина, 22 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 11. | г. Аксай, просп. Ленина, 23 | ремонт электроснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.14.1.4. Пункт 14 изложить в редакции:

| «14. | г. Аксай, просп. Ленина, 27 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.14.1.5. Пункт 18 изложить в редакции:

| «18. | г. Аксай, просп. Ленина, 34 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.14.1.6. Пункты 20, 21 изложить в редакции:

| «20. | г. Аксай, просп. Ленина, 38 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2033 |
| 21. | г. Аксай, просп. Ленина, 4 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.14.1.7. Пункт 30 изложить в редакции:

| «30. | г. Аксай, ул. Буденного, 136 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.14.1.8. Пункт 47 изложить в редакции:

| «47. | г. Аксай, ул. Вокзальный Спуск, 1 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.14.1.9. Пункт 58 изложить в редакции:

| «58. | г. Аксай, ул. Дружбы, 1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.14.1.10. Пункт 71 изложить в редакции:

| «71. | г. Аксай, ул. Дружбы, 8 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.14.1.11. Пункт 106 изложить в редакции:

| «106. | г. Аксай, ул. Платова, 66, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.14.1.12. Пункт 123 изложить в редакции:

| «123. | г. Аксай, ул. Садовая, 10 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.14.1.13. Пункт 151 изложить в редакции:

| «151. | г. Аксай, ул. Соболева, 16 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.14.1.14. Пункт 157 изложить в редакции:

| «157. | г. Аксай, ул. Толпинского, 112 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.14.1.15. Пункт 163 изложить в редакции:

| «163. | г. Аксай, ул. Чапаева, 295 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.14.2. В подразделе «Верхнеподпольненское сельское поселение»:

2.14.2.1. Пункты 2 – 10 изложить в редакции:

| «2. | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Дружбы, 2 |  | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2028 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2038 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2022 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2027 |
| 3. | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Дружбы, 3/1 |  | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2028 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2037 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2024 |
| 4. | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Дружбы, 4 |  | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2028 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2037 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2024 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2027 |
| 5. | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Дружбы, 5/1 |  | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2028 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2038 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2022 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2027 |
| 6. | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Дружбы, 6 |  | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2028 |
|  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2022 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2024 |
| 7. | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Дружбы, 7/1 |  | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2028 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2037 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2022 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2024 |
| 8. | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Школьная, 10 |  | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2029 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2038 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2024 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2026 |
| 9. | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Школьная, 11 |  | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2029 |
|  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2029 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2023 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2026 |
| 10. |  | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Школьная, 12 |  | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  |  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  |  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  |  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.14.2.2. Пункты 13, 14 изложить в редакции:

| «13. | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Школьная, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 14. | хут. Верхнеподполь-ный, ул. Школьная, 9 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.14.3. В подразделе «Истоминское сельское поселение»:

2.14.3.1. Пункт 14 изложить в редакции:

| «14. | хут. Островского, ул. Кирова, 23/2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2046 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.14.3.2. Пункт 17 изложить в редакции:

| «17. | хут. Островского, ул. Кирова, 29 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2046 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.14.4. Пункт 2 подраздела «Ленинское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «2. | хут. Ленина, ул. Онучкина, 31 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.14.5. В подразделе «Рассветовское сельское поселение»:

2.14.5.1. Пункты 2, 3 изложить в редакции:

| «2. | пос. Красный Колос, ул. Победы, 2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 3. | пос. Красный Колос, ул. Победы, 4 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.14.5.2. Пункт 9 изложить в редакции:

| «9. | пос. Красный Колос, ул. Советская, 3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.14.5.3. Пункт 22 изложить в редакции:

| «22. | пос. Рассвет, ул. Институтская, 9 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.14.5.4. Пункты 24, 25 изложить в редакции:

| «24. | пос. Рассвет, ул. Комсомольская, 42б | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2036 |
| 25. | пос. Рассвет, ул. Комсомольская, 52 | ремонт электроснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.14.5.5. Пункт 29 изложить в редакции:

| «29. | пос. Рассвет, ул. Комсомольская, 58 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.14.5.6. Пункт 41 изложить в редакции:

| «41. | пос. Рассвет, ул. Комсомольская, 72 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.14.6. В подразделе «Щепкинское сельское поселение»

2.14.6.1. Дополнить пунктами 1620 – 1624 следующего содержания:

| «1620. | пос. Верхнетемерниц-кий, ул. Венеры, 24 корпус, 9 | ремонт электроснабжения | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 1621. | пос. Верхнетемерниц-кий, ул. Венеры, 24 корпус, 10 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 1622. | пос. Верхнетемерниц-кий, ул. Венеры, 24 корпус, 11 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 1623. | пос. Верхнетемерниц-кий, ул. Венеры, 24 корпус, 12 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 1624. | пос. Верхнетемерниц-кий, ул. Венеры, 24 корпус, 13 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050». |

2.14.6.2. Дополнить пунктами 281 – 288  следующего содержания:

| «281. | пос. Темерницкий, просп. Победы, 3, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050» |
| 282. | пос. Темерницкий, просп. Победы, 3, корпус 2 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050» |
| 283. | пос. Темерницкий, просп. Победы, 3, корпус 3 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050» |
| 284. | пос. Темерницкий, просп. Победы, 3, корпус 4 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050» |
| 285. | пос. Темерницкий, ул. Центральная, 3, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050» |
| 286. | пос. Темерницкий, ул. Центральная, 3, корпус 2 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050» |
| 287. | пос. Темерницкий, ул. Центральная, 3, корпус 3 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050» |
| 288. | пос. Темерницкий, ул. Центральная, 3, корпус 4 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050». |

2.15. Пункт 24 подраздела «Багаевское сельское поселение» раздела «Багаевский район» изложить в редакции:

| «24. | ст-ца Багаевская, ул. Станичная, 22 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.16. В разделе «Белокалитвинский район»:

2.16.1. В подразделе «Белокалитвинское городское поселение»:

2.16.1.1. Пункт 20 изложить в редакции:

| «20. | г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, 377 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.16.1.2. Пункт 35 изложить в редакции:

| «35. | г. Белая Калитва, ул. Геологическая, 11 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.16.1.3. Пункты 42, 43 изложить в редакции:

| «42. | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, 10/9 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 43. | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, 11/10 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.16.1.4. Пункт 46 изложить в редакции:

| «46. | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, 14/11 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2014 |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.16.1.5. Пункты 48 – 50 изложить в редакции:

| «48. | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, 16 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2016 |
| 49. | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, 17 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2032 |
| 50. | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, 18 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.16.1.6. Пункт 54 изложить в редакции:

| «54. | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, 5/8 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2043». |

2.16.1.7. Пункт 56 изложить в редакции:

| «56. | г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, 7/7 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2015 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.16.1.8. Пункт 58 изложить в редакции:

| «58. | г. Белая Калитва, ул. Жуковского, 13 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.16.1.9. Пункт 61 изложить в редакции:

| «61. | г. Белая Калитва, ул. Жуковского, 9 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.16.1.10. Пункт 83 изложить в редакции:

| «83. | г. Белая Калитва, ул. Калинина, 5 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.16.1.11. Пункт 87 изложить в редакции:

| «87. | г. Белая Калитва, ул. Калинина, 9/2 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.16.1.12. Пункт 90 изложить в редакции:

| «90. | г. Белая Калитва, ул. Коммунисти-ческая, 10/5 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.16.1.13. Пункты 92, 93 изложить в редакции:

| «92. | г. Белая Калитва, ул. Коммунисти-ческая, 12/6 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 93. | г. Белая Калитва, ул. Коммунисти-ческая, 13/8 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.16.1.14. Пункт 97 изложить в редакции:

| «97. | г. Белая Калитва, ул. Коммунисти-ческая, 17/7 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.16.1.15. Пункт 103 изложить в редакции:

| «103. | г. Белая Калитва, ул. Коммунисти-ческая, 25 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.16.1.16. Пункт 105 изложить в редакции:

| «105. | г. Белая Калитва, ул. Коммунисти-ческая, 28 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.16.1.17. Пункт 108 изложить в редакции:

| «108. | г. Белая Калитва, ул. Коммунисти-ческая, 6 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.16.1.18. Пункт 110 изложить в редакции:

| «110. | г. Белая Калитва, ул. Коммунисти-ческая, 8 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.16.1.19. Пункты 118, 119 изложить в редакции:

| «118. | г. Белая Калитва, ул. Кошевого, 5 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 119. | г. Белая Калитва, ул. Кошевого, 6 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.16.1.20. Пункты 140, 141 изложить в редакции:

| «140. | г. Белая Калитва, ул. М. Горького, 165 |  | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2048 |
|  |  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  |  | ремонт крыши | 2032 |
| 141. | г. Белая Калитва, ул. Матросова, 11 | ремонт электроснабжения |  | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения |  | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада |  | 2019 |
|  |  | ремонт крыши |  | 2028». |

2.16.1.21. Пункт 143 изложить в редакции:

| «143. | г. Белая Калитва, ул. Матросова, 3 | ремонт электроснабжения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.16.1.22. Пункт 146 изложить в редакции:

| «146. | г. Белая Калитва, ул. Матросова, 6 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2015 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.16.1.23. Пункт 184 изложить в редакции:

| «184. | г. Белая Калитва, ул. Российская, 10/1 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.16.1.24. Пункт 188 изложить в редакции:

| «188. | г. Белая Калитва, ул. Российская, 26/2 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.16.1.25. Пункт 202 изложить в редакции:

| «202. | г. Белая Калитва, ул. Российская, 46/12 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.16.1.26. Пункт 206 изложить в редакции:

| «206. | г. Белая Калитва, ул. Российская, 54 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.16.1.27. Пункт 209 изложить в редакции:

| «209. | г. Белая Калитва, ул. Российская, 60 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.16.1.28. Пункт 236 изложить в редакции:

| «236. | г. Белая Калитва, ул. Театральная, 12 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.16.1.29. Пункт 238 изложить в редакции:

| «238. | г. Белая Калитва, ул. Театральная, 16 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.16.1.30. Пункт 241 изложить в редакции:

| «241. | г. Белая Калитва, ул. Театральная, 6/2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.16.1.31. Пункт 243 изложить в редакции:

| «243. | г. Белая Калитва, ул. Чернышевского, 3 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.16.1.32. Пункты 249 – 251 изложить в редакции:

| «249. | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 13/14 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 250. | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 15/13 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 251. | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 19/16 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.16.1.33. Пункт 267 изложить в редакции:

| «267. | г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 62 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.16.2. В подразделе «Горняцкое сельское поселение»:

2.16.2.1. Пункт 23 изложить в редакции:

| «23. | пос. Горняцкий, ул. Мира, 50 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.16.2.2. Пункт 44 признать утратившим силу.

2.16.2.3. Пункт 64 изложить в редакции:

| «64. | пос. Горняцкий, ул. Центральная, 7 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.16.2.4. Пункт 73 изложить в редакции:

| «73. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, 4 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.16.3. Пункт 11 подраздела «Коксовское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «11. | пос. Коксовый, ул. Титова, 1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фасада | 2014 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.16.4. В подразделе «Шолоховское городское поселение»:

2.16.4.1. Пункт 10 изложить в редакции:

| «10. | раб. пос. Шолохов-ский, ул. 40 лет Октября, 12 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.16.4.2. Пункт 20 изложить в редакции:

| «20. | раб. пос. Шолохов-ский, ул. Гоголя, 11 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.16.4.3. Пункт 29 изложить в редакции:

| «29. | раб. пос. Шолохов-ский, ул. Димитрова, 6 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.16.4.4. Пункт 31 изложить в редакции:

| «31. | раб. пос. Шолохов-ский, ул. Димитрова, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.16.4.5. Пункт 70 изложить в редакции:

| «70. | раб. пос. Шолохов-ский, ул. Маяковского, 11 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.16.4.6. Пункт 82 изложить в редакции:

| «82. | раб. пос. Шолохов-ский, ул. Пушкина, 1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.16.4.7. Пункт 92 изложить в редакции:

| «92. | раб. пос. Шолохов-ский, ул. Пушкина, 3 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.17. Пункт 3 подраздела «Боковское сельское поселение» раздела «Боковский район» изложить в редакции:

| «3. | ст-ца Боковская, пер. Теличенко, 34 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.18. Пункт 23 подраздел «Казанское сельское поселение» раздела «Верхнедонской район» изложить в редакции:

| «23. | ст-ца Казанская, ул. Фрунзе, 30 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.19. В разделе «Веселовский район»:

2.19.1. Пункты 1 – 3 подраздела «Верхнесоленовское сельское поселение» изложить в редакции:

| «1. | пос. Новый, ул. Пионерская, 1 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 2. | пос. Новый, ул. Пионерская, 2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 3. | пос. Новый, ул. Пионерская, 3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.19.2. Пункты 3, 4 подраздела «Позднеевское сельское поселение» изложить в редакции:

| «3. | хут. Малая Западенка, пер. Спортивный, 1 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 4. | хут. Малая Западенка, пер. Спортивный, 2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.20. В подразделе «Дубовское сельское поселение» раздела «Дубовский район»:

2.20.1. Пункт 9 изложить в редакции:

| «9. | с. Дубовское, пер. Братский, 31 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.20.2. Пункты 30, 31 изложить в редакции:

| «30. | с. Дубовское, ул. Маркина, 56 | ремонт электроснабжения |  | 2041 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения |  | 2025 |  |
|  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2040 |  |
|  |  | ремонт крыши |  | 2026 |  |
| 31. | с. Дубовское, ул. Первомайская, 100 |  | ремонт электроснабжения |  | 2048 |
|  |  |  | ремонт холодного водоснабжения |  | 2046 |
|  |  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада |  | 2027 |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2049». |

2.21. В разделе «Егорлыкский район»:

2.21.1. Пункт 1 подраздела «Балко-Грузское сельское поселение» изложить в редакции:

| «1. | хут. Мирный, ул. Шоссейная, 8 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.21.2. В подразделе «Егорлыкское сельское поселение»:

2.21.2.1. Пункт 8 изложить в редакции:

| «8. | ст-ца Егорлыкская, пер. Железнодорож-ный, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.21.2.2. Пункт 25 изложить в редакции:

| «25. | ст-ца Егорлыкская, ул. Дубинец, 33 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.21.2.3. Пункт 55 изложить в редакции:

| «55. | ст-ца Егорлыкская, ул. Ростовская, 89 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.21.2.4. Пункт 61 изложить в редакции:

| «61. | хут. Изобильный, ул. Степная, 4 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.22. Пункт 1 подраздела «Заветинское сельское поселение» раздела «Заветинский район» изложить в редакции:

| «1. | с. Заветное, пер. Дорошкевича, 61 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.23. В подразделе «Зерноградское городское поселение» раздела «Зерноградский район»:

2.23.1. Пункты 4, 5 изложить в редакции:

| «4. | г. Зерноград, пер. им. Краснополь-ского, 3а |  |  | ремонт электроснабжения |  | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2024 |
|  |  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2026 |
|  |  |  |  | ремонт горячего водоснабжения |  | 2029 |
|  |  |  |  | ремонт фундамента, фасада |  | 2036 |
|  |  |  |  | ремонт крыши |  | 2026 |
| 5. |  | г. Зерноград, пер. им. Куйбышева, 5 | ремонт электроснабжения |  | 2023 |  |
|  |  |  | ремонт газоснабжения |  | 2023 |  |
|  |  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  | 2026 |  |
|  |  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада |  | 2019 |  |
|  |  |  | ремонт крыши |  | 2024». |  |

2.23.2. Пункты 26 – 28 изложить в редакции:

| «26. | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса, 18-а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 27. | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса, 21 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 28. | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса, 26/27 | ремонт электроснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.23.3. Пункты 33, 34 изложить в редакции:

| «33. | г. Зерноград, ул. им. Колодина, 17 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 34. | г. Зерноград, ул. им. Колодина, 19 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.23.4. Пункт 41 изложить в редакции:

| «41. | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 24/24 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2015 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.23.5. Пункты 43, 44 изложить в редакции:

| «43. | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 28/21 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2016 |
| 44. | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 29 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.23.6. Пункт 48 изложить в редакции:

| «48. | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 40 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.23.7. Пункт 50 изложить в редакции:

| «50. | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 44 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2045 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.23.8. Пункт 65 изложить в редакции:

| «65. | г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 25/38 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт подвала | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.23.9. Пункт 75 изложить в редакции:

| «75. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 2 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2018 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.23.10. Пункты 79, 80 изложить в редакции:

| «79. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 5/7 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 80. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 66 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.23.11. Пункты 82 – 88 изложить в редакции:

| «82. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 70 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 83. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 71 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 84. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 72 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 85. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 73 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 86. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 75 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 87. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 83 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 88. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 90 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.23.12. Пункты 90, 91 изложить в редакции:

| «90. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 92 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2021 |
| 91. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 95 | ремонт электроснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.23.13. Пункт 107 изложить в редакции:

| «107. | г. Зерноград, ул. Мира, 3 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фасада | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.23.14. Пункт 110 изложить в редакции:

| «110. | г. Зерноград, ул. Научный городок, 1 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.23.15. Пункт 114 изложить в редакции:

| «114. | г. Зерноград, ул. Советская, 11 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.23.16. Пункт 118 изложить в редакции:

| «118. | г. Зерноград, ул. Социалистическая, 28 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.23.17. Пункты 123, 124 изложить в редакции:

| «123. | г. Зерноград, ул. Социалистическая, 34 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2014 |
| 124. | г. Зерноград, ул. Социалистическая, 36 | ремонт электроснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2016 |
|  |  | ремонт фундамента | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.23.18. Пункт 126 изложить в редакции:

| «126. | г. Зерноград, ул. Социалистическая, 38 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.23.19. Пункт 128 изложить в редакции:

| «128. | г. Зерноград, ул. Социалистическая, 40 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.23.20. Пункт 143 изложить в редакции:

| «143. | пос. Комсомольский, ул. Тургенева, 14 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.24. В подразделе «Зимовниковское сельское поселение» раздела «Зимовниковский район»:

2.24.1. Пункт 1 изложить в редакции:

| «1. | пос. Зимовники, пер. Бригадный, 2а | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.24.2. Пункт 4 изложить в редакции:

| «4. | пос. Зимовники, пер. Крестьянский, 82 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.24.3. Пункт 7 изложить в редакции:

| «7. | пос. Зимовники, пер. Малый, 2 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2016 |
|  |  | ремонт крыши | 2044». |

2.24.4. Пункт 10 изложить в редакции:

| «10. | пос. Зимовники, пер. Строительный, 27 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.24.5. Пункт 38 изложить в редакции:

| «38. | пос. Зимовники, ул. Белинского, 2а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.24.6. Пункт 45 изложить в редакции:

| «45. | пос. Зимовники, ул. Дзержинского, 185а | ремонт электроснабжения | 2048 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2049». |

2.24.7. Пункты 59, 60 изложить в редакции:

| «59. | пос. Зимовники, ул. Магистральная, 42 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 60. | пос. Зимовники, ул. майора Рязанцева, 1 | ремонт электроснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2047 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.24.8. Пункт 77 изложить в редакции:

| «77. | пос. Зимовники, ул. Скибы, 232 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.24.9. Пункт 85 изложить в редакции:

| «85. | пос. Зимовники, ул. Элеваторная, 58а | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2043». |

2.25. В разделе «Кагальницкий район»:

2.25.1. Пункт 113 подраздела «Кагальницкое сельское поселение» признать утратившим силу.

2.25.2. Пункт 1 подраздел «Мокробатайское сельское поселение» изложить в редакции:

| «1. | пос. Малодубравный, ул. Светлая, 6 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.25.3. Пункт 7 подраздела «Новобатайское сельское поселение» изложить в редакции:

| «7. | с. Новобатайск, ул. Ленина, 9 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.25.4. Пункт 2 подраздела «Родниковское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «2. | хут. Жуково-Татарский, ул. Шолохова, 73 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала | 2029 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.26. В разделе «Каменский район»:

2.26.1. В подразделе «Астаховское сельское поселение»:

2.26.1.1. Пункт 1 изложить в редакции:

| «1. | пос. Молодежный, ул. Достоевского, 1 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.26.1.2. Пункт 6 изложить в редакции:

| «6. | пос. Молодежный, ул. Достоевского, 5 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.26.2. В подразделе «Богдановское сельское поселение»:

2.26.2.1. Пункты 2, 3 изложить в редакции:

| «2. | пос. Васильевский, ул. Гранитная, 2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2035 |
| 3. | пос. Васильевский, ул. Гранитная, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.26.2.2. Пункты 29, 30 изложить в редакции:

| «29. | пос. Чистоозерный, ул. Комсомольская, 5 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2020 |
| 30. | пос. Чистоозерный, ул. Комсомольская, 7/11 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.26.2.3. Пункт 33 изложить в редакции:

| «33. | пос. Чистоозерный, ул. Ленина, 25 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.26.2.4. Пункт 52 изложить в редакции:

| «52. | пос. Чистоозерный, ул. Юбилейная, 21 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.26.2.5. Пункт 54 изложить в редакции:

| «54. | пос. Чистоозерный, ул. Юбилейная, 25 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.26.2.6. Пункт 71 изложить в редакции:

| «71. | ст. Репная, ул. Железнодорожная, 12 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.26.3. В подразделе «Глубокинское городское поселение»:

2.26.3.1. Пункт 4 изложить в редакции:

| «4. | пос. Таловатая Балка, пер. Коммунальный, 3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.26.3.2. Пункты 13, 14 изложить в редакции:

| «13. | раб. пос. Глубокий, ул. Вокзальная, 156 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2024 |
|  |  | ремонт фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 14. | раб. пос. Глубокий, ул. Вокзальная, 158 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.26.3.3. Пункт 36 изложить в редакции:

| «36. | раб. пос. Глубокий, ул. Станционная, 6 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.27. В разделе «Константиновский район»:

2.27.1. В подразделе «Константиновское городское поселение»:

2.27.1.1. Пункт 23 изложить в редакции:

| «23. | г. Константиновск, пос. КГУ-1, 31 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.27.1.2. Пункт 48 изложить в редакции:

| «48. | г. Константиновск, ул. 25 Октября, 53 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.27.1.3. Пункт 51 изложить в редакции:

| «51. | г. Константиновск, ул. 25 Октября, 58 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.27.1.4. Пункт 96 изложить в редакции:

| «96. | г. Константиновск, ул. Калинина, 50 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.27.1.5. Пункт 106 признать утратившим силу.

2.27.1.6. Пункт 115 изложить в редакции:

| «115. | г. Константиновск, ул. Красноармейская, 26 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.27.1.7. Пункт 119 изложить в редакции:

| «119. | г. Константиновск, ул. Ленина, 146 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.27.1.8. Пункт 168 изложить в редакции:

| «168. | г. Константиновск, ул. Шахтинская, 6 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.27.2. Пункт 8 подраздела «Николаевское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «8. | ст-ца Николаевская, ул. 8 Марта, 4 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.28. В разделе «Красносулинский район»:

2.28.1. Пункт 8 подраздела «Божковское сельское поселение» изложить в редакции:

| «8. | пос. Тополевый, ул. Горняцкая, 52 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.28.2. В подразделе «Красносулинское городское поселение»:

2.28.2.1. Пункт 21 изложить в редакции:

| «21. | г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября, 18/2 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.28.2.2. Пункт 41 изложить в редакции:

| «41. | г. Красный Сулин, ул. Больничная, 4в | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.28.2.3. Пункт 50 изложить в редакции:

| «50. | г. Красный Сулин, ул. Братская, 6 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.28.2.4. Пункт 79 изложить в редакции:

| «79. | г. Красный Сулин, ул. Комарова, 6/2 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.28.2.5. Пункт 96 изложить в редакции:

| «96. | г. Красный Сулин, ул. Ленина, 22 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.28.2.6. Пункты 101, 102 изложить в редакции:

| «101. | г. Красный Сулин, ул. Маршала Г.К.Жукова, 3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 102. | г. Красный Сулин, ул. Маршала Г.К.Жукова, 5 | ремонт электроснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.28.2.7. Пункт 122 изложить в редакции:

| «122. | г. Красный Сулин, ул. Металлургов, 16 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.28.2.8. Пункт 135 изложить в редакции:

| «135. | г. Красный Сулин, ул. Мичурина, 5 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.28.2.9. Пункт 153 изложить в редакции:

| «153. | г. Красный Сулин, ул. Одесская, 1/10 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.28.2.10. Пункт 174 изложить в редакции:

| «174. | г. Красный Сулин, ул. Победы, 18 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.28.2.11. Пункт 186 признать утратившим силу.

2.28.2.12. Пункты 194 – 196 изложить в редакции:

| «194. | г. Красный Сулин, ул. Суворова, 6 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2024 |
|  |  | ремонт подвала | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 195. | г. Красный Сулин, ул. Суворова, 7/6 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2023 |
| 196. | г. Красный Сулин, ул. Суворова, 8/4 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.29. В разделе «Матвеево-Курганский район»:

2.29.1. Пункт 2 подраздела «Алексеевское сельское поселение» изложить в редакции:

| «2. | пос. Надежда, ул. Первомайская, 9 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.29.2. В подразделе «Матвеево-Курганское сельское поселение»:

2.29.2.1. Пункт 36 изложить в редакции:

| «36. | пос. Матвеев Курган, ул. Строительная, 12 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2027 |
|  |  | ремонт фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.29.2.2. Пункт 43 изложить в редакции:

| «43. | пос. Матвеев Курган, ул. Южная, 65 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.30. В разделе «Миллеровский район»:

2.30.1. В подразделе «Криворожское сельское поселение»:

2.30.1.1. Пункт 1 признать утратившим силу.

2.30.1.2. Пункт 4 изложить в редакции:

| «4. | хут. Каменка, ул. Молодежная, 7 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.30.2. Пункт 5 подраздела «Мальчевское сельское поселение» изложить в редакции:

| «5. | ст-ца Мальчевская, ул. Мира, 3 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.30.3. В подразделе «Миллеровское городское поселение»:

2.30.3.1. Пункт 2 изложить в редакции:

| «2. | г. Миллерово, ул. Квартал ДСХТ, 14 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.30.3.2. Пункт 4 изложить в редакции:

| «4. | г. Миллерово, ул. Квартал ДСХТ, 3а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.30.3.3. Пункт 23 изложить в редакции:

| «23. | г. Миллерово, пер. Плановый, 11 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.30.3.4. Пункт 40 изложить в редакции:

| «40. | г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.30.3.5. Пункт 51 изложить в редакции:

| «51. | г. Миллерово, ул. Артиллерийская, 14а | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт подвала | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2041». |

2.30.3.6. Пункт 68 изложить в редакции:

| «68. | г. Миллерово, ул. Декабристов, 1 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2047». |

2.30.3.7. Пункт 103 изложить в редакции:

| «103. | г. Миллерово, ул. Заводская, 7 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.30.3.8. Пункт 108 изложить в редакции:

| «108. | г. Миллерово, ул. Земляченко, 44 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.30.3.9. Пункт 115 изложить в редакции:

| «115. | г. Миллерово, ул. Кирова, 6 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.30.3.10. Пункт 126 изложить в редакции:

| «126. | г. Миллерово, ул. Ленина, 16 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.30.3.11. Пункт 131 изложить в редакции:

| «131. | г. Миллерово, ул. Максима Горького, 14 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.30.3.12. Пункт 141 изложить в редакции:

| «141. | г. Миллерово, ул. Октябрьская, 80а | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.30.3.13. Пункт 145 изложить в редакции:

| «145. | г. Миллерово, ул. Осипенко, 32 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.30.3.14. Пункт 159 изложить в редакции:

| «159. | г. Миллерово, ул. Российская, 42 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.30.3.15. Пункт 161 изложить в редакции:

| «161. | г. Миллерово, ул. Российская, 89 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.30.3.16. Пункты 168, 169 изложить в редакции:

| «168. | г. Миллерово, ул. Седова, 35 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2033 |
| 169. | г. Миллерово, ул. Седова, 35а | ремонт электроснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.30.3.17. Пункты 178, 179 изложить в редакции:

| «178. | г. Миллерово, ул. Тельмана, 25 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2030 |
| 179. | г. Миллерово, ул. Тельмана, 27 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.30.3.18. Пункт 181 изложить в редакции:

| «181. | г. Миллерово, ул. Тельмана, 31 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.30.3.19. Пункт 188 изложить в редакции:

| «188. | г. Миллерово, ул. Фрунзе, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.30.3.20. Пункт 204 изложить в редакции:

| «204. | г. Миллерово, ул. Чкалова, 15 | ремонт фундамента, фасада | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.30.4. Пункт 2 подраздела «Треневское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «2. | пос. Долотинка, ул. Заводская, 5 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.31. В подразделе «Морозовское городское поселение» раздела «Морозовский район»:

2.31.1. Пункты 29, 30 изложить в редакции:

| «29. | г. Морозовск, ул. Демьяна Бедного, 73 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 30. | г. Морозовск, ул. Демьяна Бедного, 75 | ремонт электроснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.31.2. Пункт 37 изложить в редакции:

| «37. | г. Морозовск, ул. Донскова, 15 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.31.3. Пункт 54 изложить в редакции:

| «54. | г. Морозовск, ул. Истомина, 62 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.31.4. Пункт 75 изложить в редакции:

| «75. | г. Морозовск, ул. Коммунисти-ческая, 110 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт фасада | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента | 2025 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.31.5. Пункт 79 изложить в редакции:

| «79. | г. Морозовск, ул. Коммунисти-ческая, 120 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.31.6. Пункты 115 – 117 изложить в редакции:

| «115. | г. Морозовск, ул. Пламя Революции, 5 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2038 |
| 116. | г. Морозовск, ул. Пламя Революции, 7 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2035 |
| 117. | г. Морозовск, ул. Пламя Революции, 9 | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2047 |
|  |  | ремонт крыши | 2036». |

2.31.7. Пункт 129 изложить в редакции:

| «129. | г. Морозовск, ул. Филонова, 15 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.31.8. Пункт 131 изложить в редакции:

| «131. | г. Морозовск, ул. Филонова, 19 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.32. В разделе «Мясниковский район»:

2.32.1. Пункт 2 подраздела «Большесальское сельское поселение» изложить в редакции:

| «2. | с. Большие Салы, ул. Заводская, 33/1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2042 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.32.2. В подразделе «Чалтырское сельское поселение»:

2.32.2.1. Пункт 13 изложить в редакции:

| «13. | с. Чалтырь, ул. 6-я Линия, 96/1 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.32.2.2. Пункт 15 изложить в редакции:

| «15. | с. Чалтырь, ул. 6-я Линия, 96/3 | ремонт электроснабжения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2042». |

2.33. В разделе «Неклиновский район»:

2.33.1. В подразделе «Новобессергеневское сельское поселение»:

2.33.1.1. Пункты 310 – 327 изложить в редакции:

| «310. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 3, корпус 2 | ремонт электроснабжения | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 311. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 4, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 312. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 4, корпус 2 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 313. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 4, корпус 3 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 314. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 5, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 315. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 5, корпус 3 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 316. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 6/7, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 317. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 6/7, корпус 2 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 318. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 6/7, корпус 3 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 319. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 7, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 320. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 8/9, корпус 3 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 321. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 9, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 322. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 10, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 323. | мкр-н Авиатор, ул. Овчарова Н.П., 3, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 324. | мкр-н Авиатор, ул. Овчарова Н.П., 3, корпус 2 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 325. | мкр-н Авиатор, ул. Овчарова Н.П., 5, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 326. | мкр-н Авиатор, ул. Овчарова Н.П., 11, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050 |
| 327. | мкр-н Авиатор, ул. Овчарова Н.П., 11, корпус 2 | ремонт электроснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050». |

2.33.1.2. Пункт 330 изложить в редакции:

| «330. | мкр-н Авиатор, ул. Куликова А.С., 3, корпус 1 | ремонт электроснабжения | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2050 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2050 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2050 |
|  |  | ремонт крыши | 2050». |

2.33.2. Пункт 20 подраздела «Покровское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «20. | с. Покровское, ул. Привокзальная, 32 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.34. В разделе «Обливский район»:

2.34.1. В подразделе «Караичевское сельское поселение»:

2.34.1.1. Пункт 1 признать утратившим силу.

2.34.1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.

2.34.2. В подразделе «Обливское сельское поселение»:

2.34.2.1. Пункт 22 изложить в редакции:

| «22. | ст-ца Обливская, ул. Октябрьская, 64 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.34.2.2. Пункт 26 изложить в редакции:

| «26. | ст-ца Обливская, ул. Черноморова, 12 | ремонт электроснабжения | 2049 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2049 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2049 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.35. В разделе «Октябрьский район»:

2.35.1. В подразделе «Каменоломненское городское поселение»:

2.35.1.1. Пункт 1 изложить в редакции:

| «1. | раб. пос. Камено-ломни, пер. Первомайский, 41а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.35.1.2. Пункт 14 изложить в редакции:

| «14. | раб. пос. Камено-ломни, пер. Северный, 10 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.35.1.3. Пункт 47 изложить в редакции:

| «47. | раб. пос. Камено-ломни, ул. 40 лет Октября, 63 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.35.1.4. Пункт 56 изложить в редакции:

| «56. | раб. пос. Камено-ломни, ул. им. Крупской, 38 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.35.1.5. Пункт 58 изложить в редакции:

| «58. | раб. пос. Камено-ломни, ул. им. Крупской, 42 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.35.1.6. Пункт 65 изложить в редакции:

| «65. | раб. пос. Камено-ломни, ул. Калинина, 27 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2036» |

2.35.1.7. Пункт 67 изложить в редакции:

| «67. | раб. пос. Камено-ломни, ул. Комсомольская, 11 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.35.1.8. Пункт 69 изложить в редакции:

| «69. | раб. пос. Камено-ломни, ул. Комсомольская, 3 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.35.1.9. Пункт 81 изложить в редакции:

| «81. | раб. пос. Камено-ломни, ул. Строительная, 1 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.35.2. В подразделе «Коммунарское сельское поселение»:

2.35.2.1. Пункт 1 изложить в редакции:

| «1. | пос. Верхнегрушев-ский, ул. Гагарина, 17 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2037 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.35.2.2. Пункт 3 изложить в редакции:

| «3. | пос. Верхнегрушев-ский, ул. Гагарина, 6а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.35.3. Пункт 4 подраздела «Красюковское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «4. | пос. Новоперсианов-ка, ул. Центральная, 17 | ремонт электроснабжения | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.35.4. Пункт 1 подраздела «Мокрологское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «1. | пос. Новозарянский, ул. Транспортная, 7 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2046 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.35.5. Пункт 37 подраздела «Персиановское сельское поселение» изложить в редакции:

| «37. | пос. Персиановский, ул. Октябрьская, 1 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2033 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.36. В подразделе «Орловское сельское поселение» раздела «Орловский район»:

2.36.1. Пункт 8 изложить в редакции:

| «8. | пос. Орловский, пер. П. Конной Армии, 57 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.36.2. Пункт 10 изложить в редакции:

| «10. | пос. Орловский, пер. П. Конной Армии, 61 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2021 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.36.3. Пункт 16 изложить в редакции:

| «16. | пос. Орловский, пер. Оборонный, 5 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.36.4. Пункт 30 изложить в редакции:

| «30. | пос. Орловский, ул. Калинина, 32 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фасада | 2025 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.37. Пункт 2 подраздела «Песчанокопское сельское поселение» раздела «Песчанокопский район» изложить в редакции:

| «2. | с. Песчанокопское, ул. Ленина, 119 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.38. В подразделе «Пролетарское городское поселение» раздела «Пролетарский район»:

2.38.1. Пункт 9 изложить в редакции:

| «9. | г. Пролетарск, пер. Чкалова, 15 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.38.2. Пункт 83 изложить в редакции:

| «83. | г. Пролетарск, ул. Пионерская, 13 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.39. В подразделе «Ремонтненское сельское поселение» раздела «Ремонтненский район»:

2.39.1. Пункты 6, 7 изложить в редакции:

| «6. | с. Ремонтное, ул. Базарная, 9 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 7. | с. Ремонтное, ул. В.Яценко, 11 | ремонт электроснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2040». |

2.39.2. Пункт 14 изложить в редакции:

| «14. | с. Ремонтное, ул. Пушкина, 58 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.39.3. Пункт 16 изложить в редакции:

| «16. | с. Ремонтное, ул. Пушкина, 60а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2043 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.40. В подразделе «Родионово-Несветайское сельское поселение» раздела «Родионово-Несветайский район»:

2.40.1. Пункт 6 изложить в редакции:

| «6. | сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 26/2 | ремонт электроснабжения | 2047 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2046 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2049 |
|  |  | ремонт крыши | 2049». |

2.40.2. Пункт 10 изложить в редакции:

| «10. | сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 43 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.41. В разделе «Сальский район»:

2.41.1. В подразделе «Буденновское сельское поселение»:

2.41.1.1. Пункт 2 изложить в редакции:

| «2. | пос. Конезавод имени Буденного, ул. Театральная, 4 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фасада | 2015 |
|  |  | ремонт фундамента | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2015». |

2.41.1.2. Пункт 1991 изложить в редакции:

| «1991. | пос. Конезавод имени Буденного, ул. Южная, 1а | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.41.2. В подразделе «Гигантовское сельское поселение»:

2.41.2.1. Пункт 4 изложить в редакции:

| «4. | пос. Гигант, пер. Клубный, 6 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.41.2.2. Пункт 8 изложить в редакции:

| «8. | пос. Гигант, ул. Заводская, 2 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.41.2.3. Пункты 14, 15 изложить в редакции:

| «14. | пос. Гигант, ул. Красная, 3 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2034 |
| 15. | пос. Гигант, ул. Красная, 5 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2039 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.41.2.4. Пункт 25 изложить в редакции:

| «25. | пос. Гигант, ул. Ленина, 81 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2040 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.41.2.5. Пункт 34 изложить в редакции:

| «34. | пос. Гигант, ул. Учебная, 1а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.41.2.6. Пункты 37, 38 изложить в редакции:

| «37. | пос. Гигант, ул. Учебная, 32 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 38. | пос. Гигант, ул. Учебная, 34 | ремонт электроснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.41.2.7. Пункт 43 изложить в редакции:

| «43. | пос. Сеятель Северный, ул. Победы, 4 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2044 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.41.3. Пункт 1 подраздела «Екатериновское сельское поселение» изложить в редакции:

| «1. | с. Екатериновка, ул. Мира, 5 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2041 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.41.4. В подразделе «Сальское городское поселение»:

2.41.4.1. Пункт 2 изложить в редакции:

| «2. | г. Сальск, пер. Морской, 1а | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2033». |

2.41.4.2. Пункт 16 признать утратившим силу.

2.41.4.3. Пункт 19 изложить в редакции:

| «19. | г. Сальск, ул. Ворошилова, 16 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2014 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.41.4.4. Пункт 29 изложить в редакции:

| «29. | г. Сальск, ул. Железнодорожная, 39 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.41.4.5. Пункты 41, 42 изложить в редакции:

| «41. | г. Сальск, ул. Кирова, 19 | ремонт электроснабжения | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 42. | г. Сальск, ул. Кирова, 24 | ремонт электроснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2016 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.41.4.6. Пункты 50, 51 изложить в редакции:

| «50. | г. Сальск, ул. Кузнечная, 126 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 51. | г. Сальск, ул. Кузнечная, 128 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.41.4.7. Пункт 57 изложить в редакции:

| «57. | г. Сальск, ул. Ленина, 100 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.41.4.8. Пункт 62 изложить в редакции:

| «62. | г. Сальск, ул. Ленина, 25 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2035 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2036 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.41.4.9. Пункт 64 изложить в редакции:

| «64. | г. Сальск, ул. Ленина, 33 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.41.4.10. Пункт 68 изложить в редакции:

| «68. | г. Сальск, ул. Ленина, 42 | ремонт электроснабжения | 2037 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2034 |
|  |  | ремонт крыши | 2037». |

2.41.4.11. Пункт 73 изложить в редакции:

| «73. | г. Сальск, ул. Ленина, 5 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2018 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.41.4.12. Пункт 75 изложить в редакции:

| «75. | г. Сальск, ул. Ленина, 53 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2017». |

2.41.4.13. Пункт 99 признать утратившим силу.

2.41.4.14. Пункты 100 – 103 изложить в редакции:

| «100. | г. Сальск, ул. Николая Островского, 4в | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 101. | г. Сальск, ул. Николая Островского, 4г | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2026 |
| 102. | г. Сальск, ул. Николая Островского, 4д | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2042 |
|  |  | ремонт крыши | 2025 |
| 103. | г. Сальск, ул. Николая Островского, 4е | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.41.4.15. Пункт 106 изложить в редакции:

| «106. | г. Сальск, ул. Николая Островского, 63б | ремонт электроснабжения | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.42.4.16. Пункт 117 изложить в редакции:

| «117. | г. Сальск, ул. Николая Островского, 8ж | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.41.4.17. Пункт 121 изложить в редакции:

| «121. | г. Сальск, ул. Привокзальная, 26 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.41.4.18. Пункты 126 – 128 изложить в редакции:

| «126. | г. Сальск, ул. Пушкина, 15 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 127. | г. Сальск, ул. Пушкина, 19 | ремонт электроснабжения | 2020 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 128. | г. Сальск, ул. Пушкина, 28 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2024 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.41.4.19. Пункты 137, 138 изложить в редакции:

| «137. | г. Сальск, ул. Свободы, 19 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2038 |
| 138. | г. Сальск, ул. Свободы, 21 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.41.4.20. Дополнить пунктами 1621, 1622 следующего содержания:

| «1621. | г. Сальск, ул. Тельмана, 3В | ремонт электроснабжения | 2048 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2049 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2048 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2048 |
|  |  | ремонт крыши | 2048 |
| 1622. | г. Сальск, ул. Курышко, 61 | ремонт электроснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2029 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.41.4.21. Пункт 167 изложить в редакции:

| «167. | г. Сальск, ул. Тургенева, 23 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.41.4.22. Пункт 194 изложить в редакции:

| «194. | г. Сальск, ул. Шаумяна, 11а | ремонт электроснабжения | 2048 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2049 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2025 |
|  |  | ремонт подвала | 2046 |
|  |  | ремонт крыши | 2049». |

2.41.5. В подразделе «Юловское сельское поселение»:

2.41.5.1. Пункт 8 изложить в редакции:

| «8. | пос. Юловский, пер. Южный, 1 | ремонт электроснабжения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.41.5.2. Пункты 10, 11 изложить в редакции:

| «10. | пос. Юловский, пер. Южный, 5 | ремонт электроснабжения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2037 |
| 11. | пос. Юловский, ул. Западная, 1 | ремонт электроснабжения | 2015 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2016». |

2.42. В разделе «Семикаракорский район»:

2.42.1. Пункты 3, 4 подраздела «Бакланниковское сельское поселение» изложить в редакции:

| «3. | пос. Нижний Саловск, ул. Заводская, 5 | ремонт электроснабжения | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 4. | пос. Нижний Саловск, ул. Заводская, 7 | ремонт электроснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.42.2. Пункт 7 подраздела «Задоно-Кагальницкое сельское поселение» изложить в редакции:

| «7. | ст-ца Задоно-Кагальницкая, ул. Набережная, 82 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2048». |

2.42.3. В подразделе «Семикаракорское городское поселение»:

2.42.3.1. Пункт 32 изложить в редакции:

| «32. | г. Семикаракорск, просп. В.А.Закрутки-на, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.42.3.2. Пункты 39 – 41 изложить в редакции:

| «39. | г. Семикаракорск, просп. В.А.Закрутки-на, 45 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2044 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2022 |
| 40. | г. Семикаракорск, просп. В.А.Закрутки-на, 47 | ремонт электроснабжения | 2017 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2019 |
| 41. | г. Семикаракорск, просп. В.А.Закрутки-на, 9 | ремонт электроснабжения | 2019 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.42.3.3. Пункт 55 изложить в редакции:

| «55. | г. Семикаракорск, ул. А.А.Араканцева, 1 | ремонт электроснабжения | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
|  |  | ремонт подвала, фасада | 2014 |
|  |  | ремонт крыши | 2014». |

2.42.3.4. Пункт 79 изложить в редакции:

| «79. | г. Семикаракорск, ул. А.А.Араканцева, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.43. Пункт 3 подраздела «Тарасовское сельское поселение» раздела «Тарасовский район» признать утратившим силу.

2.44. В разделе «Тацинский район»:

2.44.1. В подразделе «Жирновское сельское поселение»:

2.44.1.1. Пункт 1 изложить в редакции:

| «1. | пос. Жирнов, пер. Пионерский, 1 | ремонт холодного водоснабжения | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.44.1.2. Пункт 12 изложить в редакции:

| «12. | пос. Жирнов, ул. Горная, 6 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.44.1.3. Пункт 14 изложить в редакции:

| «14. | пос. Жирнов, ул. Горная, 8 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.44.1.4. Пункт 59 изложить в редакции:

| «59. | пос. Жирнов, ул. Первомайская, 63 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2038 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2032 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.44.2. Пункт 1 подраздела «Суховское сельское поселение» изложить в редакции:

| «1. | пос. Новосуховый, пер. Северный, 2 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.44.3. Пункт 12 подраздела «Тацинское сельское поселение» признать утратившим силу.

2.44.4. В подразделе «Углегорское сельское поселение»:

2.44.4.1. Пункт 5 изложить в редакции:

| «5. | пос. Углегорский, пер. Матросова, 4 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2035». |

2.44.4.2. Пункт 22 изложить в редакции:

| «22. | пос. Углегорский, ул. Мира, 1 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2025». |

2.44.4.3. Пункт 23 признать утратившим силу.

2.44.4.4. Пункты 24, 25 изложить в редакции:

| «24. | пос. Углегорский, ул. Мира, 5 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2020 |
|  |  | ремонт крыши | 2031 |
| 25. | пос. Углегорский, ул. Нечаева, 10 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.44.4.5. Пункт 32 изложить в редакции:

| «32. | пос. Углегорский, ул. Нечаева, 6 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2017 |
|  |  | ремонт крыши | 2030». |

2.45. В разделе «Усть-Донецкий район»:

2.45.1. Пункт 2 подраздела «Пухляковское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «2. | хут. Пухляковский, ул. Механизаторов, 16 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.45.2. В подразделе «Усть-Донецкое городское поселение»:

2.45.2.1. Пункт 7 изложить в редакции:

| «7. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 2 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт подвала | 2030 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2045 |
|  |  | ремонт крыши | 2038». |

2.45.2.2. Пункт 11 изложить в редакции:

| «11. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 4 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.45.2.3. Пункт 57 изложить в редакции:

| «57. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 3 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.45.2.4. Пункт 59 изложить в редакции:

| «59. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 108а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2022 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.45.2.5. Пункты 71– 74 изложить в редакции:

| «71. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 77 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2029 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2028 |
| 72. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 79 | ремонт электроснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2027 |
| 73. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 83 | ремонт электроснабжения | 2040 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2037 |
| 74. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 83а | ремонт электроснабжения | 2016 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2018». |

2.46. В подразделе «Целинское сельское поселение» раздела «Целинский район»:

2.46.1. Пункт 6 изложить в редакции:

| «6. | пос. Целина, ул. 2-я линия, 104 | ремонт электроснабжения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2025 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2037 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2041 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.46.2. Пункт 13 изложить в редакции:

| «13. | пос. Целина, ул. 3-я линия, 119 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт фасада | 2019 |
|  |  | ремонт фундамента | 2030 |
|  |  | ремонт крыши | 2039». |

2.47. В подразделе «Цимлянское городское поселение» раздела «Цимлянский район»:

2.47.1. Пункт 1 изложить в редакции:

| «1. | г. Цимлянск, пер. Газетный, 26 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2023 |
|  |  | ремонт крыши | 2022». |

2.47.2. Пункт 28 изложить в редакции:

| «28. | г. Цимлянск, ул. Карла Маркса, 17/40 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.47.3. Пункт 30 изложить в редакции:

| «30. | г. Цимлянск, ул. Краснознаменная, 13 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2039 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.47.4. Пункт 34 изложить в редакции:

| «34. | г. Цимлянск, ул. Крупской, 24а | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2028». |

2.47.5. Пункт 69 изложить в редакции:

| «69. | г. Цимлянск, ул. Нахимова, 11 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2029». |

2.47.6. Пункт 82 изложить в редакции:

| «82. | г. Цимлянск, ул. Советская, 10 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2031 |
|  |  | ремонт крыши | 2032». |

2.47.7. Пункт 84 изложить в редакции:

| «84. | г. Цимлянск, ул. Советская, 14/20 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2018 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2019 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.47.8. Пункт 98 изложить в редакции:

| «98. | г. Цимлянск, ул. Советская, 9 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2022 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2026». |

2.47.9. Пункт 101 изложить в редакции:

| «101. | г. Цимлянск, ул. Чехова, 14 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2028 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2043 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.48. В разделе «Чертковский район»:

2.48.1. Пункт 1 подраздела «Маньковское сельское поселение» изложить в редакции:

| «1. | с. Маньково-Калитвенское, пер. Луначарского, 37 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2027 |
|  |  | ремонт крыши | 2024». |

2.48.2. Пункт 4 подраздела «Сохрановское сельское поселение» изложить в редакции:

| «4. | с. Сохрановка, ул. Быстрицкая, 3 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения | 2029 |
|  |  | ремонт подвала, фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2019». |

2.48.3. В подразделе «Чертковское сельское поселение»:

2.48.3.1. Пункт 8 изложить в редакции:

| «8. | пос. Чертково, пер. Красноармей-ский, 2 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2036 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2023». |

2.48.3.2. Пункт 15 изложить в редакции:

| «15. | пос. Чертково, пер. Пионерский, 70 | ремонт электроснабжения | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2045 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2031». |

2.48.3.3. Пункт 29 изложить в редакции:

| «29. | пос. Чертково, ул. Дружбы Народов, 104 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2021 |
|  |  | ремонт водоотведения | 2028 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2031 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2038 |
|  |  | ремонт крыши | 2020». |

2.48.3.4. Пункт 62 изложить в редакции:

| «62. | пос. Чертково, ул. Фрунзе, 27 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2044 |
|  |  | ремонт крыши | 2034». |

2.49. В разделе «Шолоховский район»:

2.49.1. Пункты 3 – 5 подразделе «Вешенское сельское поселение» изложить в редакции:

| «3. | ст-ца Вешенская, пер. Красина, 11 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2026 |
|  |  | ремонт крыши | 2024 |
| 4. | ст-ца Вешенская, пер. Красина, 7 | ремонт электроснабжения | 2032 |
|  |  | ремонт газоснабжения | 2027 |
|  |  | ремонт горячего водоснабжения | 2030 |
|  |  | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2028 |
|  |  | ремонт крыши | 2040 |
| 5. | ст-ца Вешенская, пер. Красина, 8 | ремонт электроснабжения | 2026 |
|  |  | ремонт холодного водоснабжения | 2048 |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2033 |
|  |  | ремонт крыши | 2027». |

2.49.2. Пункт 1 подраздела «Дубровское сельское поселение» изложить 
в редакции:

| «1. | хут. Дубровский, пер. Школьный, 9 | ремонт электроснабжения | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фундамента, фасада | 2035 |
|  |  | ремонт крыши | 2021». |

2.50. Примечание признать утратившим силу.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области                                                     А.В. Демидов