РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «__» ___________ 2018 г. | № _______________ | р.п. Усть-Донецкий |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Усть-Донецкого района «Территориальное

планирование  и обеспечение доступным и

комфортным жильем населения

Усть-Донецкого района» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Территориальное планирование  и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» на 2019 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января           2019 года.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района Коваленко О.А.

Глава Администрации

Усть-Донецкого района                                                                              В.М. Гуснай

Постановление  вносит

отдел по инвестиционному развитию и закупкам

исп. Королёва Ю.С.

Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от «__»_________2018 № ________________

План реализации муниципальной программы

Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Усть-Донецком районе» | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | х | х | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Проведение землеустрои-тельных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Карты (планы) объектов землеустрой-ства в отношении границ муниципальных образований | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Сформированные территории для жилищного строительства | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 6. | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | х | х | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Доступный рынок жилья, в том числе стандартного жилья | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 8. | Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района, Администрация Усть-Донецкого городского поселения | х | х | 21 193,40 | 20 982,20 | 211,20 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района, Администрация Усть-Донецкого городского поселения | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 31.12.2019 | 5 461,60 | 5 461,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Донецком районе | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | улучшение жилищных условий молодых семей | 31.12.2019 | 2 869,30 | 2 658,10 | 211,20 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-рованных жилых помещений | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2019 | 12 862,50 | 12 862,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершен-нолетних детей | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.5. Обеспечение жильем граждан установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | улучшение жилищных условий граждан установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | 31.12.2019 | - | - | - | - |