

Приложение к постановлению
Администрации
Усть-Донецкого района
от _______2026 № 100/___-п-26

	
	
	«Приложение 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных системы водоснабжения и водоотведения Усть-Донецкого района на 2027-2029 годы



Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Усть-Донецкого района
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Период реализации мероприятия
	Дата ввода объекта в эксплуатацию

	Водоснабжение

	1.
	Подготовка проектной документации по объекту: Модернизация очистных сооружений ст. Мелиховская с увеличением мощности до 6,2 тыс. куб.м./сут. очищенной воды.
	Обеспечение необходимого водоснабжения абонентов
	2027
	

	2.
	Подготовка проектной документации по объекту: Обустройство скважины с установкой ВБГ объемом 100 куб.м в ст. Нижнекундрюченская, включая строительство линейной части водовода от ВБР до точки присоединения к существующим сетям (с указанием адресного ориентира, протяженности и диаметром сети). 
	Обеспечение необходимого водоснабжения абонентов
	2027
	

	3.
	Модернизация очистных сооружений ст. Мелиховская с увеличением мощности до 6,2 тыс. куб.м./сут. очищенной воды.
	Обеспечение необходимого водоснабжения абонентов
	2027-2028
	

	4.
	Обустройство скважины с установкой ВБР объемом 100 куб.м. в ст. Нижнекундрюченская, включая строительство линейной части водовода от ВБР до точки присоединения к существующим сетям (с указанием адресного ориентира, протяженности и диаметра сети).
	Обеспечение водоснабжения абонентов
	2027-2029
	


                                                                                                                                                                                            »
Исп. Ведущий специалист управления
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Усть-Донецкого района                                                                             Д.В. Серебряков


Начальник управления строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Усть-Донецкого района                                                                                   Е.С. Петрова
