      Приложение № 1 к отчету о реализации 
муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Территориальное планирование  и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Усть-Донецкого района» за 2019 год
 
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Территориальное планирование  и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» за 2019 год

	    № п/п
	Номер
и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины
нереализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий для жилищного строительства, в том числе для жилищного строительства»
	главный архитектор Администрации  Усть-Донецкого района  
Шапошников А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное
мероприятие 1.1.
«Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	главный архитектор Администрации 
Усть-Донецкого района 
Шапошников А.А.
	31 декабря 2019 г.
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства
	в 2019 году была проведена работа по предоставлению, многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инфраструктурой
	

	3.
	Основное мероприятие 1.2. «Проведение землеустрои-тельных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований для внесения в Единый государственный реестр недвижимости»
	главный архитектор Администрации 
Усть-Донецкого района 
Шапошников А.А.
	31 декабря 2019 г.
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований
	в 2019 году были выполнены работы по разработке документации градостроительного зонирования  Апаринского сельского поселения на части территории, расположенной за чертой населенных пунктов, и разработке документации по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки Верхнекундрюченского сельского поселения
	

	4
	Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства»
	главный архитектор Администрации 
Усть-Донецкого района 
Шапошников А.А.
	31 декабря 2019 г.
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	сформированные территории для жилищного строительства 

	в 2019 году были выполнены работы по разработке документации градостроительного зонирования  Апаринского сельского поселения на части территории, расположенной за чертой населенных пунктов, и разработке документации по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки Верхнекундрюченского сельского поселения

	

	5
	Основное мероприятие 1.4. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров»
	главный архитектор Администрации 
Усть-Донецкого района 
Шапошников А.А.
	31 декабря 2019 г.
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, 
в том числе стандартного жилья
	в рамках мероприятий по улучшению предпринимательского климата в градостроительной сфере в Усть-Донецком районе в 2019 году был обеспечен контроль за градостроительной деятельностью по соблюдению исчерпывающего перечня процедур в жилищном строительстве; срок выдачи разрешения на строительство сокращен до 2 рабочих дней, срок предоставления градостроительного плана земельного участка – до 6
	

	6.
	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»
	главный архитектор Администрации 
Усть-Донецкого района 
Шапошников А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства»
	главный архитектор Администрации 
Усть-Донецкого района 
Шапошников А.А.
	31 декабря 2019 г.
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	доступный
рынок жилья,
в том числе стандартного жилья
	в 2019 году на территории Усть-Донецкого района введены в эксплуатацию 47 вновь построенных индивидуальных жилых домов и 60 реконструированных общей площадью 10 840,2 кв.м.  
	

	8.
	Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
	главный архитектор Администрации 
Усть-Донецкого района 
Шапошников А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и  подлежащим сносу или реконструкции»
	главный архитектор Администрации 
Усть-Донецкого района 
Шапошников А.А.
	31 декабря 2019 г.
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда
	введен в эксплуатацию 51-квартирный трехэтажный жилой дом, расположенный по адресу: р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д. 20. В новый дом заселены 33 семьи, переселенные из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 1 семье произведена выплата возмещения за изымаемое аварийное жилое помещение.
	

	10.
	Основное мероприятие 3.2. 
«Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Донецком районе»

	главный архитектор Администрации 
Усть-Донецкого района 
Шапошников А.А.
	31 декабря 2019 г.
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	улучшение жилищных условий молодых семей 

	в 2019 году 2-м молодым семьям вручены свидетельства на приобретение или строительство жилых помещений на сумму более 2 млн. рублей
	

	11.
	Основное мероприятие 3.3. 
«Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
	главный архитектор Администрации 
Усть-Донецкого района 
Шапошников А.А.
	31 декабря 2019 г.
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019 году приобретено 11 жилых помещений на вторичном рынке общей площадью 390,3 кв.м. 

	


 
 










Приложение № 2 к отчету о реализации 
муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Территориальное планирование  и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Усть-Донецкого района» за 2019 год
 

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
Усть-Донецкого района «Территориальное планирование  и обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Усть-Донецкого района» за 2019 год

	 Наименование Муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем предусмотренных расходов
(тыс. рублей)
	Фактические расходы
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
Усть-Донецкого района «Территориальное планирование  и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Усть-Донецкого района»
	всего
	18 384,8
	18 384,8
	18 383,7

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	1 051,9
	1 051,9
	1 051,8

	
	областного бюджета
	16 892,5
	16 892,5
	16 892,5

	
	местного бюджета
	440,4
	440,4
	439,4

	
	внебюджетных источников
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Усть-Донецком рай»
	всего
	358,0
	358,0
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	областного бюджета
	-
	-
	-

	
	местного бюджета
	358,0
	358,0
	358,0

	
	внебюджетных источников
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»

	всего
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2. Проведение землеустрои-тельных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
	всего
	358,0
	358,0
	357,0

	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства
	всего
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	всего
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»
	всего
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	

	
	областного бюджета
	-
	-
	-

	
	местного бюджета
	-
	-
	-

	
	внебюджетных источников
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства»
	всего
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	всего
	18 026,8
	18 026,8
	18 026,7  

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	1 051,9
	1 051,9
	1 051,8

	
	областного бюджета
	16 892,5
	16 892,5
	16 892,5

	
	местного бюджета
	82,4
	82,4
	82,4

	
	внебюджетных источников
	-
	-
	

	Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и  подлежащим сносу или реконструкции»
	всего
	6 324,3
	6 324,3
	6 324,3

	Основное мероприятие 3.2.
«Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Донецком районе»

	всего
	2 167,3
	2 167,3
	2 167,2

	Основное мероприятие 3.3. 
«Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
	всего
	9 535,2
	9 535,2
	9 535,2







Приложение № 3 к отчету о реализации 
муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Формирование современной городской среды 
на территории Усть-Донецкого района»  за 2019 год
 

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Усть-Донецкого района»  за 2019 год


	




№ п/п
	



Показатель     
 (наименование)
	



Ед.
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному
	отчетный 2019 год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование  и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»

	1.1.
	Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой
	процентов
	20,0
	20,0
	20,0
	-

	1.2.
	Показатель 2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат

	процентов
	75,0
	50,0
	50,0
	-

	Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»

	2.1.
	Показатель 1.1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья
	единиц
	11
	10
	10
	-

	3. Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки

 в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

	3.1.
	Показатель 3.1. Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции
	тыс.
кв. метров
	0,05
	1,65
	1,65
	-

	3.2.
	Показатель 3.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции
	семей
	1
	34
	34
	-

	3.3.
	Показатель 3.3. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат
	семей
	5
	2
	2
	-

	3.4.
	Показатель 3.4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем
	человек
	15
	11
	11
	-

	3.5.
	Показатель 3.5. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции 
	тыс. кв. метров
	-
	1,60
	1,60
	-

	3.6.
	Показатель 3.6. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
	тыс. кв. метров
	0,37
	0,39
	0,39
	-




Ведущий специалист сектор территориального развития 
и строительства Администрации Усть-Донецкого района                                                                                 В.А. Короткова


Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района                                                                     А.А. Шапошников
