Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Территориальное планирование  и обеспечение

доступным и комфортным жильем населения

Усть-Донецкого района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Территориальное планирование  и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий для жилищного строительства, в том числе для жилищного строительства» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | в 2019 году была проведена работа по предоставлению, многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инфраструктурой |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Проведение землеустрои-тельных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований для внесения в Единый государственный реестр недвижимости» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований | в 2019 году были выполнены работы по разработке документации градостроительного зонирования Апаринского сельского поселения на части территории, расположенной за чертой населенных пунктов, и разработке документации по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки Верхнекундрюченского сельского поселения |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | сформированные территории для жилищного строительства | в 2019 году были выполнены работы по разработке документации градостроительного зонирования Апаринского сельского поселения на части территории, расположенной за чертой населенных пунктов, и разработке документации по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки Верхнекундрюченского сельского поселения |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | в рамках мероприятий по улучшению предпринимательского климата в градостроительной сфере в Усть-Донецком районе в 2019 году был обеспечен контроль за градостроительной деятельностью по соблюдению исчерпывающего перечня процедур в жилищном строительстве; срок выдачи разрешения на строительство сокращен до 2 рабочих дней, срок предоставления градостроительного плана земельного участка – до 6 |  |
| 6. | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | доступный рынок жилья, в том числе стандартного жилья | в 2019 году на территории Усть-Донецкого района введены в эксплуатацию 47 вновь построенных индивидуальных жилых домов и 60 реконструированных общей площадью 10 840,2 кв.м. |  |
| 8. | Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | введен в эксплуатацию 51-квартирный трехэтажный жилой дом, расположенный по адресу: р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д. 20. В новый дом заселены 33 семьи, переселенные из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 1 семье произведена выплата возмещения за изымаемое аварийное жилое помещение. |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Донецком районе» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | улучшение жилищных условий молодых семей | в 2019 году 2-м молодым семьям вручены свидетельства на приобретение или строительство жилых помещений на сумму более 2 млн. рублей |  |
| 11. | Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019 году приобретено 11 жилых помещений на вторичном рынке общей площадью 390,3 кв.м. |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации

муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Территориальное планирование  и обеспечение

доступным и комфортным жильем населения

Усть-Донецкого района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Усть-Донецкого района «Территориальное планирование  и обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Усть-Донецкого района» за 2019 год

| Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей) |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» | всего | 18 384,8 | 18 384,8 | 18 383,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 1 051,9 | 1 051,9 | 1 051,8 |
|  | областного бюджета | 16 892,5 | 16 892,5 | 16 892,5 |
|  | местного бюджета | 440,4 | 440,4 | 439,4 |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Усть-Донецком рай» | всего | 358,0 | 358,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | местного бюджета | 358,0 | 358,0 | 358,0 |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение землеустрои-тельных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | всего | 358,0 | 358,0 | 357,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» | всего | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - |  |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | местного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства» | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 18 026,8 | 18 026,8 | 18 026,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 1 051,9 | 1 051,9 | 1 051,8 |
|  | областного бюджета | 16 892,5 | 16 892,5 | 16 892,5 |
|  | местного бюджета | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
|  | внебюджетных источников | - | - |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | всего | 6 324,3 | 6 324,3 | 6 324,3 |
| Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Донецком районе» | всего | 2 167,3 | 2 167,3 | 2 167,2 |
| Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего | 9 535,2 | 9 535,2 | 9 535,2 |

Приложение № 3 к отчету о реализации

муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Формирование современной городской среды

на территории Усть-Донецкого района»  за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Усть-Донецкого района»  за 2019 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| - Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 1.2. | Показатель 2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 75,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | единиц | 11 | 10 | 10 | - |
| 3. Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. метров | 0,05 | 1,65 | 1,65 | - |
| 3.2. | Показатель 3.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 1 | 34 | 34 | - |
| 3.3. | Показатель 3.3. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 5 | 2 | 2 | - |
| 3.4. | Показатель 3.4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | человек | 15 | 11 | 11 | - |
| 3.5. | Показатель 3.5. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. метров | - | 1,60 | 1,60 | - |
| 3.6. | Показатель 3.6. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | тыс. кв. метров | 0,37 | 0,39 | 0,39 | - |

Ведущий специалист сектор территориального развития

и строительства Администрации Усть-Донецкого района                                                                                 В.А. Короткова

Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района                                                                     А.А. Шапошников