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	Приложение                                                                        к постановлению Администрации                                                                    Усть-Донецкого района                                                                        от «____»_________ 2023 №______



План реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год

	№ п/п
	Номер 
и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ФИО)   
	Ожидаемый результат (краткое описание)  
	Срок    
реализации  (дата)
  
	   Объем расходов (тыс. рублей)  

	
	
	
	
	
	всего
	областной бюджет 
	местный бюджет
	внебюд-жетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе»      
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник управления сельского хозяйства и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений района
	уменьшение количества свалочных очагов и навалов мусора на территории района.
Увеличения площади зелёных насаждений;
формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	31.12.2024
	3945,0
	–
	3945,0
	–

	2. 
	Основное мероприятие 1.1 Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных.
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник управления сельского хозяйства и экологии С.В. Лазько
	выявление свалочных очагов, навалов мусора
	31.12.2024
	не требует финансирования

	3. 
	Основное мероприятие 1.2 Ликвидация выявленных на территории района свалочных очагов и навалов мусора
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник управления сельского хозяйства и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений района
	улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района

	31.12.2024
	1975,0
	–
	1975,0
	–

	4. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Выполнение выездных контрольно-надзорных мероприятий по мониторингу качества выполненных работ по ликвидации свалок, свалочных очагов, очагов навалов ТКО на территории городского и сельских поселений района
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник управления сельского хозяйства и экологии С.В. Лазько
	проведение 12 контрольно-надзорных мероприятий 
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	5. 
	Основное мероприятие 1.3. Озеленение территории муниципальных образований района
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник управления сельского хозяйства и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений района
	улучшение условий среды обитания
	31.12.2024
	1750,0
	–
	1750,0
	–

	6. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Получение сведений об увеличении площади покрытой зелеными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник управления сельского хозяйства и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений района
	отчет, содержащий информацию выполненных мероприятиях по озеленению территории района
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	7. 
	Основное мероприятие 1.4. Проведение районного слета юных экологов
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района
	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения
	31.12.2024
	40,0
	–
	40,0
	–

	8. 
	Основное мероприятие 1.5. Участие команды района в областном слёте юных экологов
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения
	31.12.2024
	40,0
	–
	40,0
	–

	9. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1.
Подведение итогов проведения районного слета юных экологов и участия команды в областном слете юных экологов
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

	информационный отчет, содержащий сведения об участниках, выполненных мероприятиях, победителях районного и областного слетов
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	10. 
	Основное мероприятие 1.6. Подписка на экологические издания
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района
	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения
	31.12.2024
	0,0
	–
	0,0
	–

	11. 
	Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности
	Администрация Усть-Донецкого района,
отдел образования Администрации Усть-Донецкого района,
Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры Усть-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека им. Анатолия Калинина, Администрация городского и сельских поселений района
	повышение уровня экологического  образования и экологической культуры населения района.
	31.12.2024
	не требует финансирования

	12. 
	Основное мероприятие 1.8. Проведение экологических конкурсов
	Администрация Усть-Донецкого района,
отдел образования Администрации Усть-Донецкого района
	повышение уровня экологического  образования и экологической культуры населения района
	31.12.2024
	140,0
	–
	140,0
	–

	13. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию И.Н. Борозенцев; начальник управления сельского хозяйства и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений
	вовлечение в практическую природоохранную деятельность и мероприятия по экологическому просвещению не менее 
5 000 человек; пропаганда бережного отношения к природе Донского края
	01.07.2024
	X     
	X     
	X     
	X     

	14. 
	Основное мероприятие 1.9. Информирование населения муниципального района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования
	Администрация Усть-Донецкого района
	повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района
	31.12.2024
	не требует финансирования

	15. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1. Реализация комплекса мероприятий по проведению информационно-разъяснительной кампании среди населения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды  
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник управления сельского хозяйства и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений
	проведение информационной кампании по экологическому просвещению населения района; размещение 20 информационных объявлений в СМИ 
	31.12.2024
	X     
	X     
	X     
	X     
	X     
	X     
	X     

	16. 
	Подпрограмма  2 «Формирование
комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района»
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник управления сельского хозяйства и экологии С.В. Лазько
	укрепление материально-технической базы муниципальных образований района;
повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17. 
	Основное мероприятие 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	Администрация городского и сельских поселений района
	уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории района
	31.12.2024
	–
	–
	–
	–

	18. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.1 Введение первого этапа перехода на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов   
	Администрация городского и сельских поселений района; Администрация Усть-Донецкого района
	внедрение раздельного сбора ТКО для населения и юридических лиц, за исключением мест массового скопления людей (места торговли, в том числе уличной, места отдыха, общественного питания, учреждения культуры) на  органические (пищевые) отходы и прочие виды отходов





	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	19. 
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	3945,0
	–
	3945,0
	–

	
	
	Администрация Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	3825,0
	–
	3825,0
	–

	
	
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	120,0
	–
	120,0
	–

	
	
	Администрации поселений района
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






              Начальник управления
              сельского хозяйства и экологии
              Администрации Усть-Донецкого района                                                                  С.В. Лазько
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