

	УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                             Председатель комиссии – 
заместитель главы Администрации
Усть-Донецкого района 

______________ М.В. Гагулина



5 августа 2025 года                                                               р.п. Усть-Донецкий

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по проведению обследования зелёных насаждений в полезащитных лесополосах,  попадающих в зону строительства объектов на территории Усть-Донецкого района

	Председатель комиссии:
	М.В. Гагулина

	Секретарь комиссии:
	Ю.И. Василенко



Члены комиссии:
	
	1.
	Начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района
	
	

С.В. Лазько


	2.
	Глава Верхнекундрюченского сельского поселения 
	
	
А.В. Чернокнижников


	3.
	Заместитель начальника Каменского межрайонного отдела управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
	
	



Д.В. Егоров


	4.
	Проектировщик «ГеоЭкоПроект»
	
	Н.А. Сергеев



Присутствующие:
 
	1.
	Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района
	
	

А.А. Шапошников


	2.
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района 
	
	А.В. Садовников





ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О зеленых насаждениях, попадающих в зону строительства объекта «Реконструкция мостового перехода на 30+150 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Усть-Донецкий — Евсеевский — Голубинка — до автодороги «Шахты — Белая Калитва», в Усть-Донецком районе».

СЛУШАЛИ:
- Председателя комиссии М.В. Гагулину;
- первого заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района А.А. Шапошникова;
- начальника МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района 
А.В. Садовникова;
- начальника управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района С.В. Лазько;
- главу Верхнекундрюченского сельского поселения 
А.В. Чернокнижникова;
- проектировщика «ГеоЭкоПроект» Н.А. Сергеева.

РЕШИЛИ:
1.1 Главе Верхнекундрюченского сельского поселения Чернокнижникову А.В. совместно с представителями ООО «ГеоЭкоПроект»  выполнить обследование с целью уточнения количества зеленых насаждений, попадающих в зону строительства Объекта и составить соответствующий Акт с приложением фотоматериалов и карты-схемы (срок: 20.08.2025).
1.2 Генеральному директору ООО «ГеоЭкоПроект» Амирян Н.А.:
1.2.1 предоставить в Администрацию Верхнекундрюченского сельского поселения письменные сведения об отсутствии земель, относящихся к ведению  Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (срок: 20.08.2025).
1.2.2 Обеспечить санитарный порядок и пожарную безопасность на участке строительства  Объекта (весь период).

	2. РАЗНОЕ.


Протокол вел:   секретарь рабочей группы                                 Ю.И. Василенко
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