


[bookmark: _Hlk205457881]Протокол заседания рабочей группы по реализации и мониторингу национальных проектов на территории Усть-Донецкого района

22.07.2025 года                    Протокол № 2                           р.п. Усть-Донецкий

Место заседания: Администрация Усть-Донецкого района.
На заседании рабочей группы присутствовали: 
	Шапошников Антон Александрович



Гагулина Марианна Владимировна
	[bookmark: _Hlk196730871]- Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района, руководитель рабочей группы;

- Заместитель главы Администрации   Усть-Донецкого района по развитию экономики и финансовым вопросам, заместитель руководителя рабочей группы;

	
Коваленко Ирина Анатольевна  
	
- Главный специалист Администрации Усть-Донецкого района, секретарь рабочей группы;


	
Члены Рабочей группы (по согласованию).




Повестка дня:

[bookmark: _Hlk205287176]Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» РП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории                    Усть-Донецкого района в 2025 года.
 Докладчик: Садовников Александр Васильевич – начальник МКУ «Служба заказчика».
  На территории Усть-Донецкого района в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»  отремонтировано три дороги в х. Исаевском ул. Центральная, в ст. Мелиховской ул. Набережная и р.п. Усть-Донецком ул. Дачная, общей протяженностью    более 2,5 км.  Освоены средства в сумме 26 054,9 тыс.руб.  
  Так же запланирован ремонт автомобильной дороги по ул.  А.Шубина в х. Апаринском протяженностью 0,250 км. На реализацию выделено средств в сумме 3 940,1 тыс.руб. Контракты заключены, ведутся подготовительные работы.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  на территории                    Усть-Донецкого района в 2025 года.
 Докладчик: Шапошников Антон Александрович – Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района.
На территории Усть-Донецкого района окончены работы по благоустройству детской многофункциональной площадки ст-ца Усть-быстрянская, ул. Центральная, 23, освоено средств 2 954,38 тыс. руб.
Также запланировано Благоустройство сквера на прилегающей территории церкви «Иоанна Богослова», расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Мостовой и Благоустройство тротуара х. Апаринский протяженностью 400м по ул. Социалистическая (от ул. Садовая до ул. Механизаторов), 300 м по ул. Механизаторов выделено средств 33 687,15 тыс.руб.


РЕШИЛИ:
1.Информацию докладчиков принять к сведению.
2.Начальнику МКУ «Служба Заказчика» (Садовников А.В.): Обеспечить бесперебойную работу в соответствии с подписанными планами-графиками выполнения работ по объектам ремонта автомобильных дорог.
3.Главе Апаринского сельского поселения (Черноусов А.М.) усилить контроль за ведением документации , а также обеспечить своевременное освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию вышеуказанного объекта.
4.Главе Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения (Чернокнижников А.В.) усилить контроль за ведением документации, а также обеспечить своевременное освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию вышеуказанного объекта.
5. Членам рабочей группы по реализации и мониторингу национальных проектов на территории Усть-Донецкого района обеспечить еженедельное предоставление информации о ходе и результатах реализации национальных проектов на территории Усть-Донецкого района, в управление  по внутренней и информационной политике (Абарин В.В) для освещения на информационных площадках и СМИ.
6.Управлению экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района (Брызгалина И.В.) вести постоянный мониторинг по реализации национальных проектов на территории Усть-Донецкого района.

Первый заместитель главы Администрации 
Усть-Донецкого района, руководитель
 рабочей группы				                            ___________А.А.Шапошников


Начальник МКУ «Служба заказчика»                             _____________А.В.Садовников


Начальник управления по внутренней и 
Информационной политике Администрации
Усть-Донецкого района                                                    _________________В.В.Абарин



Начальник управления экономического
Развития и предпринимательства Администрации
Усть-Донецкого района                                                      ____________ И.В.Брызгалина

