Приложение

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от _______2026 № 100/___-п-26

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 №100/967-п-18 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»:

1.   В приложении №1

В разделе II: Пункт 1.5 подраздела 1 изложить в редакции:

«1.5. Параметры финансового

обеспечения муниципальной

программы	                                                      – 305 765,0 тыс. рублей, из них:

I этап – 287 007,6 тыс. рублей;

II этап – 18 757,4 тыс. рублей».

2. Подраздел 4 изложить в редакции:

«4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | 3 721,1 | 11 095,1 | 2 076,2 | 1 865,0 | 18 757,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3 067,10 | 10 009,8 | 1 610,8 | 1 354,0 | 16 041,7 |
|  | местный бюджет | 623,0 | 863,6 | 393,0 | 393,0 | 2 272,6 |
|  | Консолидированный бюджет поселений | 31,0 | 221,7 | 72,4 | 118,0 | 443,1 |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | 0,0 | 8 899,5 | 0,0 | 0,0 | 8 899,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 8 561,3 | 0,0 | 0,0 | 8 561,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 338,2 | 0,0 | 0,0 | 338,2 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | 423,2 | 425,4 | 393,0 | 393,0 | 1 634,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 423,2 | 425,4 | 393,0 | 393,0 | 1 634,6 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Усть-Донецкого района уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе: | 3 098,1 | 1 670,2 | 1 683,2 | 1 472,0 | 7 923,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3 067,1 | 1 448,5 | 1 610,8 | 1 354,0 | 7 480,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Консолидированный бюджет поселений | 31,0 | 221,7 | 72,4 | 118,0 | 443,1 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком районе» (всего), в том числе: | 199,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 299,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 199,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 299,8 |

»

3. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Усть-Донецкого района уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе: | Х | 3 098,1 | 1 670,2 | 1 683,2 | 1 472,0 | 7 923,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 3 067,1 | 1 448,5 | 1 610,8 | 1 354,0 | 7 480,4 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  | 31,0 | 221,7 | 72,4 | 118,0 | 443,1 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 902 0502 07 4 02 S3660 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | Х | 3 098,1 | 1 670,2 | 1 683,2 | 1 472,0 | 7 923,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 902 0402 07 4 02ST100 540 | 3 067,1 | 1 448,5 | 1 610,8 | 1 354,0 | 7 480,4 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  | 31,0 | 221,7 | 72,4 | 118,0 | 443,1 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком районе» (всего), в том числе: | Х | 199,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 299,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 199,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 299,8 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» (всего), в том числе: | Х | 199,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 299,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 902 0501 07 4 03 26670 240 | 199,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 299,8 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности Усть-Донецкого района"(всего), в том числе: | Х | 423,2 | 425,4 | 393,0 | 393,0 | 1634,6 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 423,2 | 425,4 | 393,0 | 393,0 | 1634,6 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Усть-Донецкого района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)», (всего), в том числе: | Х | 423,2 | 425,4 | 393,0 | 393,0 | 1634,6 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 902 0501 07 4 01 26610 240 | 423,2 | 425,4 | 393,0 | 393,0 | 1 634,6 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган Администрации Усть-Донецкого района, структурное подразделение Администрации Усть-Донецкого района, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории Усть-Донецкого района» | Х | Администрация Усть-Донецкого района Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии от Правительства Ростовской области | 31 марта 2025 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | реестр соглашений | ведомственные данные |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с Правительством Ростовской области | 30 ноября 2025 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | реестр дополнительных соглашений | ведомственные данные |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Осуществлено 7 выплат по итогам года | 28 декабря 2025 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | платежное поручение | АЦК «Финансы» |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии от Правительства Ростовской области | 31 марта 2026 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | реестр соглашений | ведомственные данные |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с Правительством Ростовской области | 30 ноября 2026 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | реестр дополнительных соглашений | ведомственные данные |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Осуществлено 7 выплат по итогам года | 28 декабря 2026 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | платежное поручение | АЦК «Финансы» |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии от Правительства Ростовской области | 31 марта 2027 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | реестр соглашений | ведомственные данные |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с Правительством Ростовской области | 30 ноября 2027 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | реестр дополнительных соглашений | ведомственные данные |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. Осуществлено 7 выплат по итогам года | 28 декабря 2027 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | платежное поручение | АЦК «Финансы» |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Усть-Донецкого района» | Х | Администрация Усть-Донецкого района Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии от Правительства Ростовской области | 31 марта 2026 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | реестр соглашений | ведомственные данные |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с Правительством Ростовской области | 30 ноября 2026 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | реестр дополнительных соглашений | ведомственные данные |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Осуществлено 7 выплат по итогам года | 28 декабря 2026 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | платежное поручение | АЦК «Финансы» |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии от Правительства Ростовской области | 31 марта 2027 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | реестр соглашений | ведомственные данные |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.2.5. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с Правительством Ростовской области | 30 ноября 2027 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | реестр дополнительных соглашений | ведомственные данные |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.2.6. Осуществлено 7 выплат по итогам года | 28 декабря 2027 г. | Шапошников А.А., Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района | платежное поручение | АЦК «Финансы» |

Примечание.

Используемое сокращение:

«АЦК-Финансы» – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы»

»

3. Подраздел 5 раздела «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Донецкого района» исключить.

Ведущий специалист управления строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Администрации Усть-Донецкого района                                                                                                           Д.В. Серебряков