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ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района
от 16.11.2018 № 100/891-п-18, за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год 

В целях сохранения окружающей среды и улучшения экологической ситуации на территории района, повышения уровня экологической безопасности, повышения качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 16.11.2018 
№ 100/891-п-18, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:
- проведено 42 рейдовых мероприятия районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории района. Регулярно, в течение 2025 года осуществлялись рейдовые мероприятия рабочей группы районного Штаба по благоустройству (утвержденного постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 12.09.2022 № 100/691-п-22), ожидаемое значение целевого показателя выполнено в полном объеме;
- в ходе проведения рейдовых мероприятий рабочей группы районного Штаба по благоустройству и рабочих групп городского и сельских поселений района, в 2025 году выявлен 71 очаг навалов мусора. В рамках экологических субботников, все выявленные очаги навалов мусора (71) ликвидированы в полном объеме. На санкционированную свалку - полигон ООО «Чистота» вывезено более 180 тонн мусора;
	- в весенний и осенний периоды 2025 года, в рамках проведения районных и областных Дней древонасаждений на территории Усть-Донецкого района высажено 959,7 тыс. саженцев различных пород деревьев (из них 945 тыс. деревьев на землях Гослесфонда, 14,7 тыс. деревьев на муниципальных землях), 1923 кустарника, 2783 м² цветников, 350 м² газона. Площадь озелененных территорий района в 2025 году составила – 281,4 га (4,4 га – муниципальные земли; 277 га – земли государственного лесного фонда);

	
- в период с 23 по 26 мая 2025 года, команда от Усть-Донецкого района «Утренний дозор» МБОУ РСОШ, приняла участие в областном слете юных экологов, который проводился на территории Неклиновского района; 
	- в период с 22 марта по 5 июня 2025 года, в рамках Всероссийской  акции «Дни защиты от экологической опасности», в образовательных организациях  района проведено 192 мероприятия, направленных на экологическое просвещение подрастающего поколения и привлечение в  природоохранную деятельность, из них важнейшими явились: конкурс на лучшую экологическую листовку «Сбережем планету вместе!», в детских садах проведён праздник «Эколята-дошколята», Дни благоустройства, Дни древонасаждения, акция « Эко-Номия»,  конкурс рисунков «Мир живой природы»,  «День здоровья », праздник «День Земли», акции - «Марш парков»,   «Чистый берег», «Чистый школьный двор», «Чистый родник», «Живи лес», тематическая молодежная акция  «Чистый мир», Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», акция «Вода России», акция «Час Земли». В мероприятиях приняли участие 11395 человек.
В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году проведены экологические акции (18), тематические конкурсы экологической направленности (7).
	В целях информирования населения Усть-Донецкого района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» и на официальном сайте Администрации района размещено 139 информационных материалов.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения 
(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных 
точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

[bookmark: _Hlk223530419]Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы.
В ходе реализации муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Усть-Донецкого района» на территории района обустроены места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры для накопления ТКО в количестве 533 шт.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 7 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» - выполнено в полном объеме, реализованы природоохранные акции и обеспечено всестороннее информирование населения в СМИ. В рамках мероприятия, выполнены контрольные точки: 
Контрольная точка 1.1. «Изготовлена сувенирная продукция и раздаточный материал ко «Дню охраны окружающей среды». В образовательных организациях района проведена акция «Эколята-защитники природы!», посвященная «Дню охраны окружающей среды» 05.06.2025 года. Воспитанникам дошкольных образовательных организаций была выдана сувенирная продукция (футболки с логотипом «Эколята») и раздаточный материал (буклеты).
Контрольная точка 1.2. «Проведены Дни защиты от экологической опасности». В образовательных организациях  района проведено 192 мероприятия, направленных на экологическое просвещение подрастающего поколения и привлечение в  природоохранную деятельность, из них важнейшими явились: конкурс на лучшую экологическую листовку «Сбережем планету вместе!», в детских садах проведён праздник «Эколята-дошколята», Дни благоустройства, Дни древонасаждения, акция « Эко-Номия»,  конкурс рисунков «Мир живой природы»,  «День здоровья», праздник «День Земли», акции - «Марш парков»,   «Чистый берег», «Чистый школьный двор», «Чистый родник», «Живи лес», тематическая молодежная акция  «Чистый мир», Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», акция « Вода России», акция « Час Земли». В мероприятиях приняли участие 11395 человек.
Контрольная точка 1.3. «Изготовлен раздаточный материал ко Всемирному «Дню охраны животных». В рамках мероприятия, 04.10.2025 года,  воспитанникам дошкольных образовательных организаций была выдан раздаточный материал (буклеты), посвященный охране животного мира.
Контрольная точка 1.4. «Проведена Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». В ходе реализации акции на территории Усть-Донецкого района проведены субботники с раздельным накоплением отходов. По итогам 2025 года в рамках акции проведено 41 мероприятие, очищено 108 км береговых полос рек.
Контрольная точка 1.5 «Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района и в средствах массовой информации». В целях информирования населения Усть-Донецкого района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на официальном сайте и в районной газете «Звезда Придонья» Администрации района размещено 139 информационных материалов.
Мероприятие (результат) 2. «На исполнение плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года, в рамках проведения районных и областных Дней древонасаждений на территории Усть-Донецкого района высажено 14,7 тыс. деревьев, 1,9 тыс. кустарников, 2,8 тыс. м² цветников, 350 м² газона. В том числе, обеспечена ликвидация всех выявленных несанкционированных мест размещения отходов (71).
В рамках мероприятия, выполнены 2 контрольные точки: 
Контрольная точка 2.1. «Направлены предложения по внесению изменений в План мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации на текущий год и плановый период». В течение 2025 года в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области предоставлены предложения по корректировке утвержденного плана 2024 года, на основании изменения бюджетных ассигнований (РК № 100.05/409 от 24.03.2025, РК № 100.05/1661 от 01.10.2025). В соответствии с направленными корректировками был актуализирован исходный план на 2025 год.
Контрольная точка 2.2. «Проведены рейдовые мероприятия по выявлению на территории района свалочных очагов и навалов мусора». Рабочей группой районного Штаба по благоустройству проведено 42 рейдовых мероприятия, выявлен 71 очаг навалов мусора. В рамках экологических субботников, все выявленные очаги навалов мусора (71) ликвидированы в полном объеме. На  санкционированную свалку - полигон ООО «Чистота» вывезено более 180 тонн мусора;
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольной точки.
Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» выполнено в полном объеме. В рамках мероприятия выполнена контрольная точка:
Контрольная точка 1.1. «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» - по состоянию на 31.12.2025 года охвачено 100 % населения данной услугой.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы.
В рамках осуществления мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами, внедрению раздельного сбора ТКО, Администрация городского и сельских поселений ввиду малых бюджетов, на сегодняшний день, не в силах выполнить планы по приобретению и обустройству достаточного количества контейнерных площадок и контейнеров в соответствие с нормативной потребностью и санитарными нормами. Для выполнения произведенных Администрациями поселений района расчетов потребности контейнерных площадок и контейнеров, необходимо софинансирование из средств областного бюджета.



Раздел 4. Сведения об использовании 
бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год предусмотрено финансирование в сумме 9076,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет – 7787,6 тыс. рублей,
- местный бюджет – 1288,9 тыс. рублей.
Фактически освоено 9076,2 тыс. рублей или 100,0 процентов, в том числе
- областной бюджет – 7787,5 тыс. рублей,
- местный бюджет – 1288,7 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к Отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
плановых и фактических значений показателей 
муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и процессными мероприятиями муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 6 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Фактическое значение соответствует плановому, так как выполнены все необходимые мероприятия по зачистке выявленных несанкционированных мест размещения отходов.
Показатель 2. «Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью» - плановое значение 0,5 процентов, фактическое значение 56,2 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с восстановлением лесных массивов на территории Нижнекундрюченского сельского поселения, высадкой лесных культур на землях государственного лесного фонда.
Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Усть-Донецкого района»:
Показатель  «Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.
Показатель «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов, проведены все запланированные рейдовые мероприятия (42).
Показатель 1.2 «Увеличение площади зелёных насаждений по району в год» - плановое значение 0,5 га, фактическое значение 281,4 га. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по лесовосстановлению на землях государственного лесного фонда и муниципальных землях.
Показатель 1.3 «Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Показатель выполнен. Мероприятия районного слета проведены среди школ района в рамках учебного процесса.
Показатель 1.4 «Участие команды района в областном слете юных экологов» - плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица. Фактическое значение соответствует плановому. 
Показатель 1.5 «Доля образовательных учреждений охваченных подпиской на экологические издания» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Показатель выполнен. Необходимое обучение по экологическому просвещению осуществлялось за счет доступности материалов в электронном формате.
Показатель 1.6 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности»  - плановое значение 100 единиц, фактическое значение 192 единицы. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением дополнительных классных часов экологической направленности, акций.
Показатель 1.7 «Количество информационных материалов экологической направленности размещенных на официальном сайте Администрации района и в средствах массовой информации в год» - плановое значение 20 единиц, фактическое значение 139 единиц. Перевыполнение планового значения показателя обосновано активной работой по размещению информационных материалов в СМИ.
Показатель 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Выполнение планового значения показателя обосновано активной работой регионального оператора по обращению  с ТКО по заключению договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы
 
	Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДГПi) рассчитывается по формуле: 
УДГПi = 0,5 х УДП + 0,5 х УДстр.эл.,
где УДП – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 
Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 / 2).
Уровень достижения структурный элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3 структурных элементов). 
Уровень достижения муниципальной программы (УДГПi) за 2025 год составляет 100 (0,5 х 100 + 0,5 х 100).
2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период (ОПГП) рассчитывается по формуле:
ОПГП = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ,
где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.
Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 / 2).
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100 
(100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 +100+100+100+100 / 10).
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПпГП) за 2025 год  составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100).
3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:
N
ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,
i = 1
где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
i – номер критерия;
N – количество критериев;
wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
E (Pi) – значение i-го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 7-ми критериев.
Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 100 (1 х 0,143 + 1 х 0,143 + 1 х 0,143 + 1 х 0,143+ 1 х 0,143+ 1 х 0,143+ 1 х 0,143) х 100.
4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:
0,8 х УДГПi + 0,1 х ОПГП + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп.
Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 100) = 100. В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «эффективность выше среднего».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной (комплексной) программы
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Ведущий специалист сектора
развития растениеводства и животноводства
Администрации Усть-Донецкого района                                        А.И. Казначеева


Начальник управления 
сельского хозяйства и экологии
Администрации Усть-Донецкого района                                          С.В. Лазько    
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	Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы 
Усть-Донецкого района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», за 2025 год



СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов), контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ Ф.И.О.)
	Причины 
не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Усть-Донецкого района»

	1. 1.1.
	В Усть-Донецком районе обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов
	01.06.2025
	30.12.2025
	
0

	

13


	
22

	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности                А.В. Садовников,
Лазько С.В. – начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района
	

	2. 1.1.1
	Контрольная точка «Приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов
	Х
	01.07.2025
	0
	533
	533
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности                А.В. Садовников, Лазько С.В. – начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района
	

	3. 1.1.2.
	Контрольная точка «Мониторинг мероприятий по обустройству контейнерных площадок»
	Х
	01.08.2025
	0
	13
	13
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности                А.В. Садовников, Лазько С.В. – начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района
	

	4. 1.1.3.
	Контрольная точка «Мониторинг мероприятий по обустройству контейнерных площадок»
	Х
	01.10.2025
	0
	11
	11
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности                А.В. Садовников, Лазько С.В. – начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района
	

	5. 1.1.4.
	Контрольная точка «Мониторинг мероприятий по обустройству контейнерных площадок»
	Х
	30.12.2025
	0
	11
	11
	 заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности                А.В. Садовников,  Лазько С.В. – начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района







	

	1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе»

	     1.
	Мероприятие (результат) «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности                А.В. Садовников, начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района                  С.В. Лазько
	Х

	2.
	Контрольная точка 1.1. «Изготовлена сувенирная продукция и раздаточный материал ко «Дню охраны окружающей среды».
	05.06.2025
	05.06.2025
	Х
	Х
	заключен муниципальный контракт, воспитанникам дошкольных образовательных организаций была выдана сувенирная продукция (футболки с логотипом «Эколята») и раздаточный материал (буклеты).Вовлечение подрастающего поколения в природоохранную деятельность
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности А.В. Садовников, начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района С.В. Лазько
	-

	3.
	Контрольная точка 1.2. «Проведены Дни защиты от экологической опасности»
	05.06.2025
	05.06.2025
	Х
	Х
	в образовательных организациях  района проведено 192 мероприятия, направленных на экологическое просвещение подрастающего поколения и привлечение в  природоохранную деятельность
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности А.В. Садовников, начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района С.В. Лазько
	-

	4.
	Контрольная точка 1.3. «Изготовлен раздаточный материал ко Всемирному «Дню охраны животных»
	04.10.2025
	04.10.2025
	Х
	Х
	заключен муниципальный контракт, воспитанникам дошкольных образовательных организаций был выдан раздаточный материал
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности А.В. Садовников, начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района С.В. Лазько
	-

	5.
	Контрольная точка 1.4. «Проведена  Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России»
	31.10.2025
	31.10.2025
	Х
	Х
	проведено 41 мероприятие, очищено 108 км береговых полос рек
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности А.В. Садовников, начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района С.В. Лазько
	-

	6.
	Контрольная точка 1.5 «Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района и в средствах массовой информации»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	на официальном сайте и в районной газете «Звезда Придонья» Администрации района размещено 139 информационных материалов
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности А.В. Садовников, начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района С.В. Лазько
	-

	7.
	Мероприятие (результат) 2. «На исполнение плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности А.В. Садовников, начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района С.В. Лазько
	Х

	8.
	Контрольная точка 2.1. «Направлены предложения по внесению изменений в План мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации на текущий год и плановый период»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	в течение 2025 года в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области предоставлены предложения по формированию Плана природоохранных мероприятий, по результатам которых, на территории района реализованы работы по ликвидации мест несанкционированного размещения  отходов производства и потребления, озеленению территорий
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности А.В. Садовников, начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района С.В. Лазько
	-

	9.
	Контрольная точка 2.2. «Проведены рейдовые мероприятия по выявлению на территории района свалочных очагов и навалов мусора»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	проведены 42 рейдовых мероприятия районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории района. За незаконное размещение отходов на территории общего пользования, в соответствии со ст. 5.1 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», должностными лицами Администрации района и Администрации городского и сельских поселений района составлено 23 административных протокола
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности    
А.В.Садовников, начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района С.В. Лазько
	-

	2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами
на территории Усть-Донецкого района»

	1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Администрация городского и сельских поселений района
	Х

	2.
	Контрольная точка 1.1. «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	с целью уменьшения свалочных очагов и навалов мусора, достигнут охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов 100 % по району
	Администрация городского и сельских поселений района, Администрация Усть-Донецкого района
	-




Приложение № 2                                                          к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»           за 2025 год
СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 

	Источник финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 
	Фактические 
расходы 
(тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечания

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная
программа Усть-Донецкого района
«Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование» 
	всего
	9076,5
	9076,2
	9076,2
	100,0
	-

	
	областной бюджет
	7787,6
	7787,5
	7787,5
	100,0
	-

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	1288,9
	1288,7
	1288,7
	100,0
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Усть-Донецкого района»
	всего
	7787,6
	7787,5
	7787,5
	100,0
	-

	
	областной бюджет
	7787,6
	7787,5
	7787,5
	100,0
	-

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1. Комплекс процессных мероприятий  «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе»






	всего
	1288,9
	1288,7
	1288,7
	100,0
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	1288,9
	1288,7
	1288,7
	100,0
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды»
	всего
	135,0
	134,9
	134,9
	100,0
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	135,0
	134,9
	134,9
	100,0
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2. «На исполнение плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации»
	всего
	1153,9
	1153,8
	1153,8
	100,0
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	1153,9
	1153,8
	1153,8
	100,0
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2. Комплекс процессных мероприятий  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района»



	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-




	Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год


                                                            
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы
	№ 
п/п
	Номер 
и наименование 

	Единица
измерения
	Критерий наследуемости/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)
	 Значения муниципальной программы, структурного элемента
 муниципальной программы
	Оценка динамики прироста


	Обоснование отклонений 
значений показателя 
на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»


	1.1
	Показатель 1. Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных.
	процентов
	статистический
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	

	1.2
	Показатель 2. Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью
	процентов
	статистический
	возрастающий
	55,3
	0,5
	56,2
	100
	-

	Итого по показателям муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	100
	






	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Усть-Донецкого района»

	1.1
	Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных
	процентов 
	статистический
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	

	1.2.
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	процентов 
	статистический
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	

	Итого по показателям муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Усть-Донецкого района»



	100
	х

	2. Показатели структурных элементов (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	2.1.
	Показатель 1.1 Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных.
	процентов
	статистический
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	-

	2.2
	Показатель 1.2 Увеличение площади зелёных насаждений по району в год.
	гектаров
	статистический
	возрастающий
	276,9
	0,5
	281,4
	100
	Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по лесовосстановлению на землях государственного лесного фонда и муниципальных землях.

	2.3
	Показатель 1.3 Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов.
	процентов
	статистический
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	-

	2.4
	Показатель 1.4 Участие команды района в областном слете юных экологов.
	единиц
	статистический
	возрастающий
	1
	1
	1
	100
	-

	2.5
	Показатель 1.5 Доля образовательных учреждений охваченных подпиской на экологические издания.
	процентов
	статистический
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	-

	2.6
	Показатель 1.6 Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности.
	единиц
	статистический
	возрастающий
	187
	100
	192
	100
	Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением дополнительных классных часов экологической направленности, акций.

	2.7
	Показатель 1.7 Количество информационных материалов экологической направленности размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации в год.
	единиц
	статистический
	возрастающий
	136
	20
	139
	100
	Перевыполнение планового значения показателя обосновано активной работой по размещению информационных материалов в СМИ.

	2.8
	Показатель 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
	процентов
	статистический
	возрастающий
	100
	100
	100

	100
	-

	Итого по показателям структурных элементов (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	100
	Х

	Итого по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	100
	Х


          
Ведущий специалист сектора
развития растениеводства и животноводства
Администрации Усть-Донецкого района                                                                 А.И. Казначеева

Начальник управления
сельского хозяйства и экологии
Администрации Усть-Донецкого района                                                                С.В. Лазько  
