Приложение к постановлению

Администрации Усть-Донецкого района

№ 100/____-п-25 от «___» _______2025г.

Изменения,

## вносимые в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/971-п-18 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»:

## 1. В приложении №1 к постановлению Администрации Усть-Донецкого района:

1.1. Пункт 1 паспорта муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Усть-Донецкого района | – | Шапошников Антон Александрович, первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Усть-Донецкого района (Шапошников Антон Александрович-Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района) МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) Администрация Усть-Донецкого городского поселения (Астафьева Оксана Александровна – и.о. главы Администрации Усть-Донецкого городского поселения) МАУ «Усть-Донецкое АТП» (Аксенов Геннадий Алексеевич – Директор МАУ «Усть-Донецкое АТП») |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Усть-Донецкого района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения на дорогах муниципального значения |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы | – | 1 218 851,9 тыс. рублей: этап I: 999 800,7 тыс. рублей; этап II: 379 722,9 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | национальная цель: «комфортная и безопасная среда для жизни»; государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. 645 |

».

1.2. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 168 861,1 | 141 562,5 | 69 299,3 | 379 722,9 |
|  | областной бюджет | 117 039,3 | 97 143,8 | 23 625,0 | 237 808,1 |
|  | местный бюджет | 51 677,9 | 44 418,7 | 45 674,3 | 141 770,9 |
|  | внебюджетные источники | 143,9 | 0,0 | 0,0 | 143,9 |
| 2. | Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | 29 995,4 | 41 556,4 | 23 865,7 | 95 417,5 |
|  | областной бюджет | 29 695,2 | 41 140,7 | 23 625,0 | 94 460,9 |
|  | местный бюджет | 178,9 | 415,7 | 240,7 | 835,3 |
|  | внебюджетные источники | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 121,3 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | 117 350,3 | 82 261,1 | 34 688,6 | 234 300,0 |
|  | областной бюджет | 87 344,1 | 56 003,1 | 0,00 | 143 347,2 |
|  | местный бюджет | 29 983,6 | 26 258,0 | 34 688,6 | 90 930,2 |
|  | внебюджетные источники | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 22,6 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | 2 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 4 200,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 4 200,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района», в том числе: | 19 315,4 | 15 745,0 | 10 745,0 | 45 805,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 19 315,4 | 15 745,0 | 10 745,0 | 45 805,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

1.3. Пункт 4 паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:

«4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» (всего), Бюджет Усть-Донецкого района (всего), из них: | Х | 117 350,3 | 82 261,1 | 34 688,6 | 234 300,0 |
|  | областного бюджета |  | 87 344,1 | 56 003,1 | 0,00 | 143 347,2 |
|  | местный бюджет |  | 29 944,6 | 26 258,0 | 34 688,6 | 90 930,2 |
|  | внебюджетные источники |  | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 22,60 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» Бюджет Усть-Донецкого района (всего), из них: | Х | 28 735,8 | 25 692,2 | 34 688,6 | 89 116,6 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 902 04 09 154019Д110 | 28 735,8 | 25 692,2 | 34 688,6 | 89 116,6 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | 84 714,5 | 56 568,9 | 0,0 | 141 283,4 |
|  | областной бюджет | 902 04 09 15401SД061 | 56 368,2 | 0,0 | 0,0 | 56 368,2 |
|  |  | 902 04 09 15401SД062 | 27 114,9 | 56 003,1 | 0,0 | 83 118,0 |
|  | местный бюджет | 902 04 09 15401SД061 | 934,8 | 0,0 | 0,0 | 934,8 |
|  |  | 902 04 09 15401SД062 | 274,0 | 565,8 | 0,0 | 839,8 |
|  | внебюджетные источники | - | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 22,6 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 Обеспечены проектной документацией работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог | Х | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 | 3 900,0 |
|  | областной бюджет | 902 04 09 15401SД051 | 3 861,0 | 0,0 | 0,0 | 3 861,0 |
|  | местный бюджет | 902 04 09 15401SД051 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
|  | внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

1.4. Пункт 5 паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:

«5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 1.12.2025г. 1.12.2026г. 1.12.2027г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. Работы по диагностике, паспортизации, изготовление проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | 1.12.2025г. 1.12.2026г. 1.12.2027г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. Устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках, тротуаров, площадок для остановки или стоянки автомобилей с оборудованием знаками и ограждениями | 1.12.2025г. 1.12.2026г. 1.12.2027г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4.Заключение муниципальных контрактов на строительный и авторский надзор | 1.12.2025г. 1.12.2026г. 1.12.2027г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Братская в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Восточный в р.п. Усть-Донецкий | 1.12.2025г. | Администрация Усть-Донецкого г.п. (Астафьева Оксана Александровна – и.о. главы Администрации Усть-Донецкого г.п.) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Ремонт автомобильной дороги по пер. Луговой в ст. Раздорская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Ремонт автомобильной дороги по переулку Школьный в ст. Раздорская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.1.5. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Калинина в ст. Раздорская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 2.1.6. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Контрольная точка 2.1.7. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Крупской в ст. Раздорская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка 2.1.8. Ремонт участка автомобильной дороги по переулку 7 в ст. Мелиховская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Контрольная точка 2.1.9. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Луговая в ст. Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.11. | Контрольная точка 2.1.10. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Полевая в ст. Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.12 | Контрольная точка 2.1.11. Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Веселый в х.Исаевский Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.13 | Контрольная точка 2.1.12. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Студенческая в х.Пухляковский Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.14. | Контрольная точка 2.1.13. Ремонт участка подъезда от, а/д "г. Шахты-ст. Раздорская-а/д "г. Шахты-г. Цимлянск" "к х. Ольховский Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.15. | Контрольная точка 2.1.14. Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования п. Усть-Донецкий-х. Апаринский-х. Евсеевский в Усть-Донецком районе | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.15 | Контрольная точка 2.1.15. Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования ул.Комсомольская в х.Апаринский Усть-Донецкого района | 31.12.2025 | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.16. | Контрольная точка 2.1.16. Ремонт подъезда от а/д «г. Шахты – ст. Раздорская» - а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» к х.Ольховский Усть-Донецкого района на участке ПК 2+610 - 5+300 | 1.12.2026г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. Обеспечены проектной документацией работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог | Х | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 3.2 | Контрольная точка 3.1.1.Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство автомобильных дорог: ул. Платова,, ул. Северная, ул. им. В. Ткаченко микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области» | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |

».

1.5. Пункт 4 паспорта комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:

«4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | ### Х | 2 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 4 200,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 2 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 4 200,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1 «Повышена безопасность дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» ### (всего), в том числе: | ### Х | 2 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 4 200,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 902 04 09 154029Д860 | 2 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 4 200,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.6. Пункт 4 паспорта комплекса процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:

«4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | ### Х | 17 659,6 | 15 745,0 | 10 745,0 | 44 149,6 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 17 659,6 | 15 745,0 | 10 745,0 | 44 149,6 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1 «Развитие общественного транспорта на территории Усть-Донецкого района» ### (всего), в том числе: | ### Х | 19 315,4 | 15 745,0 | 10 745,0 | 45 805,4 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | ### 902 04 08 1540300701 | 534,6 | 0,0 | 0,0 | 534,6 |
|  |  | ### 902 04 08 1540300590 | 11 400,8 | 10 745,0 | 10 745,0 | 32 890,8 |
|  |  | 902 04 09 1540300700 | 7 380,0 | 5 000,0 | 0,0 | 12 380,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

2. Приложение № 2 к постановлению Администрации Усть-Донецкого района изложить в следующей редакции:

### «Приложение № 2 к постановлению

Администрации Усть-Донецкого района

№ 100/____-п-25 от «___» _______2025г.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | Всего (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | всего | 379 722,9 | 168 861,1 | 141 562,5 | 69 299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 237 808,1 | 117 039,3 | 97 143,8 | 23 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 141 770,9 | 51 677,9 | 44 418,7 | 45 674,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого г.п. | 143,9 | 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | всего | 95 417,5 | 29 995,4 | 41 556,4 | 23 865,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 94 460,9 | 29 695,2 | 41 140,7 | 23 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 835,3 | 178,9 | 415,7 | 240,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого г.п. | 121,3 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района. | всего | 6 875,8 | 6 875,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 6 807,0 | 6 807,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 68,8 | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная в х. Исаевский Усть-Донецкого района. | всего | 7 057,1 | 7 057,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 6 986,5 | 6 986,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 70,6 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в р.п. Усть-Донецкий | всего | 12 122,4 | 12 122,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 12 001,1 | 12 001,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого г.п. | 121,3 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул.им.А.Шубина, 1-16 в х.Апаринский Усть-Донецкого района | всего | 3 940,1 | 3 940,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 900,6 | 3 900,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ремонт подъезда от, а/д "г. Шахты-ст. Раздорская-а/д "г. Шахты-г. Цимлянск" к х. Виноградный | всего | 41 556,3 | 0,0 | 41 556,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 41 140,7 | 0,0 | 41 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 415,6 | 0,0 | 415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в х.Пухляковский | всего | 23 863,7 | 0,0 | 0,0 | 23 863,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 23 625,0 | 0,0 | 0,0 | 23 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Нераспределенный остаток | бюджет Усть-Донецкого района | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | всего | 234 300,0 | 117 350,3 | 82 261,1 | 34 688,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 143 347,2 | 87 344,1 | 56 003,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 90 930,2 | 29 983,6 | 26 258,0 | 34 688,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого г.п. | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Братская в ст.Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района | всего | 4 657,8 | 4 657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 611,2 | 4 611,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 46,6 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по пер.Восточный в р.п.Усть-Донецкий | всего | 2 258,4 | 2 258,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 235,8 | 2 235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого г.п. | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги по пер.Луговой в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | всего | 1 939,6 | 1 939,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 920,2 | 1 920,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги по переулку Школьный в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | всего | 1 059,1 | 1 059,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 048,5 | 1 048,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Калинина в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | всего | 1 200,3 | 1 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 188,2 | 1 188,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заречная в ст.Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района | всего | 2 628,7 | 2 628,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 219,1 | 2 219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 409,6 | 409,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Крупской в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | всего | 824,7 | 824,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 816,4 | 816,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Ремонт участка автомобильной дороги по переулку 7 в ст.Мелиховская Усть-Донецкого района | всего | 7 580,6 | 7 580,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 7 504,6 | 7 504,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Луговая в ст.Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района | всего | 3 553,5 | 3 553,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 517,9 | 3 517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 35,6 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Полевая в ст.Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района | всего | 2 643,2 | 2 643,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 616,7 | 2 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Ремонт участка автомобильной дороги по пер.Веселый в х. Исаевский Усть-Донецкого района. | всего | 3 707,1 | 3 707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 669,9 | 3 669,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 37,2 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Студенческая в х.Пухляковский | всего | 983,3 | 983,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 973,4 | 973,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Комсомольская в х.Апаринский Усть-Донецкого района | всего | 24 289,3 | 24 289,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 24 046,3 | 24 046,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 243,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | Ремонт учаска подъезда от, а/д "г. Шахты-ст. Раздорская-а/д "г. Шахты-г. Цимлянск" "к х. Ольховский Усть-Донецкого района | всего | 21 384,4 | 21 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 21 170,5 | 21 170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 213,9 | 213,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования п. Усть-Донецкий-х. Апаринский-х. Евсеевский в Усть-Донецком районе. | всего | 6 004,5 | 6 004,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 5 944,4 | 5 944,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 60,1 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16 | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство автомобильных дорог: ул. Платова,, ул. Северная, ул. им. В. Ткаченко микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области» | всего | 3 900,0 | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 861,0 | 3 861,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | Ремонт подъезда от а/д «г.Шахты – ст.Раздорская» - а/д «г.Шахты – г.Цимлянск» к х.Ольховский Усть-Донецкого района на участке ПК 2+610 - 5+300 | всего | 56 568,9 | 0,0 | 56 568,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 56 003,1 | 0,0 | 56 003,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 565,8 | 0,0 | 565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | Ремонт и содержание автомобильных дорог Усть-Донецкого района | всего | 89 116,6 | 28 735,8 | 25 692,2 | 34 688,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 89 116,6 | 28 735,8 | 25 692,2 | 34 688,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | всего | 4 200,0 | 2 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 4 200,0 | 2 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | всего | 45 805,4 | 19 315,4 | 15 745,0 | 10 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 45 805,4 | 19 315,4 | 15 745,0 | 10 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Начальник МКУ «Служба заказчика»

Усть-Донецкого района                                                                                                                                    А. В. Садовников