Приложение к постановлению

Администрации Усть-Донецкого района

№ 100/____-п-25 от «___» _______2025г.

Изменения,

## вносимые в приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/971-п-18 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»:

1. Пункт 1 паспорта муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

« 1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Усть-Донецкого района | – | Шапошников Антон Александрович, первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Усть-Донецкого района (Шапошников Антон Александрович - Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района) МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) Администрация Усть-Донецкого городского поселения (Тузов Сергей Васильевич – глава Администрации Усть-Донецкого городского поселения) МАУ «Усть-Донецкое АТП» (Аксенов Геннадий Алексеевич – Директор МАУ «Усть-Донецкое АТП») |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Усть-Донецкого района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения на дорогах муниципального значения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 1 218 851,9 тыс. рублей: этап I: 999 800,7 тыс. рублей; этап II: 332 858,6 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | – | национальная цель: «комфортная и безопасная среда для жизни»; государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. 645 |

».

2. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

« 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 121 996,8 | 141 562,5 | 69 299,3 | 332 858,6 |
|  | областной бюджет | 73 210,1 | 97 143,8 | 23 625,0 | 193 978,9 |
|  | местный бюджет | 48 642,1 | 44 418,7 | 45 674,3 | 138 735,1 |
|  | внебюджетные источники | 144,6 | 0,0 | 0,0 | 144,6 |
| 2. | Муниципальный проект «Муниципальная дорожная сеть» (всего), в том числе: | 28 896,1 | 41 556,3 | 23 863,7 | 94 316,1 |
|  | областной бюджет | 28 606,9 | 41 140,7 | 23 625,0 | 93 372,6 |
|  | местный бюджет | 167,2 | 415,6 | 238,7 | 821,5 |
|  | внебюджетные источники | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 122,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | 74 821,1 | 84 261,2 | 34 690,6 | 193 772,9 |
|  | областной бюджет | 44 603,2 | 56 003,1 | 0,00 | 100 606,3 |
|  | местный бюджет | 30 195,3 | 28 258,1 | 34 690,6 | 93 144,0 |
|  | внебюджетные источники | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 22,6 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного транспорта», в том числе: | 16 279,6 | 15 745,0 | 10 745,0 | 42 769,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 16 279,6 | 15 745,0 | 10 745,0 | 42 769,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

3.  Пункт 4 паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:

« 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» (всего), Бюджет Усть-Донецкого района (всего), из них: | Х | 74 821,1 | 84 261,2 | 34 690,6 | 193 772,9 |
|  | областного бюджета |  | 44 603,2 | 56 003,1 | 0,00 | 100 606,3 |
|  | местный бюджет |  | 30 195,3 | 28 258,1 | 34 690,6 | 93 144,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 22,60 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» Бюджет Усть-Донецкого района (всего), из них: | Х | 24 672,4 | 27 692,2 | 34 688,6 | 87 053,2 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 902 04 09 154019Д860 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | 902 04 09 154019Д860 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 902 04 09 154019Д110 | 23 772,4 | 27 692,2 | 34 688,6 | 86 153,2 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | 46 248,7 | 56 568,9 | 0,0 | 102 817,6 |
|  | областной бюджет | 902 04 09 15401SД061 | 14 568,4 | 0,0 | 0,0 | 14 568,4 |
|  |  | 902 04 09 15401SД062 | 30 034,8 | 56 003,1 | 0,0 | 86 037,9 |
|  | местный бюджет | 902 04 09 15401SД061 | 1 319,4 | 0,0 | 0,0 | 1 319,4 |
|  |  | 902 04 09 15401SД062 | 303,5 | 565,8 | 0,0 | 869,3 |
|  | внебюджетные источники | - | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 22,6 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 Обеспечены проектной документацией работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог | Х | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 | 3 900,0 |
|  | областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 902 04 09 154019Д120 | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 | 3 900,0 |
|  | внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

4. Пункт 5 паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:

« 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 1.12.2025г. 1.12.2026г. 1.12.2027г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. Работы по диагностике, паспортизации, изготовление проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | 1.12.2025г. 1.12.2026г. 1.12.2027г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. Устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках, тротуаров, площадок для остановки или стоянки автомобилей с оборудованием знаками и ограждениями | 1.12.2025г. 1.12.2026г. 1.12.2027г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4. Заключение муниципальных контрактов на строительный и авторский надзор | 1.12.2025г. 1.12.2026г. 1.12.2027г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Братская в ст.Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Ремонт участка автомобильной дороги по пер.Восточный в р.п.Усть-Донецкий | 1.12.2025г. | Администрация Усть-Донецкого г.п. (Тузов Сергей Васильевич – Глава Администрации Усть-Донецкого г.п.) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Ремонт автомобильной дороги по пер.Луговой в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Ремонт автомобильной дороги по переулку Школьный в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.1.5. Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Калинина в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 2.1.6. Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заречная в ст.Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Контрольная точка 2.1.7. Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Крупской в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка 2.1.8. Ремонт учаска подъезда от, а/д "г. Шахты-ст. Раздорская-а/д "г. Шахты-г. Цимлянск" "к х. Ольховский Усть-Донецкого района | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Контрольная точка 2.1.9. Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования п. Усть-Донецкий - х. Апаринский-х. Евсеевский в Усть-Донецком районе | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.11. | Контрольная точка 2.1.10. Ремонт подъезда от а/д «г.Шахты – ст.Раздорская» - а/д «г.Шахты – г.Цимлянск» к х.Ольховский Усть-Донецкого района на участке ПК 2+610 - 5+300 | 1.12.2026г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. Обеспечены проектной документацией работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог | Х | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 3.2 | Контрольная точка 3.1.1. Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство автомобильных дорог: ул. Платова,, ул. Северная, ул. им. В. Ткаченко микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области» | 1.12.2025г. | МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |

».

5. Пункт 4 паспорта комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:

« 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | ### Х | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 00,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1 «Повышена безопасность дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» ### (всего), в том числе: | ### Х | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 902 04 09 154029Д860 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

6. Пункт 4 паспорта комплекса процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:

« 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного транспорта на территории Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | ### Х | 16 279,6 | 15 745,0 | 10 745,0 | 42 769,9 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 16 279,6 | 15 745,0 | 10 745,0 | 42 769,9 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1 «Развитие общественного транспорта на территории Усть-Донецкого района» ### (всего), в том числе: | ### Х | 16 279,6 | 15 745,0 | 10 745,0 | 42 769,9 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | ### 902 04 08 1540300701 | 534,6 | 0,0 | 0,0 | 534,6 |
|  |  | ### 902 04 08 1540300590 | 10 745,0 | 10 745,0 | 10 745,0 | 32 235,0 |
|  |  | 902 04 09 1540300700 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

7. Дополнить муниципальную программу «Развитие транспортной системы» приложением № 2.

### « Приложение № 2

### к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | Всего (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | всего | 332 858,6 | 121 996,8 | 141 562,5 | 69 299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 193 978,9 | 73 210,1 | 97 143,8 | 23 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 138 735,1 | 48 642,1 | 44 418,7 | 45 674,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого г.п. | 144,6 | 144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Муниципальный проект "Муниципальная дорожная сеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | всего | 94 316,1 | 28 896,1 | 41 556,3 | 23 863,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 93 372,6 | 28 606,9 | 41 140,7 | 23 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 821,5 | 167,2 | 415,6 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого г.п. | 122,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района. | всего | 8 783,6 | 8 783,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 8 695,7 | 8 695,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 87,9 | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная в х. Исаевский Усть-Донецкого района. | всего | 7 929,2 | 7 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 7 849,9 | 7 849,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 79,3 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в р.п. Усть-Донецкий | всего | 12 183,3 | 12 183,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 12 061,3 | 12 061,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого г.п. | 122,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт подъезда от, а/д "г. Шахты-ст. Раздорская-а/д "г. Шахты-г. Цимлянск" к х. Виноградный | всего | 41 556,3 | 0,0 | 41 556,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 41 140,7 | 0,0 | 41 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 415,6 | 0,0 | 415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в х.Пухляковский | всего | 23 863,7 | 0,0 | 0,0 | 23 863,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 23 625,0 | 0,0 | 0,0 | 23 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | всего | 193 772,9 | 74 821,1 | 84 261,2 | 34 690,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 100 606,3 | 44 603,2 | 56 003,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 93 144,0 | 30 195,3 | 28 258,1 | 34 690,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого г.п. | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Братская в ст.Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района | всего | 4 657,8 | 4 657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 611,2 | 4 611,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 46,6 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по пер.Восточный в р.п.Усть-Донецкий | всего | 2 258,4 | 2 258,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 235,8 | 2 235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого г.п. | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги по пер.Луговой в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | всего | 1 939,6 | 1 939,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 920,2 | 1 920,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги по переулку Школьный в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | всего | 1 059,1 | 1 059,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 048,5 | 1 048,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Калинина в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | всего | 1 200,3 | 1 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 188,2 | 1 188,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заречная в ст.Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района | всего | 2 628,7 | 2 628,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 219,1 | 2 219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 409,6 | 409,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Крупской в ст.Раздорская Усть-Донецкого района | всего | 1 359,0 | 1 359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 345,4 | 1 345,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Ремонт учаска подъезда от, а/д "г. Шахты-ст. Раздорская-а/д "г. Шахты-г. Цимлянск" "к х. Ольховский Усть-Донецкого района | всего | 21 384,4 | 21 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 21 170,5 | 21 170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 213,9 | 213,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования п. Усть-Донецкий-х. Апаринский-х. Евсеевский в Усть-Донецком районе. | всего | 8 953,9 | 8 953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 8 864,3 | 8 864,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 89,6 | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство автомобильных дорог: ул. Платова,, ул. Северная, ул. им. В. Ткаченко микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области» | всего | 3 900,0 | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 3 900,0 | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Ремонт подъезда от а/д «г.Шахты – ст.Раздорская» - а/д «г.Шахты – г.Цимлянск» к х.Ольховский Усть-Донецкого района на участке ПК 2+610 - 5+300 | всего | 56 568,9 | 0,0 | 56 568,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 56 003,1 | 0,0 | 56 003,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 565,8 | 0,0 | 565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Ремонт и содержание автомобильных дорог Усть-Донецкого района | всего | 87 862,8 | 25 479,9 | 27 692,3 | 34 690,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 87 862,8 | 25 479,9 | 27 692,3 | 34 690,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного транспорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | всего | 42 769,6 | 16 279,6 | 15 745,0 | 10 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Усть-Донецкого района | 42 769,6 | 16 279,6 | 15 745,0 | 10 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Начальник МКУ «Служба заказчика»

Усть-Донецкого района                                                                                                                                    А. В. Садовников