Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Формирование современной городской среды

на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района | Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2024 г. | 11 ноября 2024г. | 22 ноября 2024г. | благоустройство общественной территории на территории Усть-Донецкого района | Благоустройство общественной территории в р.п. Усть-Донецкий по ул. Ленина (устройство плиточного покрытия) | Х |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | 01 декабря 2024 г. | благоустройство общественной территории на территории Усть-Донецкого района | Приобретение фонтана | Х |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2024 г. | 01 ноября 2024г. | 01 декабря 2024 г. | благоустройство общественной территории на территории Усть-Донецкого района | Устройство дорожек по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Нижнекундрюченская, ул. Парковая | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района | Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2024 г. | 27 марта 2024г. | 01 сентября 2024г. | реализация инициативного проекта на территории Усть-Донецкого района | «Благоустройство тротуара в х. Апаринский по ул. Социалистическая от ул. Садовая до ул. Комсомольская» | Х |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2024 г. | 26 марта 2024г. | 01 октября 2024г. | реализация инициативного проекта на территории Усть-Донецкого района | «Благоустройство зоны отдыха в р.п. Усть-Донецкий, ул. Дачная,9в» | Х |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | 31 декабря 2024 г. | 10 мая 2024г. | 01 августа 2024г. | реализация инициативного проекта на территории Усть-Донецкого района | «Благоустройство тротуара в х. Пухляковский, ул. Центральная и ул. Строителей» |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Усть-Донецкого района» | Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

км – километр; м2  – квадратный метр; р.п. – рабочий поселок;  р-н. – район;

2. Х – ячейки не заполняются.

Приложение № 2 к отчету о реализации

муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Формирование современной городской среды

на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год

| Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей) |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» | всего | 13 205,178 | 13 205,178 | 13 205,178 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета | 13 205,178 | 13 205,178 | 13 205,178 |
|  | местного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Усть-Донецкого района» | всего | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | 13 205,178 | 13 205,178 | 13 205,178 |
|  | местного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района | всего | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | 7 579,978 | 7 579,978 | 7 579,978 |
|  | местного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района | всего | 5 625,2 | 5 625,2 | 5 625,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 5 625,2 | 5 625,2 | 5 625,2 |
|  | местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Усть-Донецкого района» | всего | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | местного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету о реализации

муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Формирование современной городской среды

на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование показателя |  | Вид показателя | Единица измерения |  | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год* | 2018 год | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.3. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | ведомственный |  | единиц | – |  | – | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 3 |

Начальник отдела строительства

Администрации Усть-Донецкого района                                                                                                                                   					        Е.С. Петрова

Первый заместитель главы Администрации

Усть-Донецкого района                                                                                                                                						                        А.А. Шапошников