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Приложение № 1 к отчету о реализации
муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Формирование современной городской среды
на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год
 СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год
	    № п/п
	Номер
и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины
нереализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие 1.1. 
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района
	Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А.
	31 декабря 2024 г.
	11 ноября 2024г.
	22 ноября 2024г.
	благоустройство общественной территории на территории Усть-Донецкого района
	Благоустройство общественной территории в р.п. Усть-Донецкий по ул. Ленина (устройство плиточного покрытия)

	Х

	
	
	Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А.
	31 декабря 2024 г.
	30 сентября 2024 г.
	01 декабря 2024 г.
	благоустройство общественной территории на территории Усть-Донецкого района
	Приобретение фонтана

	Х

	
	
	Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А.
	31 декабря 2024 г.
	01 ноября 2024г.
	01 декабря 2024 г.
	благоустройство общественной территории на территории Усть-Донецкого района
	Устройство дорожек по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Нижнекундрюченская, ул. Парковая

	Х

	[bookmark: _Hlk184373563]2.
	Основное мероприятие 1.2. 
Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района
	Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А.
	31 декабря 2024 г.
	27 марта 2024г.
	01 сентября 2024г.
	реализация инициативного проекта на территории Усть-Донецкого района
	«Благоустройство тротуара в х. Апаринский по ул. Социалистическая от ул. Садовая до ул. Комсомольская»
	Х

	
	
	Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А.
	31 декабря 2024 г.
	26 марта 2024г.
	01 октября
2024г.
	реализация инициативного проекта на территории Усть-Донецкого района
	«Благоустройство зоны отдыха в р.п. Усть-Донецкий, ул. Дачная,9в»
	Х

	
	
	Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А.
	31 декабря 2024 г.
	10 мая 2024г.
	01 августа 2024г.
	реализация инициативного проекта на территории Усть-Донецкого района
	«Благоустройство тротуара в х. Пухляковский, ул. Центральная и ул. Строителей»
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Усть-Донецкого района»
	Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 2.1.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
	Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района Шапошников А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


Примечание.
1. Список используемых сокращений:
км – километр; м2  – квадратный метр; р.п. – рабочий поселок;  р-н. – район;
2. Х – ячейки не заполняются.

Приложение № 2 к отчету о реализации 
муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Формирование современной городской среды 
на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год
 
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год
 
	Наименование Муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем предусмотренных расходов
(тыс. рублей)
	Фактические расходы
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды
на территории Усть-Донецкого района»
	всего
	13 205,178
	13 205,178
	13 205,178

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	
	
	

	
	областного бюджета
	13 205,178
	13 205,178
	13 205,178

	
	местного бюджета
	-
	-
	-

	
	внебюджетных источников
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий
Усть-Донецкого района»
	всего
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	областного бюджета
	13 205,178
	13 205,178
	13 205,178

	
	местного бюджета
	-
	-
	-

	
	внебюджетных источников
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района
	всего
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	областного бюджета
	7 579,978
	7 579,978
	7 579,978

	
	местного бюджета
	-
	-
	-

	
	внебюджетных источников
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2. 
Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района
	всего
	5 625,2
	5 625,2
	5 625,2

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областного бюджета
	5 625,2
	5 625,2
	5 625,2

	
	местного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетных источников
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Усть-Донецкого района»
	всего
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	областного бюджета
	-
	-
	-

	
	местного бюджета
	-
	-
	-

	
	внебюджетных источников
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	всего
	-
	-
	-


 


Приложение № 3 к отчету о реализации 
муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Формирование современной городской среды 
на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год
 
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год

	№ 
п/п
	Номер 
и наименование показателя
	Вид 
показателя
	Единица 
измерения
	Данные для расчета значений показателя
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	2017 год*
	2018 год
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»

	2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»

	2.1.
	Показатель 1.3. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды
	ведомственный
	единиц
	–
	–
	3
	3
	3
	2
	0
	3






Начальник отдела строительства 
Администрации Усть-Донецкого района                                                                                                                                   					        Е.С. Петрова


Первый заместитель главы Администрации 
Усть-Донецкого района                                                                                                                                						                        А.А. Шапошников
