Приложение

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от ___________ № ______

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от 20.11.2018 № 100/899-п-18

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Усть-Донецкого района

««Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»»

      - Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

««Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития системы энергоэффективности и развития энергетики Усть-Донецкого района, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Повышение качества жизни населения является базовым условием социально-экономического развития Усть-Донецкого района.

Наблюдается высокий уровень износа сетей тепло- и водоснабжения, электрических и газовых сетей. Требуется выполнение работ по замене, модернизации, внедрение новых энергосберегающих технологий.

Многоквартирные дома в Усть-Донецком районе имеют значительный процент физического износа и требуют капитального ремонта.

Административные и социальные объекты Усть-Донецкого района, находящиеся в муниципальной собственности, обеспечивают работу органов власти Усть-Донецкого района и предоставление услуг населению. Большая часть данных объектов находится в удовлетворительном техническом состоянии. Вместе с тем, для поддержания их в нормальном состоянии требуется регулярное проведение ремонтных работ и модернизация инженерных коммуникаций.

Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» и программ энергосбережения организаций коммунального и жилищного комплексов, программ промышленных предприятий.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Усть-Донецкого района в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года.

Основным приоритетом является повышение качества жизни населения
Усть-Донецкого района.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

увеличение благоустроенности и безопасности населенных пунктов;

увеличение объемов финансирования муниципальной программы;

снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Целью является развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных федеральных министерств.

Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Усть-Донецкого района, государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, а также государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018
 760.

Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Российской Федерации и с государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Российской Федерации и государственной программой Ростовской области, включения показателей, предусмотренных для Усть-Донецкого района.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей муниципальной политики в области энергоэффективности и развитии энергетики муниципальной программой определены следующие основные задачи:

– оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов государственных учреждений;

– снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования и бюджетных учреждений;

– увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети населенных пунктов Усть-Донецкого района;

– введение в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

- Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Шапошников Антон Александрович, первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | – снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования и бюджетных учреждений; – повышение уровня благоустройства и безопасности муниципальных образований |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 481,2 тыс. рублей, из них: этап I – 348,8 тыс. рублей; этап II – 132,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | – | государственная программа от 29.11.2018 № 760 Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики». |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета, в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений | МП | убывающий | т.у.т. | ведомственный | 2303 | 2024 | 2599 | 2521 | 2395 | 2275 | Решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района № 204 от 26.12.2018. «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года» | Управление строительства и ЖКХ | – | отсутствует |
| 1.2. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов района | МП | возрастающий | % | ведомственный | 70 | 2024 | 78 | 81 | 84 | 87 |  | Управление строительства и ЖКХ | – | отсутствует |

Примечание. Используемые сокращения: МП – муниципальная программа, ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной (комплексной) программы Усть-Донецкого района

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» Ответственный за реализацию: Администрации Усть-Донецкого района. Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Усть-Донецкого района | Повышение удовлетворённости населения Усть-Донецкого района уровнем освещенности улиц | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов района |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Ответственный за реализацию: Администрации Усть-Донецкого района. Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 1.2.1. | Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений | Экономия энергоресурсов путем их рационального использования | Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета, в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» (всего) в том числе: | 31,2 | 32,4 | 33,7 | 35,1 | 132,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 31,2 | 32,4 | 33,7 | 35,1 | 132,4 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Усть-Донецкого района» (всего), в том числе: | 31,2 | 32,4 | 33,7 | 35,1 | 132,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 31,2 | 32,4 | 33,7 | 35,1 | 132,4 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

- Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | – | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района | – | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
|  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | возрастающий | МП | единиц | 0 | 2024 | 0 | 1* | 1* | 1* | 1* |  | Администрация Усть-Донецкого района |  | - |

Примечание. Используемые сокращения: МП – муниципальная программа, ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения | ### приобретение товаров, работ и услуг | Заключение договора на выполнение проектных работ | ### условных единиц (услуга) | 0 | 2024 | 0 | 1* | 1* | 1* |

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения» | Х | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района о мероприятиях по разработке проектной документации | отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 1 марта 2026 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30 июня 2026 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16 декабря 2026 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 25 декабря 2026 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |
| 1.6 | Контрольная точка 1.1.5. «Закупки включены в план закупок» | 1 марта 2027 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |
| 1.7 | Контрольная точка 1.1.6. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30 июня 2027 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 1.1.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16 декабря 2027 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 1.1.8 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 25 декабря 2027 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 1.1.9 «Закупки включены в план закупок» | 1 марта 2027 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |
| 1.11 | Контрольная точка 1.1.10 Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30 июня 2027 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |
| 1.12 | Контрольная точка 1.1.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16 декабря 2027 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района | отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

      - Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района | ### – | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | 2030 (справочно) | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | знач. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |
| 1 Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, потребляемой бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетным учреждением на территории Усть-Донецкого района | убывание | МП | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | - |  |

Примечание. Используемые сокращения: МП – муниципальная программа, ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Снижен объем потребления электроэнергии | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### Разработка энергопаспортов | ### условных единиц (услуга) | ### 1 | ### 2024 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2 | ### Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | ### единиц | ### 20 |  | ### 20 | ### 20 | ### 20 |

Используемое сокращение: ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Усть-Донецкого района, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Усть-Донецкого района, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Снижен объем потребления электроэнергии» | Х | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Соблюдены требования федерального законодательства в сфере энергосбережения» | 30 декабря 2026 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Соблюдены требования федерального законодательства в сфере энергосбережения» | 30 декабря 2027 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Соблюдены требования федерального законодательства в сфере энергосбережения» | 30 декабря 2028 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведение энергоаудита, энергетических обследований» | 30 декабря 2026 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. «Проведение энергоаудита, энергетических обследований» | 30 декабря 2027 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. «Проведение энергоаудита, энергетических обследований» | 30 декабря 2028 г. | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 2.1. | ### Мероприятие (результат) 1.2. «Установка/замена энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях» | Х | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.3. Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам 1 полугодия | 15.07.2026 | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.4 Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам года | 31.12.2026 | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.5 Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам 1 полугодия | 15.07.2027 | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.6 Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам года | 31.12.2027 | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.5 Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам 1 полугодия | 15.07.2028 | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 2.6 Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам года | 31.12.2028 | Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района | Информация Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |

| Начальник управления строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района |  | Е.С. Петрова |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист управления ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района |  | П.В. Никипелов» |