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I. Стратегические приоритеты 
муниципальной программы Усть-Донецкого района
««Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»»

1. Оценка текущего состояния 
сферы реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
««Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития системы энергоэффективности и развития энергетики Усть-Донецкого района, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности. 
Повышение качества жизни населения является базовым условием социально-экономического развития Усть-Донецкого района.
Наблюдается высокий уровень износа сетей тепло- и водоснабжения, электрических и газовых сетей. Требуется выполнение работ по замене, модернизации, внедрение новых энергосберегающих технологий.
Многоквартирные дома в Усть-Донецком районе имеют значительный процент физического износа и требуют капитального ремонта.
Административные и социальные объекты Усть-Донецкого района, находящиеся в муниципальной собственности, обеспечивают работу органов власти Усть-Донецкого района и предоставление услуг населению. Большая часть данных объектов находится в удовлетворительном техническом состоянии. Вместе с тем, для поддержания их в нормальном состоянии требуется регулярное проведение ремонтных работ и модернизация инженерных коммуникаций.
Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» и программ энергосбережения организаций коммунального и жилищного комплексов, программ промышленных предприятий.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Усть-Донецкого района в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года.
Основным приоритетом является повышение качества жизни населения
Усть-Донецкого района.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:
увеличение благоустроенности и безопасности населенных пунктов;
увеличение объемов финансирования муниципальной программы;
снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования.
Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Целью является развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году.
Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных федеральных министерств.

Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Усть-Донецкого района, государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, а также государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018
 760.
Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Российской Федерации и с государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Российской Федерации и государственной программой Ростовской области, включения показателей, предусмотренных для Усть-Донецкого района.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей муниципальной политики в области энергоэффективности и развитии энергетики муниципальной программой определены следующие основные задачи:
– оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов государственных учреждений;
– снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования и бюджетных учреждений;
– увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети населенных пунктов Усть-Донецкого района;
– введение в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей.
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы
	–
	Шапошников Антон Александрович, первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	–
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района

	1.3.
	Срок реализации муниципальной программы
	–
	этап I: 2019 – 2024 годы;
этап II: 2025 – 2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы
	–
	– снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования и бюджетных учреждений;
– повышение уровня благоустройства и безопасности муниципальных образований

	1.5.
	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	–
	481,2 тыс. рублей, из них:
этап I – 348,8 тыс. рублей;
этап II – 132,4 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с государственными программами Ростовской области
	–
	государственная программа от 29.11.2018 № 760 Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики».





2. Показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Вид показателя

	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный
за достижение показателя
	Связь
с показателями национальных целей
	Информационная
система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2030 (справочно)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Цель муниципальной программы «Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии»

	1.1.
	Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета, в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений
	МП
	убывающий
	т.у.т.
	ведомственный
	2303
	2024
	2599
	2521
	2395
	2275
	Решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района № 204 от 26.12.2018. «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года»
	Управление строительства и ЖКХ
	–
	отсутствует

	1.2.
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов района
	МП
	возрастающий
	%
	ведомственный
	70
	2024
	78
	81
	84
	87
	
	 Управление строительства и ЖКХ
	–
	отсутствует



Примечание. Используемые сокращения: МП – муниципальная программа, ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.


3. Структура муниципальной (комплексной) программы Усть-Донецкого района


	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»
Ответственный за реализацию: Администрации Усть-Донецкого района.
Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	1.1.1.
	Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Усть-Донецкого района
	Повышение удовлетворённости населения Усть-Донецкого района  уровнем освещенности улиц
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов района

	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Ответственный за реализацию: Администрации Усть-Донецкого района.
Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	1.2.1.
	Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений
	Экономия энергоресурсов путем их рационального использования
	Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета, в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений





4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы,
структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа Усть-Донецкого района
«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» (всего) в том числе:
	31,2
	32,4
	33,7
	35,1
	132,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	31,2
	32,4
	33,7
	35,1
	132,4

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Усть-Донецкого района» (всего), в том числе:
	31,2
	32,4
	33,7
	35,1
	132,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	31,2
	32,4
	33,7
	35,1
	132,4








III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

1. Основные положения 
	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	–
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района
	–
	муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030 (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Усть-Донецкого района»

	1.1
	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения
	возрастающий
	МП
	единиц
	0
	2024
	0
	1*
	1*
	1*
	1*
	Администрация
Усть-Донецкого района
	-


Примечание. Используемые сокращения: МП – муниципальная программа, ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий


	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Усть-Донецкого района»

	1.1
	Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения
	приобретение товаров, работ и услуг
	Заключение договора на выполнение проектных работ
	условных единиц (услуга)
	0
	2024
	0
	1*
	1*
	1*



4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы


	№ 
п/п
	Наименование мероприятия 
(результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного
органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Усть-Донецкого района»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения»
	Х
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района о мероприятиях по разработке проектной документации 
	отсутствует

	1.2
	Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»
	1 марта 2026 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует

	1.3
	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30 июня 2026 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует

	1.4
	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	16 декабря 2026 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует

	1.5
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25 декабря 2026 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует

	1.6
	Контрольная точка 1.1.5. «Закупки включены в план закупок»
	1 марта 2027 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует

	1.7
	Контрольная точка 1.1.6. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30 июня 2027 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует

	1.8
	Контрольная точка 1.1.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	16 декабря 2027 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует

	1.9
	Контрольная точка 1.1.8 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25 декабря 2027 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует

	1.10
	Контрольная точка 1.1.9 «Закупки включены в план закупок»
	1 марта 2027 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует

	1.11
	Контрольная точка 1.1.10 Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30 июня 2027 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует

	1.12
	Контрольная точка 1.1.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	16 декабря 2027 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	Информация МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района
	отсутствует





IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

2. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района
	–
	муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	2030 (справочно)
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	знач.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	12
	13

	1 Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования»»

	1.1.
	Доля объема электрической энергии, потребляемой бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетным учреждением на территории
Усть-Донецкого района
	убывание
	МП
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	-


Примечание. Используемые сокращения: МП – муниципальная программа, ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования»

	1.1.
	Снижен объем потребления электроэнергии
	приобретение товаров, работ и услуг
	Разработка энергопаспортов
	условных единиц (услуга)
	1
	2024
	1
	1
	1

	1.2
	Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений
	приобретение товаров, работ и услуг
	Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие
	единиц
	20
	
	20
	20
	20


Используемое сокращение: ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы



	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Усть-Донецкого района, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Усть-Донецкого района, организации, учреждения)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Снижен объем потребления электроэнергии» 
	Х
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1 «Соблюдены требования федерального законодательства в сфере энергосбережения»
	30 декабря 2026 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2. «Соблюдены требования федерального законодательства в сфере энергосбережения»
	30 декабря 2027 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3. «Соблюдены требования федерального законодательства в сфере энергосбережения»
	30 декабря 2028 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4. «Проведение энергоаудита, энергетических обследований»
	30 декабря 2026 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	1.6.
	Контрольная точка 1.1.5. «Проведение энергоаудита, энергетических обследований»
	30 декабря 2027 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	1.7.
	Контрольная точка 1.1.6. «Проведение энергоаудита, энергетических обследований»
	30 декабря 2028 г.
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.2.
«Установка/замена энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях»
	Х
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	2.2.
	Контрольная точка 2.3.
Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам 1 полугодия
	15.07.2026 
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	2.3.
	Контрольная точка 2.4
Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам года
	31.12.2026
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 2.5
Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам 1 полугодия
	15.07.2027
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	2.5.
	Контрольная точка 2.6
Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам года
	31.12.2027
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	2.6.
	Контрольная точка 2.5
Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам 1 полугодия
	15.07.2028
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует

	2.7.
	Контрольная точка 2.6
Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам года
	31.12.2028
	Управление строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	Информация Администрации Усть-Донецкого района 
	Информационная система отсутствует



	

Начальник управления строительства и ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	
	


Е.С. Петрова

	

Ведущий специалист управления ЖКХ Администрации Усть-Донецкого района
	
	



П.В. Никипелов»




