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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»
Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2022 г.                        № 100/1038-п-22      
     р. п. Усть-Донецкий

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы 

Усть-Донецкого района 

«Комплексное развитие

сельских территорий» на 2023 год

      В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ                    Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий»  на 2023 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с          01.01.2023 года.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонова.
Главы Администрации

Усть-Донецкого района                                                                           В.М. Гуснай
Постановление вносит

сектор реализации жилищных программ

и развития сельских территорий

Исп. Агафонова Светлана Михайловна

	Приложение                                                                        к постановлению Администрации                                                                    Усть-Донецкого района                                                                        от «__»________ 2023 №_________


План реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Комплексное развитие сельских территорий»  на 2023 год
	№ 

п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник (должность/ Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат  

(краткое описание)
	Срок    
реализации  (дата)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	федеральный бюджет


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора реализации жилищных программ и развития сельских территорий С.М. Агафонова.
	X
	Х
	200,0
	−
	200,0
	−

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора реализации жилищных программ и развития сельских территорий С.М. Агафонова.
	привлечение  специалистов в  организации АПК  и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан 
	весь 

период
	200,0
	−
	200,0
	−

	3.
	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	заместитель главы Администрации -главный архитектор Усть-Донецкого района Шапошников А.А. 
	Х
	Х
	118852,3

	109758,5

	4883,5

	4210,3

	4
	Основное мероприятие 2.1.

Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	заместитель главы Администрации -главный архитектор Усть-Донецкого района Шапошников А.А. 
	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского насе​ления, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности
	весь 

период
	118852,3

	109758,5

	4883,5
	4210,3

	5.
	Мероприятие 2.1.2.

Субсидия на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	заместитель главы Администрации -главный архитектор Усть-Донецкого района Шапошников А.А. начальник МКУ «Служба Заказчика» Усть-Донецкого района Садовников А.В.


	выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-и домов в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области 
	весь 

период
	99510,3


	95728,9


	3781,4


	−

	
	
	
	Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Молодежный» в х.Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области»
	весь 

период
	9080,8
	8735,7
	345,1
	−

	
	
	
	Строительство разводящих сетей водоснабжения в п. Донские Зори Усть-Донецкого района Ростовской области
	весь 

период
	5412,6
	5206,9
	205,7


	−

	
	
	
	Авторский контроль и строительный надзор по объекту: «Строительство разводящих сетей водоснабжения в п. Донские Зори Усть-Донецкого района Ростовской области»
	весь 

период
	206,3


	−
	206,3


	−

	
	
	
	Техническое присоединение по объектам: «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-и домов в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области», «Строительство разводящих сетей водоснабжения в п. Донские Зори Усть-Донецкого района Ростовской области»
	весь 

период
	300,0
	−
	300,0


	−

	
	
	
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Береговая в ст. Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района, Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодежная в ст. Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района
	весь 

период
	4342,3
	87,0
	45,0
	4210,3

	6.
	Итого по государственной программе
	Х
	Х
	Х
	119052,3
	109758,5

	5083,5
	4210,3


Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

Х – данные ячейки не заполняются.
Начальник сектора 
реализации жилищных программ 

и развития сельских территорий                                                                                                                                С.М. Агафонова 
Заместитель главы  Администрации 

Усть-Донецкого района по развитию
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности                                                                                  В.А. Трифонов
