2

2

Приложение 
к постановлению
Администрации
Усть-Донецкого района
от «__»_______2024г.
№100/_____-п-24


ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» по результатам 2023 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год
 
В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Усть-Донецкого района, в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 №100/970-п-18 (далее – Муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
1. Выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Усть-Донецкого района:
· завершены работы по объекту: «Благоустройство детской спортивной площадки в р.п. Усть-Донецкий ул. Строителей 108 б»;
- завершены работы по объекту: «Благоустройство общественной территории в р.п. Усть-Донецкий по улице Ленина»;
- завершены работы по объекту: «Благоустройство тротуара и фотозоны по ул. Садовая в р.п. Усть-Донецкий  Усть-Донецкого района».

2. Созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района:
· в апреле – мае 2023 года проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, планируемых к реализации в 2024 году, общее число участников составило 7 536 человека.



Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, а также сведения
о достижении контрольных событий Муниципальной программы
 
Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Усть-Донецкого района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района» В 2023 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программы не предусмотрено. 
В рамках основного мероприятия 1.2 завершены работы по  объектам: «Благоустройство детской спортивной площадки в р.п. Усть-Донецкий ул. Строителей 108 б», «Благоустройство общественной территории в р.п. Усть-Донецкий по улице Ленина», «Благоустройство тротуара и фотозоны по ул. Садовая в р.п. Усть-Донецкий  Усть-Донецкого района».
Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». В 2023 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программы не предусмотрено. 
Сведения о выполнении основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету. 
Раздел 3. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы
 
Объем запланированных расходов на реализацию Муниципальной программы в 2023 году составил 5 244,70 тыс. руб., в том числе из средств:
областного бюджета – 5 244,70 тыс. руб.
Освоено в рамках реализации 5 244,64 тыс. руб., что составляет 99,99 % от запланированных средств, в том числе средства: 
областного бюджета –5 244 640,6 тыс. руб.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.
Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2023 году указан в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Раздел 4. Сведения о достижении
значений показателей Муниципальной программы,
подпрограмм Муниципальной программы за 2023 год
 
Муниципальной программой и подпрограммами Муниципальной программы предусмотрены мероприятие по одному показателю:
Показатель 1.3. «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды».
Плановое значение данного показателя предусматривало выполнить благоустройство 3 общественных территорий. Фактически выполнено благоустройство 3 общественных территорий, показатель достигнут в полном объеме.
Сведения о достижении значений показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 5. Результаты оценки
эффективности реализации Муниципальной
программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводиться с использованием показателей выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых, позволяют проанализировать ход выполнения Муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение. 
Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы осуществляется по нижеприведенной формуле:

Cп = ИДп / ИЦп,
где: 
Cп – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы; 
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное Муниципальной программой.
Если степень достижения показателя Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу. Если степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.
Таким образом:
Степень достижения показателя 1.3 «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды», выраженная в единицах
С1.3= (3 /3) = 1,0

Оценка степени достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы определяется по формуле:


где: 
Со – оценка степени достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;
Сп – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;
i – номер показателя Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы;
n – количество целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.
Со = 3/3 = 1,0
Так как результативность реализации Муниципальной программы в целом выше 0,95, то степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.
Бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где: 
СРом – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
СРом = Мв / М = 3/3 =1

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,


где: 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
Таким образом ССуз = 5 244,7/5 244,6= 0,99
 Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

[image: ]

где:
[image: ] – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
[image: ] – степень реализации всех мероприятий программы;
[image: ] – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Усть-Донецкого района.
ЭИС = 1,0/0,99= 1,01
Так как значение Эис составляет более 0,95, то бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы признается высокой.
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
Уровень реализации Муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01х 0,2 = 1,02

Так как УРпр составляет более 0,95, то уровень реализации Муниципальной программы в отчетном году признается высоким.
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	Заместитель главы Администрации 
Усть-Донецкого района по развитию муниципального хозяйства                              
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